| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » ноября 2016 г. |  |  |
| Информация о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Исполнение перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 г.» |  |  |

- В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, решением Думы Дальнереченского городского округа от 02.02.2016 г. № 04 «Об утверждении  «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год», заслушав информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Исполнение перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год», Дума Дальнереченского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Исполнение перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа							 А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от                                №

Информация о ходе исполнения муниципальной целевой программы

«Исполнение перечня наказов избирателей депутатам

Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год»

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 0503-7950900

| 014-9999020450 |  |  |  |  | ВСЕГО |  | Муниципальный контракт, договор |  |  | ОСТАТОК |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. депутат Федоренко В.И. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 483041,24 |  |  | 16 958,76 |  |  |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | Ремонт придомовых территорий ул. М.Личенко д.29, ул. Ленина 68 |  | 401 900,00 |  | 401603,71 |  |  | 296,29 |  | работы выполнены |  |
| м/к ООО "Лора" |  |  | Устройство бетонной отмостки по ул. М.Личенко д.29, ул. Ленина 68 |  | 98 100,00 |  | 81437,53 |  |  | 16 662,47 |  | работы выполнены |  |
| 2. депутат Шарапов В.А. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 395540,85 |  |  | 104 459,15 |  |  |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 86 (спил деревьев, асфальтирование). |  | 155000,00 |  | 105546,00 |  |  | 49454,00 |  | работы произведены |  |
| м/к Примавтодор |  |  | Асфальтирование придомовой территории: Победы 1 |  | 100 000,00 |  | 99954,27 |  |  | 45,73 |  | планируется провести работы в октябре |  |
| м/к ООО "Лора" |  |  | ремонт отмостки |  | 140 000,00 |  | 113601,56 |  |  | 26398,44 |  | работы выполнены |  |
| м/к ООО БирСервис |  |  | Спил аварийных деревьев. |  | 105 000,00 |  | 76439,02 |  |  | 28560,98 |  | работы проведены на 85% |  |
| 3. депутат Филипенко М.Ю. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 0 |  |  | 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |
| 4. депутат Марин О.В. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 479627,74 |  |  | 20 372,26 |  |  |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | Асфальтирование придомовой территории: ул. Свободы, д. 50-а. |  | 392 500,00 |  | 392085,00 |  |  | 415,00 |  | работы выполнены |  |
| м/к ООО "Лора" |  |  | ремонт отмостки вокруг многоквартирного дома по адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы 50а |  | 107 500,00 |  | 87542,74 |  |  | 19 957,26 |  | работы проведены |  |
| 5. депутат Савенко Ю.В. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 474760,99 |  |  | 25 239,01 |  |  |  |
| м/к ИП Мокий |  |  | Обустройство уличного освещения на придомовой территории по адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 48. |  | 150 000,00 |  | 145856,48 |  |  | 4 143,52 |  | работы произведены |  |
| договор Марченко |  |  | Приобретение и установка скамеек со спинками по адресу: г. Дальнереченск, ул. Милицейская, д. 35. |  | 65 000,00 |  | 64000,32 |  |  | 999,68 |  | выполнено |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | Ремонт дорожного полотна на территории округа. 1 лот (ямочный ремонт ул. Трудовая, ул. Хасанская, ул. Арсеньева) 2 лот ( ямочный ремонт ул. Чапаева, ул. Кальнина, ул. Энгельса, ул. Свободы) |  | 135 000,00 |  | 134999,99 |  |  | 0,01 |  | 1 лот работы выполнены , 2 лот планируется провести работы в октябре |  |
| м/к ООО "Лора" |  |  | Ремонт отмостки вокруг многоквартирного дома по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 30 . |  | 100 000,00 |  | 79904,20 |  |  | 20 095,80 |  | выполнено |  |
| м/к ООО Вектор |  |  | обустройство изоляции трубопроводов в котельной каменушка |  | 50 000,00 |  | 50000,00 |  |  | 0,00 |  | работы выполнены |  |
| 6. депутат Тарасенко С.Г. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 499999,19 |  |  | 0,81 |  |  |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | Ремонт дорожного полотна на территории округа. ул. Энгельса 19 |  | 181 376,36 |  | 181376,36 |  |  | 0,00 |  | выполнено |  |
| ООО "Лора" |  |  | Ремонт отмостки вокруг многоквартирного дома по адресу: г. Дальнереченск, ул. Украинская 11 |  | 75 992,03 |  | 75992,03 |  |  | 0,00 |  | работы произведены |  |
| м/к Вектор |  |  | отмостка ул. Рябуха 18 |  | 242 631,61 |  | 242630,8 |  |  | 0,81 |  | работы проводятся |  |
| 7. депутат Высоцкий Л.Н. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 489305,54 |  |  | 10 694,46 |  |  |  |
| договора с СКСИ-1 |  |  | приобретение труб для проведения водоотводных работ |  | 55 000,00 |  | 46132,5 |  |  | 8 867,50 |  | выполнено |  |
| договор № 260 от 05.07.2016 |  |  | замена окон в МБОУ СОШ № 2 |  | 200 000,00 |  | 198231 |  |  | 1 769,00 |  | работы произведены |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | Ремонт асфальтового покрытия по ул.ул. Тухачевского, Украинская |  | 245 000,00 |  | 244942,04 |  |  | 57,96 |  | работы произведены |  |
| 8. депутат Оганисян А.Г. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 246132,5 |  |  | 253 867,50 |  |  |  |
| м/к |  | Замена окон в спортивном зале МБОУ «СОШ № 6». |  |  | 200 000,00 |  | 200000 |  |  | 0,00 |  | работы произведены |  |
|  |  | Освещение улиц городского округа и приобретение светодиодных фонарей |  |  | 105 000,00 |  |  |  |  | 105 000,00 |  | планируется объявить аукцион в сентябре |  |
| м/к Примавтодор |  | асфальтирование Г.Даманского |  |  | 140 000,00 |  |  |  |  | 140 000,00 |  | работы планируется произвести в октябре |  |
| договора с СКСИ-1 |  | приобретение труб для проведения водоотводных работ |  |  | 55 000,00 |  | 46132,5 |  |  | 8 867,50 |  | выполнено |  |
| 9. депутат Березовская Г.В. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 369643,80 |  |  | 130 356,20 |  |  |  |
|  |  | Благоустройство придомовой территории по улице: переулок Прямой, дом 7. |  |  | 51 000,00 |  |  |  |  | 51 000,00 |  | обследование не произведено (уточнение объемов) |  |
| аукцион |  | Обустройство (планировка) детской площадки по улице Мира. |  |  | 150 000,00 |  | 74855,87 |  |  | 75 144,13 |  | объявлен в сентябре |  |
| м/к ООО Вектор |  | Подсыпка дорог: ул. Татаринцева, ул. Пионерская, Фадеева, 50 лет ВЛКСМ. |  |  | 150 000,00 |  | 149655,6 |  |  | 344,40 |  | Выполнен на 95% |  |
| договора с СКСИ-1 |  | приобретение труб |  |  | 50 000,00 |  | 46132,50 |  |  | 3 867,50 |  | выполнено |  |
| м/к Вектор |  | устройство отмостки переулок Прямой |  |  | 99 000,00 |  | 98999,83 |  |  | 0,17 |  | выполнено |  |
| 10. депутат Егоров А.В. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 482499,7 |  |  | 17 500,30 |  |  |  |
| м/к Вектор |  |  | подсыпка ПГС |  | 100 000,00 |  | 99931,32 |  |  | 68,68 |  | работы выполнены |  |
| м/к ООО БирСервис |  |  | Валка деревьев |  | 50 000,00 |  | 32759,58 |  |  | 17 240,42 |  | выполнены на 75% |  |
| АО "Примавтодор" |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Г. Даманского, ул. Шевчука, ул. Полтавская, Плеханова |  | 150 000,00 |  | 149946,16 |  |  | 53,84 |  | работы выполнены |  |
| м/к ООО Вектор |  |  | Подсыпка улиц городского округа песко-гравийной смесью. |  | 200 000,00 |  | 199862,64 |  |  | 137,36 |  | работы выполнены |  |
| 11. депутат Казаков А.Е. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 496 901,25 |  |  | 3 098,75 |  |  |  |
| м/к ООО Вектор |  | Отсыпка, грейдирование дорог и нарезка кюветов на избирательном участке. |  |  | 100 000,00 |  | 99931,32 |  |  | 68,68 |  | работы выполнены |  |
| м/к ИП Мокий |  | Устройство уличного освещения в микрорайоне Графский (автобусная остановка – 70), в микрорайоне Первомайский (переулок Первомайский – 25, переулок Сухановский – 60), ул. Советская 25, 60) |  |  | 330 000,00 |  | 330000,00 |  |  | 0,00 |  | выполнено на 95% |  |
| договора с СКСИ-1 |  | приобретение и доставка труб |  |  | 62 000,00 |  | 61510,00 |  |  | 490,00 |  | выполнено |  |
| м/к ООО БирСервис |  | Спил аварийных деревьев. |  |  | 8 000,00 |  | 5459,93 |  |  | 2 540,07 |  | работы выполнить на |  |
| 12. депутат Мельник Н.Н. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 487098,63 |  |  | 12 901,37 |  |  |  |
| м/к ИП Мокий | Освещение улицы: Архаринская. |  |  | 150 000,00 |  | 150000 |  |  | 0,00 |  | работы выполнены |  |  |
| м/к ООО Вектор | Подсыпка песко-гравийной смесью: ул. Светлая, ул. Киевская, ул. Полтавская, ул. Южная, ул. Таврическая, переулок Новый, пер. Дальневосточный, ул. Весенняя, ул. Осипенко, ул. Энергетиков. |  |  | 216 937,08 |  | 212414,4 |  |  | 4 522,68 |  | работы выполнены на 95% |  |  |
| м/к ООО БирСервис | Валка деревьев, очистка трубных переходов. |  |  | 29 862,92 |  | 21839,72 |  |  | 8 023,20 |  | работы выполнены на |  |  |
| АО "Примавтодор" | ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | 53 200,00 |  | 53120,23 |  |  | 79,77 |  | работы выполнены |  |  |
| м/к Вектор | подсыпка пгс |  |  | 50 000,00 |  | 49724,28 |  |  | 275,72 |  | работы выполнены на 95% |  |  |
| 13. депутат БАЧКОВ В.Г. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 390431,28 |  |  | 109 568,72 |  |  |  |
|  |  | Устройство водоотводного канала: ул. Заозерная. |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  | выполнено силами администрации ДГО |  |
|  |  | Устройство водоотводного канала: между ул. Заозерная – ул. Мелиоративная. |  |  | 70 000,00 |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |
| договора с Введенским |  | Выполнение запорного устройства на водосбросной трубе дамбы реки Б. Уссурка. |  |  | 345 000,00 |  | 344298,78 |  |  | 701,22 |  | работы выполнены |  |
| договора с СКСИ-1 |  | приобретение труб для проведения водоотводных работ |  |  | 55 000,00 |  | 46132,5 |  |  | 8 867,50 |  | выполнено |  |
| 14. депутат ПРОКОПОВ С.Г. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 463597,17 |  |  | 36 402,83 |  |  |  |
| договор № 70 от 22.06.16 |  | Замена окон в здании МБОУ «СОШ № 3». |  |  | 100 000,00 |  | 100000,00 |  |  | 0,00 |  | выполнены |  |
| м/к ООО БирСервис |  | Спил аварийных деревьев. |  |  | 100 000,00 |  | 70979,09 |  |  | 29 020,91 |  | работы выполнены |  |
| АО "Примавтодор" |  | Ремонт дорог на округе. |  |  | 60 000,00 |  | 52618,08 |  |  | 7 381,92 |  | работы выполнены |  |
| протокол № 0820300018116000047-2 от 25.07.2016 |  | Устройство уличного освещения в ЛДК |  |  | 240 000,00 |  | 240000 |  |  | 0,00 |  | Приобретение опор выполнено работы по освещению планируется произвести в октябре |  |
| 15. депутат ЖУРАВЛЕВ А.П. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 499953,12 |  |  | 46,88 |  |  |  |
| договор № 70 от 22.06.16 |  | Замена окон в здании МБОУ «СОШ № 3». |  |  | 100 000,00 |  | 100000 |  |  | 0,00 |  | работы выполнены |  |
| АО "Примавтодор" |  | Укладка асфальта на придомовой территории по ул. 45 лет Октября, д. 28. |  |  | 345 000,0 |  | 344953,12 |  |  | 46,88 |  | работы выполнены |  |
| договора с СКСИ-1 |  | приобретение труб для проведения водоотводных работ |  |  | 55 000,00 |  | 55000 |  |  | 0,00 |  | выполнено |  |
| 16. депутат ПИСАРЕЦ Е.Г. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 286800,59 |  |  | 213 199,41 |  |  |  |
| м/к ООО БирСервис |  | Валка деревьев. |  |  | 30 000,00 |  | 21839,72 |  |  | 8 160,28 |  | работы планируется выполнить в августе |  |
|  |  | Монтаж уличного освещения. |  |  | 125 000,00 |  |  |  |  | 125 000,00 |  | нет тех. возможности |  |
|  |  | Ремонт кровли МБОУ «СОШ № 3». |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |
| договора с СКСИ-1 |  | приобретение труб для проведения водотводных работ |  |  | 25 000,00 |  | 25000 |  |  | 0,00 |  | выполнено |  |
| АО "Примавтодор" |  | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Владивостокской, д. 7 – Владивостокской, д. 9 |  |  | 240 000,00 |  | 239960,87 |  |  | 39,13 |  | работы выполнены |  |
| 17. депутат БАЛАКИНА Г.А. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 499 987,10 |  |  | 12,90 |  |  |  |
| м/к "АРХИМЕТ" |  | Обустройство и установка детской площадки в гарнизоне Лазо. |  |  | 100 000,00 |  | 99 987,10 |  |  | 12,90 |  | выполнены |  |
| м/к |  | Замена деревянных окон в МБОУ «СОШ № 5» на пластиковые стеклопакеты. |  |  | 200 000,00 |  | 200000,00 |  |  | 0,00 |  | выполнено |  |
| договор |  | ремонт наружных стен МБДОУ № 6 |  |  | 200 000,00 |  | 200000 |  |  | 0,00 |  | выполнено |  |
| 18. депутат ХАЧАТРЯН С.А. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 0,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |  |
|  |  | Ремонт филиала «Космос» в с. Грушевое Дальнереченского городского округа (замена окон, дверей). |  |  | 500 000,00 |  | 0,00 |  |  | 500 000,00 |  |  |  |
| 19. депутат ПАВЛОВ А.А. |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 400000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
| м/к |  | Ремонт полов, потолков, замена окон, ремонт системы отопления в здании МБОУ «СОШ № 12». |  |  | 400 000,00 |  | 400000,00 |  |  | 0,00 |  | выполнено |  |
|  |  | Установка входных металлических дверей, косметический ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах по адресу: ул. Промышленная, д. 8, 8-а |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 500 000,00 |  |  | 7 445 320,69 |  | 2 054 679,31 |  |  |  |
|  |  | КБК 0409 |  |  | 3 872 913,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0501 |  |  | 963 223,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0502 |  |  | 1 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0503 |  |  | 688 862,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0702 |  |  | 1 280 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0309 |  |  | 345 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0701 |  |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБК 0804 |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Филипенко |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |