| ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ |
| --- |
| «03»июля 2012года |  | № 52 |
| О принятии к сведению информации «Об итогах прохождения отопительного сезона 2011-2012 года на территории Дальнереченского городского округа и плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону 2012-2013 г.» |

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию «Об итогах прохождения отопительного сезона 2011-2012 года на территории Дальнереченского городского округа и плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону 2012-2013 г.» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

председатель Думы							  М.Ю. Филипенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от «03» июля 2012г.№  52

О принятии к сведению информации “Об итогах прохождения отопительного сезона 2011-2012 года на территории Дальнереченского городского округа и плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону 2012-2013 годов”.

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда администрацией Дальнереченского городского округа принято постановление от 07.03.2012 г. № 207 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2012-2013 гг.»,  утвержден состав городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг., установлены сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий.

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства подготовлены и представлены в администрацию Дальнереченского городского округа мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда  к  работе в отопительный период 2012-2013 гг.

С целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. ресурсоснабжающими и обслуживающими предприятиями подготовлены и представлены в администрацию Дальнереченского городского округа планы – мероприятий.

Планом мероприятий, утвержденным главой администрации Дальнереченского городского округа, предусмотрено выполнить ремонтных работ о подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда на общую сумму 38678,1 тыс. руб. в том числе:

- из краевого бюджета – 12210,0 тыс. руб., инвестиции на ремонт котельной № 2;

- из местного бюджета – 9587,7 тыс. руб. в том числе:

* софинансирование ремонта котельной  № 2 – 5233,0 тыс. руб.;

* субсидии ТСЖ – 600,0 тыс. руб.;

* подготовка объектов теплоснабжения – 1682,2 тыс. руб.

* по подготовке учреждений  социальной сферы – 2072,5 тыс. руб.

- из собственных средств предприятий ЖКХ на подготовку объектов – 16880,4 тыс. руб., в т.ч.:

- Дальнереченский тепловой район филиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго» - 2721,2 тыс. руб.;

- ООО «Водоснабжение» - 2565,0 тыс. руб.;

- ООО «Водоотведение» - 2052,0 тыс. руб.;

- ООО «Электросервис-Сети» - 5681,2 тыс. руб.;

-  ООО «Жилищная компания» - 1841,6 тыс. руб.;

- ООО «Сфера» - 580,6 тыс. руб.;

- ООО «Абсолют-Сервис» - 320,4 тыс. руб.;

- ООО «Стимул» - 471,0 тыс. руб.;

- ТСЖ «Наш Дом» - 454,4 тыс. руб.;

- МКУ «Учреждения культуры»  – 193,0 тыс. руб.

В межотопительный период 2012 года из средств местного бюджета планируется выполнить:

-   ремонт котельной № 2, в т.ч. замену котла и ремонт здания котельной;

- ремонт котельной № 3, в т.ч. ремонт крыши котельной, монтаж аварийного освещения, монтаж и изготовление ёмкости под воду;

- ремонт котельной № 5, в т.ч. ремонт крыши котельной, монтаж аварийного освещения и проведение диагностики здания котельной;

- ремонт котельной № 7, в т.ч. ремонт крыши котельной, монтаж аварийного освещения и проведение подключение системы водоснабжения;

- ремонт котельной № 15, в т.ч. ремонт крыши и здания котельной, монтаж аварийного освещения, монтаж и изготовление ёмкости под воду и газоходов;

-  ремонт котельной № 16, в т.ч. изготовление ПСД и перевод котельной на альтернативное теплоснабжение котельной, монтаж аварийного освещения;

На выполнение работ по подготовке котельного оборудования объявлены аукционы:

- Котельная № 2 на сумму 17149,0 т.р., в т.ч.: средства краевого бюджета  - 12004,3 тыс. руб., средства городского бюджета – 5144,7 тыс. руб.

    - выполнение работ по приобретению и замене котла ДКВР 6,5/13 и Е 1/9;

    - ремонт здания котельной;

    - монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения.

- Котельная  № 3:

    - Капитальный ремонт кровли, изготовление и монтаж ёмкости, аварийное освещение - на сумму 204,0 тыс. руб.

- Котельная  № 5:

    - выполнение работ по ремонту кровли, установка 3-х ходового рубильника на сумму 360,0 тыс. руб.

- Котельная  № 7:

    - выполнение работ по ремонту кровли, установка 3-х ходового рубильника ВП32-31-100А на сумму 115,3  тыс. руб.

- Котельная  № 15:

    - выполнение работ по ремонту здания и кровли, изготовление и монтаж ёмкости под воду,  ремонт газоходов и установка 3-х ходового рубильника на сумму 452,9 тыс. руб.

По котельной № 16 готовится техническое задание на аукцион по  изготовлению ПСД и перевод на альтернативное отопление.

Сначала подготовительного периода использовано средств на подготовку объектов на общую сумму 4450,9  тыс. руб. – 11,5%.

- из средств городского бюджета            -  2056,9 тыс. руб. (21,5%)

- из собственных средств  предприятий -  2394,0 тыс. руб. (14,2 %)

Из средств городского бюджета профинансированы мероприятия на ремонт и обслуживание электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения, изготовление ПСД и т.д. - 2056,9 тыс. руб.:

Предприятиями, предоставляющими услуги теплоснабжения, выполняется текущий ремонт котельного оборудования, установка насосов, чистка поверхности нагрева котлов, водонагревателей, разборка и обмуровка котлов, ревизия и ремонт насосов, замена подшипников, гидравлические испытания тепловых сетей, замена сетей теплоснабжения. Заменено тепловым районом Дальнереченским  80 п. м теплосети, выполнение  по Дальнереченскому тепловому району КГУП «Примтеплоэнерго» составило 32,6 %.

ООО «Абсолют-Сервис» выполнены мероприятия по подготовке котельного оборудования на 60,0 %.

Обществом с ограниченной ответственностью «Электросервис-Сети»  выполнены работы по техническому обслуживанию подстанций, ремонт сетей электроснабжения, выполнено на  10,0 %.

В  ООО «Водоснабжение» и ООО «Водоотведение» проводятся работы по устранению аварийных ситуаций, начаты работы по подготовке водопроводных и канализационных очистных сооружений, работы выполнены на 15,0 % от плановых мероприятий.

Управляющими организациями и ТСЖ выполнено 25,0 % плановых мероприятий по подготовке жилищного фонда  работе в отопительный период.

ООО «Абсолют-Сервис на 35,0 %,  ООО «Сфера» на 24,0%, ООО «Стимул» на 43,0 %, ООО «Жилищная компания» на 30,0 %.

По данным руководителей управляющих и обслуживающих организаций промыта  система отопления в 77 жилых домах.  Выполняется ремонт мягкой и шиферной кровли, ремонт розливов отопления, ХВС и ГВС,  системы канализации, ремонт запорной арматура, ремонт, остекление и освещение подъездов, ремонт и замена входных  дверей.

Для подготовки  жилищного фонда Дальнереченский городской округ участвовал в программах капитального ремонта  в 2011 году:

- «Дом. в котором мы живем», участвовало в программе 5 МКД:
 ж/дома по ул. Калинина, 27, Ленина, 30, 69, 71, Победы, 1., на 4 МКД выполнен ремонт инженерных сетей, на доме по ул. Победы, 1- ремонт крыши.

Общая сумма ремонтов по программе -  4560,0 тыс. руб.

В адресную программу по № ФЗ-185 в 2011 году включено 8 МКД:

*ул. Г. Даманского, 8, 32, Ленина, 88, М. Личенко, 15а, 16, С. Лазо, 29а, 35а, Милицейская, 35. На всех домах выполнен ремонт внутриинженерных сетей.

Общая сумма ремонта  -9045, 98 тыс. руб.

В текущем году по программе «Дом. в котором мы живем» приняли участие 5 МКД ТСЖ «Наш Дом» по ул. Владивостокская 1, 1а, 2, 3, 45 лет Октября, 28.

Общую сумму ремонта 3893,1 тыс. руб., на всех 5 МКД – планируется выполнить ремонт внутридомовой инженерной системы отопления. Доля собственников – 30 %.

По Фонду содействия реформирования № ФЗ-185 на капитальный ремонт в программу включены  5 МКД. На всех жилых домах планируется выполнить капитальный ремонт крыш  Общая сумма ремонта  - 18000,0 тыс. руб.

Средства из Фонда содействия и краевого бюджета в бюджет городского округа не поступали.

Для  контроля за ходом подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. проводятся заседания городского штаба по подготовке к ОЗП.

За текущий период  проведено  три заседания штаба и два технических совещания.

Зам. главы администрации

Дальнереченского городского округа                                        А.А. Черных