| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «27» сентября 2013 года |  |  | № 70 |
| О принятии к сведению информации «О готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы на территории Дальнереченского городского округа к отопительному сезону 2013-2014 годов» |  |  |  |

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию «О готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы на территории Дальнереченского городского округа к отопительному сезону 2013-2014 годов» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И. о. главы Дальнереченского

городского округа							  Ю.В. Савенко

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от  «27» сентября 2013 г. №70

Информация по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Дальнереченского городского  округа.

17 сентября   2013 года.

- Подготовка к осенне-зимнему периоду 2013/2014 годов.

Всего на территории городского округа работает 20 котельная,  отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, 11 из них находятся в муниципальной собственности, 8 с наличием источников резервного питания.

Котельная № 19 выведена из эксплуатации, нагрузка  подключена к котельной № 18.

Для своевременного  принятия мер при отключении электропитания на котельных, в 2011 году за счет средств городского бюджета приобретено 3 бензиновых генераторов для аварийного освещения.

В августе 2013 года  объявлен аукцион на поставку 4-х дизельных генераторов, 2 мощностью 40 кВт, 2 мощностью  24 и 16 кВт соответственно  за счет средств городского бюджета, подрядчики на поставку дизельных генераторов ООО «КШМ» и  ООО «Юнит», срок поставки 20 и 25 октября 2013 года.

1.1. Задачи  по  подготовке к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Для стабильного прохождения отопительного периода 2013-2014 гг. постановлением администрацией ДГО от 19.02.2013 г. № 193 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2013-2014 гг.»,  утвержден состав городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг., установлены сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий.

Предприятиями и организациями выполняются плановые работы по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

Планом работ предусмотрено выполнить подготовительные мероприятия на сумму 60371,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- из средств краевого бюджета  - 0,0 тыс. руб.;

- из средств городского бюджета – 32727,0 тыс. руб., из них:

- ремонт котельных и тепловых сетей – 6700,0 тыс. руб.;

- субсидии ТСЖ на ремонт многоквартирных домов – 300,0 тыс. руб.;

- на подготовку объектов социальной сферы – 1700,2 тыс. руб.;

- ремонт жилищного фонда – 24027,0 тыс. руб.;

- из собственных средств предприятий ЖКХ  на подготовку объектов – 27644,2 тыс. руб., в т.ч.:

- подготовка котельных и тепловых сетей – 2957,2 тыс. руб.;

- подготовка объектов водоснабжения и водоотведения – 10570,00 тыс. руб.

- подготовка объектов электроснабжения  – 7973,4 тыс. руб.;

- подготовка жилищного фонда – 3143,6 тыс. руб.; 3143,6

Выполнено работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на сумму 34624,8 тыс. рублей, в т.ч.:

  - За счет средств местного бюджета 8470,6  тыс. руб.:

- техническое обследование и ремонт жилищного фонда – 1851,80 тыс. руб.;

-  подключение электроснабжения  к домам по ул. Магистральная – 13,8 тыс. руб.;

- содержание объектов водоснабжения и водоотведения – 1399,8 тыс.  руб.;

- техническое обслуживание сетей электроснабжения – 539,6 тыс.  руб.;

- устройство системы водоочистки электробойлерной МКД по ул. Киевская, 53 – 194,0 тыс. руб.;

- приобретение трубы для ремонта котлов на  котельной № 15, 43 – 235,5 тыс. руб.;

-  ремонт водопровода  по ул. Таврическая – 58,9 тыс. руб.;

- тех. обследование ГРУ – 45,3 тыс. руб.;

- капремонт тепловых сетей – 72,0 тыс. руб.;

- экспертиза промышленной безопасности, приобретение стали для котельных в\городков – 52,9 тыс. руб.;

- субсидии ТСЖ на капитальный ремонт многоквартирных домов – 300,00 тыс. руб.;

- подготовка объектов социальной сферы – 3135,8 тыс. руб.

  - По наказам избирателей – 571,2 тыс. руб.:

- ремонт системы водоотведения МКД по ул. Полевая, 1а – 172,4 тыс.  руб.;

- ремонт розлива ГВС дома по ул. Кошевого, 2 – 198,8 тыс. руб.;

- прокладка трубопровода и устройство водоколонки по ул. Пер. Прямой, 7 – 200,0 тыс. руб.

  - За счет собственных средств выполнены работы по подготовке к ОЗП – 26154,2  тыс. руб.

- подготовка объектов теплоснабжения – 7910,2 тыс. руб.;

- подготовка объектов водоснабжения и водоотведения – 6947,0 тыс. руб.;

- подготовка электросетей и трансформаторных подстанций – 7973,0 тыс. руб.;

- подготовка жилищного фонда – 3080,0 тыс. руб.

По состоянию на 17.09.2013 года подготовка объектов жизнеобеспечения составила:

- жилищный фонд 93,0 % (выполняется капитальный ремонт по программам);

- объекты теплоснабжения  84,0 %;

- объекты водоснабжения 65,0 %;

- объекты электроснабжения 100,0 %;

- объекты социальной сферы 93,0 %.

Объекты жизнеобеспечения будут подготовлены к работе в осенне-зимнему период.

Паспорта готовности по жилищному фонду оформлены на все 130 многоквартирных дома, подписаны собственниками и ресурсоснабжающими организациями, КГУП «Примтепроэнерго» подписано 25 паспортов готовности.

Комиссия по оценке готовности объектов теплоснабжения будет работать с 14 октября 2013 г. по 18 октября 2013 г, после комиссионной проверки, будут подписаны  паспорта  готовности. В настоящее время  Дальнереченским тепловым районом  КГУП «Примтеплоэнерго» оформлены и представлены в отдел жизнеобеспечения заполненные паспорта на 16 котельных.

Запас топлива

| Вид топлива | Потребность на отопительный период, тонн | План накопление к началу ОЗП | Фактическое накопление на 19.09.2012 г | На сколько дней работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Уголь | 16250 | 2640 | 2433 | 45 |
| - Мазут | 7248 | 1384 | 485 | 15 |

Котельные военных городков находятся в неудовлетворительном состоянии, котлы и тепловые сети требуют замены, кровли в аварийном  состоянии, требуется капитальный ремонт, стоимость восстановительных работ – 30,5 млн. рублей.

2. Дальнереченский городской округ в 2013 году принял участие  в двух муниципальных  адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов:

-  с участием Фонда содействия реформированию (8 МКД на сумму 16586,2 тыс. руб., 7 МКД – ремонт крыши, 1  МКД - сети электроснабжения);

Работы по капитальному ремонту на всех 8 домах начаты, ремонт кровли на МКД по ул. Т. Шевченко, 78, Г. Даманского, 32 и ремонт системы электроснабжения на МКД по ул. Г. Даманского, 34  выполнен на 100,0 %, общий % выполнения работ по капитальному ремонту составляет 50,0 %.

-  в региональной адресной программе (4 МКД на сумму 9032,0 тыс. руб., 3 МКД – ремонт сетей отопления, 1 МКД – фасад и отопление).

По региональной программе на всех 4 МКД подрядчики приступили к выполнению ремонтных работ,  на доме по ул. Владивостокская, 5, работы по утеплению фасада выполнены на 100,0 %, общий % выполнения работ – 68,0 %.

Кроме того, Дальнереченский ГО принял участие  в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 год». Планируется переселить граждан из 4 аварийных домов, площадь переселения 900,5 кв. м, 23 квартиры, 47 проживающих.

В открытом аукционе, проведенным 15 августа 2013 года ООО «Приморье Девелопмент» признан единственным участником и получившим право на заключение муниципального контракта  на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях в долевом строительстве малоэтажного жилого дома на территории Дальнереченского городского округа, муниципальный контракт заключен 29 августа 2013 года.

На строительство 27-ми квартирного дома на земельном участке по адресу ул. Рябуха, 6 выдано разрешение № RU 25306000 – 32 от 02 августа 2013 года, срок действия разрешения до 30.12.2013 года, проектная документация разработана.

Земельный участок под строительство расчищен, выполнена вертикальная планировка территории, произведена отсыпка скальным грунтом, завезены и забиты сваи. Залит ростверк, уложено 7 рядов цокольного этажа, уложены плиты перекрытия цокольного этажа.

По программе 2012 года подрядная организация ООО «Приморье Девелопмент» выполнила строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома на 98,0 %. В настоящее время заканчиваются  работы по устройству ливневой канализации, проездов, благоустройства придомовой территории. Из-за неблагоприятных погодных условий сдача дома планируется на сентябрь месяц.

Финансирование работ по строительству составило 96,85 %.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений на  19.09.2013 год

| Наименование учреждения | Задолжен ность по коммуналь ным услугам, тыс. руб. | из них: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГУП Примтеп лоэнерго | ОАО «Электросервис | ОАО «РЭУ» | ОАО «Возрож дение» | ООО «Абсолют-Сервис» | ООО «ДРКЦ» |
| МКУ «Управление образования» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,90 |
| МУ ХОЗУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,90 |

Состояние приборов учета по состоянию на 19.09.2013 год

| Объекты | Оснащенность приборами учета на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоэнергии |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |
|  | необход. | установ | % | необход. | установ | % | необход. | установ. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд | 82 | 75 | 91,4 | 130 | 43 | 33,0 | 46 | 27 | 58,7 |
| Объекты соцкультбыта: | 21 | 20 | 95,2 | 18 | 18 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 |
| - Школы | 9 | 8 | 89,0 | 7 | 7 | 100,0 | - | - |  |
| - Д/сады | 7 | 7 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 |
| - Культура | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | - | - |  |
| - Администрация ДГО | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | - | - |  |