| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.12.2014 г. |  |  | № 97 |
| Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г. |  |  |  |

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, заслушав информацию первого заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию «Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2014 – 2015 г.г.» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

председатель Думы							  А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от  05.12.2014  № 97

Информация по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 гг.

Дальнереченского городского  округа.

- Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2014/2015 годов.

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда администрацией Дальнереченского городского округа принято постановление «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2014-2015 гг.»,  от 27.02.2014 г. № 209. Постановлением утвержден состав городского штаба по подготовке объектов к работе в зимний период, план работ, график заготовки топлива к началу отопительного периода.

Созданы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий и жилищного фонда.

Всего на территории городского округа работает 23  котельные,  отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы, 17 из них находятся в муниципальной собственности.

Все  котельные, работающие на подачу тепла в жилищный фонд и объекты социальной сферы, обеспечены  резервным питанием, на котельные, где не имеется второго фидера, за счет средств городского бюджета приобретено  12  дизель-генераторов.

По  окончанию отопительного периода предприятия и организации приступили к выполнению планов мероприятий ремонтных работ по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда.

Для координации мероприятий по подготовке объектов  регулярно проводились заседания городского штаба с присутствием всех руководителей ресурсоснабжающих предприятий, обслуживающих  организаций и объектов социальной сферы.

План   мероприятий  по подготовке  к  отопительному периоду:

| План, тыс. руб. |  |  | Факт, тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 69222,0 |  | 21714,0 | 31,4 |
| Краевой бюджет | 18823,0 |  | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35943,0 |  | 4314,0 | 12,0 |
| Средства собственников | 14456,0 |  | 17400,0 | 120,3 |

В межотопительный период заменено 1,2 км тепловых сетей, 0,9 км сетей водоснабжения, 0,6 км сетей водоотведения, выполнена изоляция 2,2 км т/сетей.

Все котельные подготовлены к работе в отопительный период 2014-2015 годы, запущены в эксплуатацию, паспорта готовности оформлены и подписаны.

На территории городского округа расположено 167 многоквартирных домов, в т.ч. 19 принятых от Министерства обороны: в/г Графское, в\г Лазо, Привокзальный, Кольцевое, 5 введены в эксплуатацию  ООО «Дальневосточная строительная компания» для ООО «Транснефть»,

Паспорта готовности  на все многоквартирные дома оформлены и подписаны комиссией с участием собственников жилья.

Объектов социальной сферы на территории городского округа – 33 ед.:

- 7 школы;

- 7 Д/сады;

- 6 объектов культуры;

- 10 объекты здравоохранения,

Кроме того, на территории находится 3 объекта краевого подчинения

- (Училище № 27, Детский Дом, Детский приют).

Все 33 объекта социальной сферы  так же подготовлены к работе в осенне-зимний период, паспорта готовности оформлены и подписаны.

Отопительный период 2014-2015 гг. начат с 8 октября 2014 г. в срок, соответствующий Правилам предоставления коммунальных услуг, при наступлении среднесуточных температур наружного воздуха ниже – 8 0 С в течении пяти суток подряд на основании постановления администрации Дальнереченского городского округа  от 06.10.2014 г. № 1292 «О начале отопительного периода 2014-2015 гг.» и  проходит в штатном режиме.

Запас топлива по состоянию на 26 ноября 2014 года:

- уголь   4733  тонны на 34 дня работы;

- мазут    560   тонн на 13 дней работы

При проверки готовности муниципального образования к работе в отопительный период 2014-2015 гг. Ростехнадзором было указано замечание о не соблюдению критерии надежности теплоснабжения на котельной № 2, их 4-х котлов в исправном состоянии находится 1 котел (заменен на новый в 2012 году), на 1 паровом котле  работы по переоборудованию в водогрейный режим находятся в начальной стадии.

КГУП «Примтеплоэнерго» работы по переоборудованию котла в водогрейный режим ведет, документы на переоборудованию  котла с графиком проведения работ в адрес Ростехнадзора направлены, ориентировочный срок выполнения – 20 декабря 2014 года.

- Реализация программ по проведению капитального ремонта, переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Дальнереченский городской округ в 2014 году принял участие  в двух муниципальных  адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов:

-  с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ в программу вошли 15 многоквартирных домов на сумму капремонта 36463,6  тыс. руб., 11 МКД – ремонт крыши, 4  МКД – внутридомовые инженерные сети:

ул. Г. Даманского, 6;

ул. Заводская, 25, 27;

ул. Калинина, 27;

ул. Ленина, 30, 66, 71;

ул. М. Личенко,13, 16, 30;

Переулок Прямой, 7;

ул. Свободы, 50;

ул. Уссурийская, 54;

ул. Флегонтова, 14;

ул. Энгельса,19.

Работы по капитальному ремонту на 6 домах завершены, на остальных домах выполнение составляет от 50 до 90 %.

-  в региональной адресной программе участвует 7 МКД, сумма ремонта 25329,4 тыс. руб.:

ул. Воинской Славы, 1, 3,  5;

ул. Графская, 6;

ул. Красна, 113;

ул. Стрелковая, 3, 5.

На всех 7 домах выполняется ремонт крыши, выполнение работ составляет от 20 до 50 процентов.

Кроме того, городской округ принял участие в целевой программе «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного  фонда на 2013 год с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», программой предусмотрено приобретение 23 квартир общей площадью 900,5 м2 с численностью проживающих 47 человек.

Многоквартирный 3-х этажный дом, строящийся по программе переселения 2013 года по адресу ул. Рябуха, 6,  сдан в эксплуатацию 28 октября  2014 года. Финансирование работ по строительству составило 31641700,0  руб. (100,0 % от общей стоимости программы  по всем источникам финансирования), в том числе:

- средства Фонда ЖКХ    16737701,56 руб.;

- средства краевого бюджета городского   5072408,44  руб.;

- средства бюджета городского округа   9347190,00 руб.;

- дополнительные средства бюджета городского округа   484400,00 руб.;

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU 25306000 – 03  получено застройщиком 28 августа 2014 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда начато с 6 октября 2014, заселена 21 квартира.

Аварийные жилые дома, включенные в программу переселения 2013 года,  до конца 2014 года должны быть демонтированы и снесены.

3.  Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы за предоставленные коммунальные услуги по состоянию на 26.11.2014 г. составляет 3028,8 тыс. руб., в т.ч. перед:

| Наименование учреждения | Задолжен ность по коммуналь ным услугам, тыс. руб. | из них: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГУП Примтеп лоэнерго | ОАО «Электро сервис | ООО «Возрож дение» | ООО «Абсолют-Сервис» | ООО «Доверие» | ООО «ДРКЦ» |
| МКУ «Управление образования» | 2430,0 | 1096,00 | 845,00 | 79,40 | 0,00 | 97,20 | 312,4 |
| МКУ «Управление культуры» | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «ХОЗУ» | 145,80 | 33,80 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация | 414,50 | 0,00 | 414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 3028,8 | 1129,80 | 1410,0 | 79,40 | 0,00 | 97,20 | 312,4 |

Вывод: В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 27.02.2014 г. № 209  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2014-2015 гг.» - город к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. готов

Первый зам. главы администрации

Дальнереченского городского округа                                                    А.А. Черных