ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ

«01» ноября 2016 г. № 80

Информация о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Исполнение перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 г.»

## В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского округа, решением Думы Дальнереченского городского округа от 02.02.2016 г. № 04 «Об утверждении  «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год», заслушав информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Исполнение перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год», Дума Дальнереченского городского округа

## РЕШИЛА:

## 1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Исполнение перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа							             А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от 01.11.2016 г.   № 80

Информация о ходе исполнения муниципальной целевой программы

«Исполнение перечня наказов избирателей депутатам

Думы Дальнереченского городского округа на 2016 год»

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 0503-7950900

| 014-9999020450 |  | ВСЕГО | Муниципальный контракт, договор | ОСТАТОК | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. депутат Федоренко В.И. | 500 000,00 | 483041,24 | 16 958,76 |  |
| АО "Примавтодор" | Ремонт придомовых территорий ул. М.Личенко д.29, ул. Ленина 68 | 401 900,00 | 401603,71 | 296,29 | работы выполнены |
| м/к ООО "Лора" | Устройство бетонной отмостки по ул. М.Личенко д.29, ул. Ленина 68 | 98 100,00 | 81437,53 | 16 662,47 | работы выполнены |
| 2. депутат Шарапов В.А. | 500 000,00 | 395540,85 | 104 459,15 |  |
| АО "Примавтодор" | Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 86 (спил деревьев, асфальтирование). | 155000,00 | 105546,00 | 49454,00 | работы произведены |
| м/к Примавтодор | Асфальтирование придомовой территории: Победы 1 | 100 000,00 | 99954,27 | 45,73 | работы провели |
| м/к ООО "Лора" | ремонт отмостки | 140 000,00 | 113601,56 | 26398,44 | работы выполнены |
| м/к ООО БирСервис | Спил аварийных деревьев. | 105 000,00 | 76439,02 | 28560,98 | работы проведены на 85% |
| 3. депутат Филипенко М.Ю. | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 |  |
|  |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |
| 4. депутат Марин О.В. | 500 000,00 | 479627,74 | 20 372,26 |  |
| АО "Примавтодор" | Асфальтирование придомовой территории: ул. Свободы, д. 50-а. | 392 500,00 | 392085,00 | 415,00 | работы выполнены |
| м/к ООО "Лора" | ремонт отмостки вокруг многоквартирного дома по адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы 50а | 107 500,00 | 87542,74 | 19 957,26 | работы проведены |
| 5. депутат Савенко Ю.В. | 500 000,00 | 474760,99 | 25 239,01 |  |
| м/к ИП Мокий | Обустройство уличного освещения на придомовой территории по адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 48. | 150 000,00 | 145856,48 | 4 143,52 | работы произведены |
| договор Марченко | Приобретение и установка скамеек со спинками по адресу: г. Дальнереченск, ул. Милицейская, д. 35. | 65 000,00 | 64000,32 | 999,68 | выполнено |
| АО "Примавтодор" | Ремонт дорожного полотна на территории округа. 1 лот (ямочный ремонт ул. Трудовая, ул. Хасанская, ул. Арсеньева) 2 лот ( ямочный ремонт ул. Чапаева, ул. Кальнина, ул. Энгельса, ул. Свободы) | 135 000,00 | 134999,99 | 0,01 | 1 лот работы выполнены , 2 лот работы производятся в настоящее время |
| м/к ООО "Лора" | Ремонт отмостки вокруг многоквартирного дома по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 30 . | 100 000,00 | 79904,20 | 20 095,80 | выполнено |
| м/к ООО Вектор | обустройство изоляции трубопроводов в котельной каменушка | 50 000,00 | 50000,00 | 0,00 | работы выполнены |
| 6. депутат Тарасенко С.Г. | 500 000,00 | 499999,19 | 0,81 |  |
| АО "Примавтодор" | Ремонт дорожного полотна на территории округа. ул. Энгельса 19 | 181 376,36 | 181376,36 | 0,00 | выполнено |
| ООО "Лора" | Ремонт отмостки вокруг многоквартирного дома по адресу: г. Дальнереченск, ул. Украинская 11 | 75 992,03 | 75992,03 | 0,00 | работы произведены |
| м/к Вектор | отмостка ул. Рябуха 18 | 242 631,61 | 242630,8 | 0,81 | работы проводятся |
| 7. депутат Высоцкий Л.Н. | 500 000,00 | 489305,54 | 10 694,46 |  |
| договора с СКСИ-1 | приобретение труб для проведения водоотводных работ | 55 000,00 | 46132,5 | 8 867,50 | выполнено |
| договор № 260 от 05.07.2016 | замена окон в МБОУ СОШ № 2 | 200 000,00 | 198231 | 1 769,00 | работы произведены |
| АО "Примавтодор" | Ремонт асфальтового покрытия по ул.ул. Тухачевского, Украинская | 245 000,00 | 244942,04 | 57,96 | работы произведены |
| 8. депутат Оганисян А.Г. | 500 000,00 | 246132,5 | 253 867,50 |  |
| м/к | Замена окон в спортивном зале МБОУ «СОШ № 6». | 200 000,00 | 200000 | 0,00 | работы произведены |
|  | Освещение улиц городского округа и приобретение светодиодных фонарей | 105 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| м/к Примавтодор | асфальтирование Г.Даманского | 140 000,00 |  | 140 000,00 | работы проводятся |
| договора с СКСИ-1 | приобретение труб для проведения водоотводных работ | 55 000,00 | 46132,5 | 8 867,50 | выполнено |
| 9. депутат Березовская Г.В. | 500 000,00 | 369643,80 | 130 356,20 |  |
|  | Благоустройство придомовой территории по улице: переулок Прямой, дом 7. | 51 000,00 |  | 51 000,00 | обследование не произведено (уточнение объемов) |
| аукцион | Обустройство (планировка) детской площадки по улице Мира. | 150 000,00 | 74855,87 | 75 144,13 | объявлен в сентябре |
| м/к ООО Вектор | Подсыпка дорог: ул. Татаринцева, ул. Пионерская, Фадеева, 50 лет ВЛКСМ. | 150 000,00 | 149655,6 | 344,40 | Выполнен на 95% |
| договора с СКСИ-1 | приобретение труб | 50 000,00 | 46132,50 | 3 867,50 | выполнено |
| м/к Вектор | устройство отмостки переулок Прямой | 99 000,00 | 98999,83 | 0,17 | выполнено |
| 10. депутат Егоров А.В. | 500 000,00 | 482499,7 | 17 500,30 |  |
| м/к Вектор | подсыпка ПГС | 100 000,00 | 99931,32 | 68,68 | работы выполнены |
| м/к ООО БирСервис | Валка деревьев | 50 000,00 | 32759,58 | 17 240,42 | выполнены на 75% |
| АО "Примавтодор" | ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Г. Даманского, ул. Шевчука, ул. Полтавская, Плеханова | 150 000,00 | 149946,16 | 53,84 | работы выполнены |
| м/к ООО Вектор | Подсыпка улиц городского округа песко-гравийной смесью. | 200 000,00 | 199862,64 | 137,36 | работы выполнены |
| 11. депутат Казаков А.Е. | 500 000,00 | 496 901,25 | 3 098,75 |  |
| м/к ООО Вектор | Отсыпка, грейдирование дорог и нарезка кюветов на избирательном участке. | 100 000,00 | 99931,32 | 68,68 | работы выполнены |
| м/к ИП Мокий | Устройство уличного освещения в микрорайоне Графский (автобусная остановка – 70), в микрорайоне Первомайский (переулок Первомайский – 25, переулок Сухановский – 60), ул. Советская 25, 60) | 330 000,00 | 330000,00 | 0,00 | выполнено на 95% |
| договора с СКСИ-1 | приобретение и доставка труб | 62 000,00 | 61510,00 | 490,00 | выполнено |
| м/к ООО БирСервис | Спил аварийных деревьев. | 8 000,00 | 5459,93 | 2 540,07 | работы выполнить на |
| 12. депутат Мельник Н.Н. | 500 000,00 | 487098,63 | 12 901,37 |  |
| м/к ИП Мокий | Освещение улицы: Архаринская. | 150 000,00 | 150000 | 0,00 | работы выполнены |
| м/к ООО Вектор | Подсыпка песко-гравийной смесью: ул. Светлая, ул. Киевская, ул. Полтавская, ул. Южная, ул. Таврическая, переулок Новый, пер. Дальневосточный, ул. Весенняя, ул. Осипенко, ул. Энергетиков. | 216 937,08 | 212414,4 | 4 522,68 | работы выполнены |
| м/к ООО БирСервис | Валка деревьев, очистка трубных переходов. | 29 862,92 | 21839,72 | 8 023,20 | работы выполнены |
| АО "Примавтодор" | ремонт асфальтобетонного покрытия | 53 200,00 | 53120,23 | 79,77 | работы выполнены |
| м/к Вектор | подсыпка пгс | 50 000,00 | 49724,28 | 275,72 | выполнено |
| 13. депутат БАЧКОВ В.Г. | 500 000,00 | 390431,28 | 109 568,72 |  |
|  | Устройство водоотводного канала: ул. Заозерная. | 30 000,00 |  | 30 000,00 | выполнено силами администрации ДГО |
|  | Устройство водоотводного канала: между ул. Заозерная – ул. Мелиоративная. | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  |
| договора с Введенским | Выполнение запорного устройства на водосбросной трубе дамбы реки Б. Уссурка. | 345 000,00 | 344298,78 | 701,22 | работы выполнены |
| договора с СКСИ-1 | приобретение труб для проведения водоотводных работ | 55 000,00 | 46132,5 | 8 867,50 | выполнено |
| 14. депутат ПРОКОПОВ С.Г. | 500 000,00 | 463597,17 | 36 402,83 |  |
| договор № 70 от 22.06.16 | Замена окон в здании МБОУ «СОШ № 3». | 100 000,00 | 100000,00 | 0,00 | выполнены |
| м/к ООО БирСервис | Спил аварийных деревьев. | 100 000,00 | 70979,09 | 29 020,91 | работы выполнены |
| АО "Примавтодор" | Ремонт дорог на округе. | 60 000,00 | 52618,08 | 7 381,92 | работы выполнены |
| протокол № 0820300018116000047-2 от 25.07.2016 | Устройство уличного освещения в ЛДК | 240 000,00 | 240000 | 0,00 | Приобретение опор выполнено работы по освещению планируется произвести в октябре |
| 15. депутат ЖУРАВЛЕВ А.П. | 500 000,00 | 499953,12 | 46,88 |  |
| договор № 70 от 22.06.16 | Замена окон в здании МБОУ «СОШ № 3». | 100 000,00 | 100000 | 0,00 | работы выполнены |
| АО "Примавтодор" | Укладка асфальта на придомовой территории по ул. 45 лет Октября, д. 28. | 345 000,0 | 344953,12 | 46,88 | работы выполнены |
| договора с СКСИ-1 | приобретение труб для проведения водоотводных работ | 55 000,00 | 55000 | 0,00 | выполнено |
| 16. депутат ПИСАРЕЦ Е.Г. | 500 000,00 | 286800,59 | 213 199,41 |  |
| м/к ООО БирСервис | Валка деревьев. | 30 000,00 | 21839,72 | 8 160,28 | работы планируется выполнить в августе |
|  | Монтаж уличного освещения. | 125 000,00 |  | 125 000,00 | нет тех. возможности |
|  | Ремонт кровли МБОУ «СОШ № 3». | 80 000,00 |  | 80 000,00 |  |
| договора с СКСИ-1 | приобретение труб для проведения водотводных работ | 25 000,00 | 25000 | 0,00 | выполнено |
| АО "Примавтодор" | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Владивостокской, д. 7 – Владивостокской, д. 9 | 240 000,00 | 239960,87 | 39,13 | работы выполнены |
| 17. депутат БАЛАКИНА Г.А. | 500 000,00 | 499 987,10 | 12,90 |  |
| м/к "АРХИМЕТ" | Обустройство и установка детской площадки в гарнизоне Лазо. | 100 000,00 | 99 987,10 | 12,90 | выполнены |
| м/к | Замена деревянных окон в МБОУ «СОШ № 5» на пластиковые стеклопакеты. | 200 000,00 | 200000,00 | 0,00 | выполнено |
| договор | ремонт наружных стен МБДОУ № 6 | 200 000,00 | 200000 | 0,00 | выполнено |
| 18. депутат ХАЧАТРЯН С.А. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  | Ремонт филиала «Космос» в с. Грушевое Дальнереченского городского округа (замена окон, дверей). | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
| 19. депутат ПАВЛОВ А.А. | 500 000,00 | 400000,00 | 100 000,00 |  |
| м/к | Ремонт полов, потолков, замена окон, ремонт системы отопления в здании МБОУ «СОШ № 12». | 400 000,00 | 400000,00 | 0,00 | выполнено |
|  | Установка входных металлических дверей, косметический ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах по адресу: ул. Промышленная, д. 8, 8-а | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |
|  |  | 9 500 000,00 | 7 445 320,69 | 2 054 679,31 |  |
|  | КБК 0409 | 3 872 913,44 |  |  |  |
|  | КБК 0501 | 963 223,64 |  |  |  |
|  | КБК 0502 | 1 150 000,00 |  |  |  |
|  | КБК 0503 | 688 862,92 |  |  |  |
|  | КБК 0702 | 1 280 000,00 |  |  |  |
|  | КБК 0309 | 345 000,00 |  |  |  |
|  | КБК 0701 | 200 000,00 |  |  |  |
|  | КБК 0804 | 500 000,00 |  |  |  |
|  |  | 9 000 000,00 |  |  |  |
|  | Филипенко | 500 000,00 |  |  |  |