| ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 апреля 2018 года |  | № 23 |

Отчет о работе муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» за 2017 год и текущий период 2018 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 21, 32 Устава Дальнереченского городского округа, ст.ст. 71, 72 Регламента работы Думы Дальнереченского городского округа,  заслушав отчет начальника МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» о работе МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» за 2017 г. и текущий период 2018 года,  Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет о работе МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» за 2017 г. принять к сведению (Приложение).

2. Признать работу МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» за 2017 г. и текущий период 2018 г. неудовлетворительной.

3. Главе администрации Дальнереченского городского округа рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой должности начальника МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Коваль Андрея Константиновича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

| Глава Дальнереченского городского округа, председатель Думы | А.А. Павлов |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от  25.04.2018 г.  № 23

О Т Ч Е Т

о работе муниципального казённого учреждения

«Управление жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа»

Муниципальное казённое учреждение образовано в 2015 году 28 августа.  Предметом деятельности и целями создания Учреждения является организация выполнения муниципальных услуг и муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьи 16 «Вопросы местного значения»  Федерального закона от 06.10.2003 № №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, жилищной политики в части обеспечения жилищных прав граждан и муниципальных закупок на территории Дальнереченского городского округа, разработка и организация реализации муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства, действующих на территории Дальнереченского городского округа, организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Жилищное хозяйство на территории Дальнереченского городского округа:

Жилищное хозяйство составляет 687,7 тыс. м 2 полезной площади жилого фонда, в т. ч.: муниципальный жилой фонд – 87,2 тыс. м2; государственный – 86,2 тыс. м 2; индивидуальный -  514,3 тыс. м 2

Жилищный фонд по материалу стен:  деревянные составляет 246,8 тыс. м 2, что составляет 35,8 % от общей площади жилищного фонда, расположенного на территории Дальнереченского городского округа.

В 2017 году признаны аварийными и подлежащими сносу и расселению 2 многоквартирных дома (8-ми квартирный в г.Дальнереченске, ул. Пушкина, д. 11 и 2-х квартирный в с.Лаз, ул. Рабочая).

## Уровень благоустройства  муниципального  жилого  фонда на территории Дальнереченского городского округа:

- оборудование жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением  53,85 % от общей площади жилищного фонда 687,8 тыс. кв. м.;

-оборудование жилищного фонда централизованным водоотведением (канализацией) 53,82 % ( от общей площади жилищного фонда 687,8 тыс. кв. м).;

- оборудование жилищного фонда централизованным отоплением 61,04 % (от общей площади жилищного фонда 687,8 тыс. кв. м.);

- оборудование жилищного фонда централизованным горчим водоснабжением  28,22 % (от общей площади жилищного фонда 687,8 тыс. кв. м.).

Теплоснабжение:

На территории Дальнереченского городского округа осуществляет три организации:

-Дальнереченский тепловой район филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (котельные № 1, 2, 5, 18, 27, 31, 40, 42, 43; блочные модульные котельные № 3, 7, 14, 15, 25, 26, 32);

-ООО «Абсолют-Сервис» (котельная № 39 ул. Сплавная, 16-б микрорайон «Каменушка» г. Дальнереченск, котельная № 22 ул. Лазо, 36 с. Грушевое, эл.бойлерная ул. Киевская, 53 г. Дальнереченск);

- ООО «Возрождение (Детский сад № 1 с. Грушевое).

Водоснабжение:

На территории Дальнереченского городского округа осуществляют ООО «Дальводоканал», ИП  Малюк, ООО «Жемчужина Приморья».

Всего на территории Дальнереченского городского округа имеется:

- водозаборы (река) – 2 (город, микрорайон ЛДК), производительностью 10,0 тыс. м3/сутки;

- водозаборные сквжины – 7 ед. (в/ч - 1 ед., с. Лазо – 2, с. Грушевое – 1 ед., микрорайон Графское – 2 ед., микрорайон «СПТУ» – 1 ед.);

-колодцы питьевые – 34 ед.;

-колонки водоразборные – 15 ед.;

-водопроводные очистные сооружения - 2 ед., производительностью 13,9 тыс. м3/сутки

Подвоз питьевой воды отдаленных районов городского округа осуществляется ИП Малюк и ООО «Жемчужина Приморья».

Сети водоотведения:

Централизованное водоотведение на территории Дальнереченского городского округа осуществляет ООО «Дальводоканал».

В системе водоотведения функционирует:

-очистные сооружения канализации - 2 ед. (город – 1 ед., микрорайон ЛДК – 1 ед.) производительностью 10,5 тыс. м3/сутки;

-канализационные насосные станции – 11 ед.

Имеются 4 многоквартирных дома без централизованной системы водоотведения, оборудованных септиками:

-  Победы, 1; Авиаторская, 1а; Киевская, 53;  Промышленная, 6а.

## Электроснабжение:

Электроснабжение на территории городского округа осуществляют три  сетевых организаций: ООО «Дальнереченская электросеть», АО «ДРСК», ОАО «Оборонэнерго» и гарантирующий поставщик ПАО "ДЭК. Протяженность эксплуатируемых линий 0,4; 6;10 кВт составляет 391,6 км, трансформаторных подстанций – 84 шт., процент износа электрических сетей составляет – 62,0 %.

## Вывоз ТБО и ЖБО

Вывоз коммунально-твёрдых отходов с территории городского округа осуществляет ООО «Доверие». Откачка жидких бытовых отходов на территории городского округа  осуществляется ООО «Дальводоканал» и ООО «Доверие».

Отдел жилищно-коммунального хозяйства – признание граждан малоимущими; постановка на очередь в качестве нуждающихся в жилых помещениях; заключение договоров социального и специализированного найма; выделение жилых помещений по договорам социального и служебного найма; признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; переселение граждан из ветхого и аварийного жилого помещения в благоустроенные жилые помещения; проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда; осуществление муниципального жилищного контроля; осуществление реализации государственной жилищной политики в части обеспечения жилищных прав граждан, выполнение постановлений и распоряжений Губернатора края, направленных на решение задач по реформированию системы управления жилищного комплекса; организация и прием документов граждан связанных с регистрацией по месту жительства и по месту пребывания в муниципальном жилье (прописка, выписка); организация и выдача справок, выписок из поквартирной карточки.

Отдел благоустройства  – дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, выдача ордеров на производство земляных работ, организация в границах городского округа водоотведения в пределах полномочий; создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; утверждение правил благоустройства территории городского округа, организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц; осуществление муниципального лесного контроля.

Отдел закупок – отдел обеспечивает проведение единой политики в сфере осуществления муниципальных закупок, эффективное функционирование системы осуществления закупок, организацию и проведение конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур по осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Дальнереченского городского округа, установленных действующим законодательством.

В 2017 году вся работа была направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение объёма неэффективных расходов.

Политика в области расходов направлена на решение задач социально-экономического развития городского округа и повышения качества жизни населения.

При доведении объёмов бюджетных ассигнований на 2017 год сформированы и утверждены плановые назначения на: –  жилищное хозяйство в размере 5000,0 тыс. руб.; –  коммунальное хозяйство  4450,0 тыс.руб.; –  дорожное хозяйство 8655,0 тыс.руб.; – мероприятия по благоустройству 5218,0 тыс.руб.; – содержание кладбища 4450,0 тыс.руб.; –  уличное освещение 5258,5,0 тыс.руб.; – субсидии молодым семьям 1948,73 тыс.руб. В течение 2017 года получены субсидии из краевого бюджета в размере 2500,00 тыс. руб., из федерального бюджета 24737,00 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем  и качественными  услугами жилищно-коммунального хозяйства населения ДГО» выполнены мероприятия на 6789,78 тыс. руб., что соответствует 100 % выполнению плана.

По подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»:

80,00 тыс. рублей – проведено техническое обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов и квартир по адресам: г. Дальнереченск, ул. Гоголя, д.5а кв.3; ул. Ленина, д.72 кв.5 ком.89; ул. Светлая, д.25 кв.2; ул. Победы, д.37 кв.1.  Договор № 05 от 10 февраля 2017г.  с ООО «Дальсервис проект».

927,05048 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет (2016 год) -муниципальный контракт с ИП Саидов, капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 72 по ул. Ленина.

1 403,37 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2016 год муниципальный контракт ремонт общего имущества многоквартирного дома № 54 по ул. Советская (замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования).

333, 15345 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет (2016 год) муниципальный контракт с ООО «Диана», ремонт жилого помещения № 6 ул. Пушкина дом. 12 (по решению суда).

206,89071 тыс. рублей – исполнено решение суда  -  ремонт муниципального жилищного фонда – квартира № 65 многоквартирный дом № 8 ул. Графская,                                   г. Дальнереченск. Муниципальный контракт с ООО «Вектор».

145,14290 тыс. рублей – исполнено решение суда ремонт муниципального жилищного фонда квартира № 27 многоквартирный жилой дом № 9 ул. Владивостокская. Муниципальный контракт № 0820300018117000014-0734590-01 с ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС».

99,921 тыс. рублей  – выполнен ремонт внутренней системы канализации многоквартирного дома № 54 ул. Советская  (муниципальный жилищный фонд). Муниципальный контракт № 28 «На выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома по ул. Советская, д. 54, с. Лазо, в г. Дальнереченске» с ИП Е.Н. Порошина.

249,2014 тыс. рублей – муниципальный контракт с ООО «ВОСТОКСТРОЙ-1» на выполнение ремонта потолочного (чердачного) перекрытия в 2-ух этажном многоквартирном доме № 16 по ул. Школьная.

157,67780 тыс. рублей – ремонт общедомового имущества (система отопления в подвальном помещении) многоквартирного дома № 54 ул. Советская, Муниципальный контракт с ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС».

712,64445 тыс. рублей – ремонт муниципального жилищного фонда неблагоустроенного ул. Светлая дом № 11 квартира № 2 г. Дальнереченск.

798,318 тыс. рублей – ремонт муниципального жилищного фонда неблагоустроенного ул. Плеханова дом № 10 г. Дальнереченск.

1 676,40 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2014 год. На основании судебного решения выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39 по адресу. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс».

Мероприятия в области коммунального хозяйства

За счет средств местного бюджета в 2017 году выполнены работы на общую сумму – 1601,84 тыс.руб., что соответствует 100 % выполнению плана.

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы" выполнены следующие мероприятия:

По подпрограмме «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

317,23 тыс. руб. - оплата муниципального контракта по разработке ПСД на демонтаж ГРУ газопроводов по адресам: ул. Ленина, д.84, ул. Дальнереченская, д.61, ул. Рябуха, д.16, ул. Рябуха,д.18, ул. М. Личенко, д. 27, ул. Красная, д. 113.

490,0 тыс. руб. - оплата муниципального контракта по демонтажу резервуарных установок газ оборудования по адресам ул. Ленина, д.84, ул. Дальнереченская, д.61, ул. Рябуха, д.16, ул. Рябуха,д.18, ул. М. Личенко, д. 27, ул. Красная, д. 113.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

121,18 тыс. рублей - исполнено решение суда выполнен капитальный ремонт кровли здании котельной № 39 по адресу ул. Сплавная, 16. Оплата муниципального контракта ООО «Орикс»

408,88566 тыс. рублей. - исполнено решение Дальнереченского районного суда Приморского края от 20 октября 2015 года приобретено 2 подогревателя ВВП 16*325*4000 для замены на котельной № 1, расположенной по адресу ул. Свободы, 41, г. Дальнереченск.

112,87159 тыс. рублей – выполнены работы по разработке  проекта Зоны санитарной охраны для скважинного водозабора «Графский», расположенный в микрорайоне «Графский» г. Дальнереченск договор

65,77111 тыс. рублей – приобретены глубинные  насосов для водозаборных скважин. для подачи питьевой воды жителям микрорайона «Графский» и село. Лазо

85,904 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности за 2015 год муниципальный контракт на выполнение конструкторской документации для котельной № 2  перевод паровых котлов на водогрейные.

Мероприятия по плану отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ

«Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» за счет средств местного бюджета в 2017 году на сумму 4049,81 тыс. руб.:

1261,21443 тыс. рублей - выполнены работы по замене приборов учёта электроэнергии в сетях уличного освещения, работы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту муниципальных электрических сетей и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций на объектах  в с. Лазо, с. Грушевое, микрорайон Дальнереченск-2, многоквартирных домов № 6 ул. Рябуха, № 32 ул. Михаила Личенко (ИП Мокий Сергей Валентинович».

Выполнен ремонт ливневых колодцев, находящегося в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа, контракт с ООО «Востокстрой-1» на сумму 19,52603 тыс. руб.

Технологическое подключение энергопринимающих устройств  - 26,18098 тыс. рублей (ООО «Горэлектросеть»).

Выполнена техническая проверка (диагностика) общего прибора учёта тепловой энергии многоквартирного дома № 54 ул. Советска -15,50 тыс. рублей (ООО «Стройэнергосервис»).

Устройство помещения для установки узла учёта холодной воды для многоквартирных домов № 87, 89 по ул. Таврическая -49,93637 тыс. руб. (ООО «Абсолют-Сервис».

99,53399 тыс. рублей – ООО «Вектор» выполнил техническое обслуживание муниципальных сетей уличного освещения.

Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту канализационных насосных станций, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности Дальнереченского городского округа -  1 042,18384 тыс. рублей (ООО «Дальводоканал»).

Приобретение трубы для транспортировки питьевой холодной воды – 29,92185 тыс. рублей (ООО «Пластпродукт»).

500,00 тыс. рублей - выполнена разработка проектно-сметной документации  «Установка станции водоочистки на сетях водоснабжения в микрорайоне Графский г. Дальнереченска», муниципальный контракт с ООО «Роботс»

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет в размере 1005,81615 тыс. рублей – ООО «Приморские коммунальные системы» выполнение работ по техническому содержанию канализационных станций, водопроводных и канализацион6ных сетей, находящихся в муниципальной собственности.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проведены мероприятия по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на территории Приморского края в рамках муниципальной программы Дальнереченского городского округа «Развитие транспортного комплекса Дальнереченского городского округа» на 2016-2017 годы на сумму 24695,54 тыс.руб.:

Мосты: -  ул. Плеханова; - ул. Полтавская на сумму 8262,8173 тыс. рублей;

Автомобильная дорога общего пользования ул. Первомайская площадью  16500 кв. м. 16432,74 тыс. рублей

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной  дороги по ул. Рябуха общей площадью 3120 кв. м на сумму                 3125 тыс. руб., из них 2500,00 тыс. руб. денежные средства из краевого бюджете (наказ депутата Законодательного Собрания Приморского края  Милуш В.В.) и  625,00 тыс. руб. средства бюджета Дальнереченского городского округа.

Ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим троих и  более детей:  выполнены работы по подсыпке скальным грунтом участка проезда в районе переулка Рыбозаводской в объеме 1148 куб. м. на сумму 700 тыс. руб. -

Выполнены работы по ремонту улично - дорожной сети асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) общей площадью 456 кв. м. на суму 486,450 тыс. руб. по следующим адресам: ул. Рябуха, ул. Украинская, ул. Ленина, ул. Тухачевского, ул. Энгельса, М. Личенко, Полоса отчуждения, ул. Уссурийская, ул. 45 лет Октября.

Выполнение перечня наказов депутатов Думы  Дальнереченского городского округа – произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и придомовых территорий многоквартирных жилых домов общей площадью 483,81 кв. м.  на общую сумму 1542,694 тыс. руб. по  следующим адресам: ул. Тухачевского, ул. Украинская, ул. Г. Даманского, ул. Калинина, ул. Владивостокская, дом 5, ул. М. Личенко, дом 14, ул. Пушкина, ул. Строительная, ул. 45 лет Октября, ул. Серышева, ул. Советская.

Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки 67,79 тыс. рублей.

В 2017 году проводились работы по содержанию улиц в летний период на сумму  2370,65 тыс. руб.:

1000,20 тыс. руб. – выполнены работы по подсыпке ПГС с последующей планировкой на территории ДГО в объеме 1975 куб.м;

1370,45 тыс. руб. - выполнены работы по грейдированию дорог на территории ДГО. в объеме 736,8 тыс.  кв. м

Содержание дорог в зимний период на сумму 2167,49 тыс. руб. а именно:

- 1325,6 тыс. руб. - механизированная уборка дорог и улиц на территории ДГО в объеме 8425,5 тыс.  кв.м;

- 258,0 тыс. руб. - приобретена песко-солевая смесь для подсыпки автомобильных дорог в период гололеда на территории ДГО. в объеме 153 куб.м ;

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети в течение года:

511,62 тыс. руб. – выполнены работы по нанесению дорожной разметке типа «Зебра», общей площадью 1738 кв.м в том числе, нанесение дорожной  разметки типа «Зебра» возле учебных учреждений 200 м.

511,62 тыс. руб. - выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Сплошная линия»., общей  площадью 64 кв. м.

318,4 тыс. руб - приобретено и установлено 40 шт. дорожных знаков., а именно 2.4 «Уступи дорогу»- 5 шт., 2.1 «Главная дорога»- 5 шт., 5.19.1 «Пешеходный переход»- 10шт., 5.19.2 «Пешеходный переход»- 10шт., 1.2 «железнодорожный переезд без шлагбаума»- 3 шт., 8.13 «Расстояние до объекта»-1 шт., 4.2.2 «Объезд препятствия с лева»-2 шт. 1.25 «Дорожные работы»- 2 шт.. 3.24 «Ограничение максимальной скорости»- 2 шт.

Дальнереченский городской округ в 2017 году участвовал в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Целями и задачами проекта является: повышение качества и комфорта городской среды, создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа, создание условий для отдыха населения, улучшение состояния придомовых территорий, благоустройство территорий общего пользования, благоустройство места массового отдыха населения - городского парка.

В программу включены 6 дворовых территорий: - ул. Ленина, 70 -                       ул. Красная, 113; - ул. Уссурийская, 50; - пер. Прямой, 7; - ул. Стрелковая, 3; - ул. Графская, 8.

-территория общего пользования:

-Аллея Победы

-городской парк.

На основании заключенных муниципальных контрактов проведены работы по благоустройству объектов:

дворовые территории 8 млн. 808 тысяч рублей

-  выполнены работы по укладке асфальтового покрытия в объеме 7388,2 кв. м., проведено освещение, установлены скамейки, урны для мусора, установлен гранитный  бордюрный  камень протяженностью 371 п.м.

общественная территория 2 млн. 722 тысячи рублей

-Аллея Победы: проведены работы по укладке асфальта в объеме 625 кв.м., установке бортового камня протяженностью 865 п.м., замене люков ливневых канализаций. Установлены скамейки и урны для мусора

- городской парк: выполнены работы по укладке асфальтового покрытия в объеме 1098 кв.м, установке бордюра протяженностью 734 п.м.. Установлены урн и скамеек, прибора учета электрической энергии

Сводная таблица проведенных мероприятий по «Формированию комфортной городской среды»

| № п/п | адрес | Сумма ( тыс. руб.) | Асфальт (м²) |  | Бордюр (п.м) | Урна (шт.) | Скамей- ки (шт.) | СКУ (шт.) | Люк (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской парк | 3258,02 | 1098 |  | 734 | 26 | 13 |  |  |
| 2. | Аллея Победы | 2722,4 | 625 |  | 865 | 12 | 6 |  | 7 |
| 3. | Ул. Ленина, 70 | 1527,90 | 1157,7 |  | 113 | 8 | 4 | 6 |  |
| 4. | Ул. Красная, 113 | 1073,81 | 1030 |  |  | 12 | 6 | 2 |  |
| 5. | Пер. Прямой, 7 | 686,05 | 476 |  | 20 | 8 | 4 | 4 |  |
| 6. | Ул. Графская, 8 | 1971,26 | 1296,5 |  | 176 | 10 | 5 | 6 |  |
| 7. | Ул. Уссурийская, 50 | 2068,99 | 2100 |  | 62 | 2 | 2 | 6 |  |
| 8. | Ул. Стрелковая, 3 | 1479,99 | 1328 |  |  | 16 | 8 | 7 |  |
|  | Итого | 14788,42 | 9111,2 | 1970 |  | 94 | 48 | 31 | 7 |

## Мероприятия в области процедуры закупок товаров, работ, услуг для нужд  Дальнереченского городского округа

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета является организация конкурсных мероприятий (муниципальные закупки).

За 2017 год муниципальным учреждением проведено 164 процедуры закупок товаров, работ, услуг для нужд  Дальнереченского городского округа, из них 83 электронных аукциона, 1 закупка у единственного поставщика (поставка электроэнергии) и 80 закупок малого объёма на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчётов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке и пункта 4 части 1Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (простая закупка).

По итогам размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг за 2017 год заключено 144 муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на сумму 77 363,69 тыс. рублей за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Из них по результатам проведения электронных аукционов заключены контракты на сумму 70 267,92 тыс. рублей, у единственного поставщика (поставка электроэнергии) на сумму 4 500,00 тыс. руб., закупок малого объёма – на сумму 2 595,77 тыс. руб.

В процедурах размещения закупок способом электронного аукциона приняли участие 115 участников.

Все контракты и  иные гражданско-правовые договора заключены с отечественными участниками торгов.

У субъектов малого предпринимательства размещено 80,75 % общего годового объёма поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг определённого в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленный Правительством Российской Федерации.

Экономический эффект от размещения закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд городского окурга за 2017 год составил 3 032,34 тыс. рублей.

## Мероприятия в области учета и распределении жилья

По состоянию на 31.12.2017г. в очереди в качестве нуждающихся в жилом помещении состоит -  278 человека.

В период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. признано малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, и приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 8 человек.

На учет в качестве нуждающихся в жилом помещении принята - 1 вдова участника ВОВ и 3 -молодых семей.

В 2017 году состоялось 10 заседаний жилищной комиссии. По результатам работы комиссии из муниципального жилищного фонда выделено -23  жилых помещений. Из них:

- 9 жилых помещений предоставлено по договору социального найма  гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

- 6 жилых помещений выделено вне очереди в связи с переселением из аварийного жилищного фонда.

- 8 жилых помещений из специализированного жилищного фонда (3 из маневренного жилищного фонда и 5 служебных жилых помещений).

За счет средств федерального бюджета -2 вдовы участков ВОВ и 1- инвалид приобрели благоустроенные жилые помещения на территории Дальнереченского городского округа.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» улучшили жилищные условия 4 молодые семьи.

В отчетом году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, составила 10,8%. В 2014 доля населения составляла-27,9%, в 2015 году-29,8%, в 2016-17,9%. Данное снижение возможно будет и в 2018 году. Связано это с тем, что в имеющемся незаселенном жилищном фонде, принятом в муниципальную  собственность от Министерства обороны РФ, необходимо проведение капитального ремонта. Выделение жилых помещений, не соответствующих санитарным и техническим нормам, очередникам и проживающим в аварийном жилищном фонде, не представляется возможным.

План работ по благоустройству на 2018 год.

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование улицы | Планируемые объемы ремонта асфальтобетонного покрытия (м²) | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шевчука | 420 | 405,468 |
| 2 | ул. Г. Даманского | 240 | 231,696 |
| 3 | ул. Таврическая | 260 | 251,004 |
| 4 | ул. Пушкина | 530 | 511,662 |
| 5 | ул. Строительная | 240 | 231,696 |
| 6 | ул. Флегонтова | 280 | 270,312 |
| 7 | ул. Уссурийская | 330 | 318,582 |
| 8 | ул. Серышева | 612 | 590,825 |
| 9 | ул. Свободы | 358 | 345,613 |
| 10 | ул. Полоса отчуждения | 390 | 376,506 |
| 11 | ул. Советская | 210 | 202,734 |
| 12 | ул. Комсомольская | 189 | 182,461 |
| 13 | ул. Центральная | 572 | 552,209 |
| 14 | ул. Рябуха | 700 | 675,780 |
| 15 | ул. Первомайская | 1143 | 1103,452 |
|  | Итого | 6474 | 6250,000 |

2. Ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт) площадью 932 м²  на 1081,07 тыс. руб.

3. Подсыпка улиц песко-гравийной смесью с последующей планировкой  в объеме 1975 м³ на сумму 1040,19 тыс. руб.

4. Грейдирование улиц в летний период (6 раз) площадью м² на 1414,87 тыс. руб.

5. Техническое содержание дорог в зимний период  2390,16 тыс. руб.

6. Нанесение дорожной разметки на территории ДГО (дорожная разметка типа «Зебра» - 1738 м², нанесение дорожной разметки – 525 м², нанесение стоп-линии - 32 м²) на сумму 312,63 тыс. руб.

7. Изготовление и установка, содержание дорожных знаков 45 знаков на сумму 320,00 тыс. руб.

8. Светофорные объекты:

- замена 5 головок пешеходных светофоров (90,00 тыс. руб.);

- содержание и обслуживание светофоров (500,00 тыс. руб.).

9. Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территории на сумму 3649,74 тыс. руб. (ул. Ленина, 66, 86, ул. Ясная, 15, ул. Милицейская, 35, ул. Некрасова, ул. Полевая, 1, ул. Уссурийская, 54, ул. М. Личенко, 13, 14, 15, 15а, ул. Украинская, 19, ул. Центральная, ул. Владивостокская, 5).

10. Устройство уличного освещения ул. Татаринцева, ул. Г. Даманского, ул. Полтавская, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Декабристов, ул. Пушкина, ул. Центральная, ул. Матросова, ул. Строительная, ул. Школьная, ул. Крупской, ул. Бонивура, ул. Дальняя, ул. Личенко, 13, 15, 16, ул. Свободы, 50а, пер. Сухановский, ул. Загородная, ул. Кустарная, ул. Зеленая, ул. Волочаевская, ул. Заводская.

Ремонт уличного освещения ул. Киевская, ул. Новая, ул. Плеханова, ул. Светлая, ул. Владивостокская, ул. Г. Даманского, 8, ул. Уссурийская, 54, ул. Тухачевского, ул. Первомайская.

11. Установка детских площадок м-н Графский, пос. Энергетиков, ул. Победы, 1, ул. Милицейская, 35, ул. Промышленная, 6.

12. Текущее содержание улиц города 3058,89 тыс. руб.

13. Выполнение работ по озеленению города Дальнереченска (мероприятия по уходу за цветочными клумбами) на сумму 622,5 тыс. руб.

| Наименование работ | Ед. измерения | Объемы |
| --- | --- | --- |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м² | 19,3916 |
| Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых | 1000 шт. | 27,159 |
| Прополка: газонов (4 раза); полив (3 раза) | 100 м² | 19,3916 |
| Уборка опавших листьев при засоренности: средней | 100 м² | 19,3916 |

| Место нахождения, перечень, количество и площадь клумб, рабаток | Количество и рекомендуемые виды цветов (шт.) | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| – Аллея Победы – Мемориальный комплекс – ул. 50 лет Октября (включая Стелу) – Спортивный комплекс – ул. Полоса Отчуждения – Железнодорожная площадь – Доска Почета – ул. М. Личенко – м-н ЛДК (ДК Сибирцева) – Городской парк | Петунья – 724 шт. Сальвия – 17868 шт. Бархатцы – 8567 шт. | заготовка рассады цветов, подготовка почвы, оформление цветочных композиций, посадка цветов, полив клумб, рабаток, прополка, уборка цветов осенью с вывозом на городскую свалку. |
| Итого: общая площадь клумб 1939,16 м² | Итого: 27 159 шт. |  |

14. Ремонт стелы – 50,00 тыс. руб.

15. Отлов и содержание бродячих собак – 150,00 тыс. руб.

16. Проведены работы по устройству уличного освещения ул. М Личенко, ул. Уссурийская.

17. Планируется проведение работ по благоустройству городского парка, Аллеи Победы и дворовой территории с. Лазо, ул. С.Лазо, 29а, 35а.

18. Места планируемых работ по устройству и очистке кюветов в 2018 г. , перечень прилагается (приложение).

Список мероприятий за 1 квартал 2018 года по содержанию городского кладбища, выполненных ООО «Вектор» по муниципальному контракту № 0820300018118000011-0734590-01:

уборка случайного мусора – 35147 м²;

погрузка мусора на автотранспорт – 24,5 тн.;

уборка несанкционированных свалок – 6,5 м³;

механизированная уборка в зимний период – 100500 м²;

уборка уличного туалета – 3 шт.;

грейдирование – 7285,71 м².

Работы выполненные силами МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в рамках благоустройства мест захоронения за 1 квартал 2018 года:

нарезка кюветов – 480 м;

вывоз грунта на городскую свалку – 143 м³.

Техникой МКУ «Управление ЖКХ ДГО» производить работы по уборке и вывозу несанкционированных свалок на территории Дальнереченского городского округа не представляется возможным в связи с  отсутствием лицензии на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Введена ставка смотрителя кладбища в апреле 2018 года.

Финансовый результат работы техники, приобретенной за счет бюджетных средств Дальнереченского городского округа за 2017 год.

На основании заявлений граждан  и проведенного специалистами отдела благоустройства обследования выполнены работы специализированной техникой МКУ «Управление ЖКХ ДГО»:

– по устройству водоотводных кюветов по следующим адресам ул. Первомайская, ул. Киевская, ул. Терешковой, ул. Серышева, ул. Постышева, ул. Плеханова, ул. Новая, ул. Рябуха, ул. Крупской, ул. Кедровая, ул. Б.Хмельницкого, ул. О.Кошевого, ул. Комсомольская,  ул. Береговая, пер. Рыбозаводской, пер. Сухановский протяженностью 19,5 км;

– по укреплению искусственной насыпи в м-не Дальнереченск-2 объемом  29250 м³.

МКУ «Управление ЖКХ ДГО» по обращениям граждан  проведены работы:

– по ремонту ливневой канализации в районе ул. М.Личенко.

Специализированной техникой МКУ «Управление ЖКХ ДГО» проведены работы в  2017 году эквивалентно  в финансовом отношении   6 597 152,50 рублей,  согласно сметных расчётов, выполненных специалистом сметчиком МКУ ЖКХ, в том числе:

– подсыпка противогололедным материалом на территории Дальнереченского городского округа 15 раз площадью 1650 тыс. кв. м на сумму 3 679 500 руб.,

– механизированная уборка в зимний период с. Грушевое, с. Лазо 2 135,76 тыс. кв. м на сумму 405 794,4 руб.;

– в летний период экскаватором проведена очистка кюветов, ремонт водопропускных труб с последующим вывозом грунта на городскую свалку на сумму 1 131 137,28 руб.;

– автомобилем КАМАЗ на сумму 1 380 720,82 руб. проведены работы по вывозу грунта на городскую свалку.

План работ отдела жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год.

1. Субсидии физическим лицам в рамках подпрограммы  "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2016 -2017годы  (413,00 тыс. руб.);

3. Проведение технического обследования жилищного фонда с заключением (68,00 тыс. руб.):

- ул. Флегонтово, 6 (многоквартирный дом,  4 квартиры)

- ул. Флегонтово, 24 (многоквартирный дом, 6 квартир)

- ул. Флегонтово, 24 (многоквартирный дом, 6 квартир)

2. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (4052,00 тыс. руб.):

- ул. Краснознаменная, д.5 кв2  (решение суда от 15.09.2015 г.)

- ул. Котовского, д. 27 кв 2 (решение суда от 19.10.2016 г.)

- ул Тухачевского, д. 35, кв 2 (решение суда от 25.012017 г.)

- ул. Школьная, д. 16, кв. 6

-ул. Магистральная, д. 5, кв. 1 (представление прокуратуры от 19.09.2017г.)

- ул. Графская, д. 6, кв. 10, 36

- ул. Владивостокская, д. 9, кв. 2

3. Капитальный ремонт кровли зданий котельных (746,53 тыс. руб.):

- капитальный ремонт кровли котельной № 1 решение суда 14.10.2016 г

- капитальный ремонт кровли котельной № 43

4. Насосы на скважину 2 шт.,  эл. счетчиков 2 шт.  (115,00 тыс. руб.)

5. Содержание  и техническое обслуживание сетей  электроснабжения (1685,00 тыс. руб.)

- электрические муниципальные сети Дальнереченск-2;.с.Лазо;с.Грушевое; ТП - ул. М.Личенко, ТП - д.32; ул.Рябуха, д.6.

- техническое содержание сетей уличного освещения, снятие показаний по  уличному освещению

6. Содержание и техническое обслуживание   канализационных насосных станций,  сетей канализации   и  сетей водоснабжения (1043,00 тыс. руб.)

- Канализационные насосные станции-  (ул.50 лет ВЛКСМ-75, ул . Красная 113, ул Победы 5, ул.Рябуха, 6).

- Сети канализации  3330 м.п : в том числе ; ул Рябуха14,16,18, ул. Украинская 19; ул. Советская 21,23 ; ул. Дальнереченская 57; ул.Фадеева 59А ,60, 62, ул.Партизанская 100 ; ул.Красная 113, ул.Победы 5; ул.Киевская; пос. Лазо ул. Лазо, ул. Карла Маркса;

- сети  водоснабжения -5425,9 м.п : в том числе; ул Рябуха 16,18,            ул.Чапаева 57, ул.Милицейская; ул. Партизанская; ул. Дальнереченская, ул.Энгельса; ул. Красная 113, ул. Победы 5;  ул.Переулок Прямой , ул.Пионерская;                                  пос .Лазо:  ул Лазо, ул. Ленина ; ул. 1-я Набережная.

7. Техническое обслуживание  и ремонт  питьевых колодцев (150,00 тыс.руб.)

- Обследование на анализ по качеству воды

- Ремонт питьевых колодцев

8. Наказы избирателей - ремонт уличного освещения на территории Дальнереченского городского округа (2196,40 тыс. руб.).

Начальник МКУ «Управления

жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа»                                                  А.К. Коваль

Приложение

к отчету о работе МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Места планируемых работ по устройству и очистке кюветов в 2018 г.

| № п/п | Адрес проведения работ | Вид работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | городское Кладбище | Устройство и очистка кювета | Март |
| 2 | ул. Блюхера | Устройство и очистка кювета | Апрель |
| 3 | ул. Зеленая | Устройство и очистка кювета | Апрель |
| 4 | гарнизон Лазо | Устройство и очистка кювета | Апрель, май |
| 5 | ул. Шевчука, 56 | Ремонт трубного перехода | Май |
| 6 | ул. Ворошилова | Устройство и очистка кювета | Май |
| 7 | ул. Промышленная | Устройство трубного перехода и очистка кювета | Май |
| 8 | ул. Энгельса | Устройство и очистка кювета | Май |
| 9 | ул. Волочаевская | Устройство и очистка кювета | Май |
| 10 | ул. Светлая | Устройство и очистка кювета | Июнь |
| 11 | ул. Первомайская | Ремонт трубных переходов | Июнь |
| 12 | пер. Рыбозаводской | Устройство и очистка кювета | Июнь |
| 13 | пересечение ул. Красногвардейская - ул. Фадеева, ул. Красногвардейская – ул. Гарнизонная | Ремонт трубных переходов | Июнь |
| 14 | ул. Архаринская | Ремонт трубных переходов | Июнь |
| 15 | ул. Энгельса | Ремонт трубных переходов | Июнь |
| 16 | переулок Восточный | Устройство и очистка кювета | Июнь |
| 17 | пер. Заречный, 4 | Очистка кювета и трубного перехода | Июль |
| 18 | ул. Гарнизонная | Устройство и очистка кювета | Июль |
| 19 | ул. Татаринцева | Устройство и очистка кювета | Июль |
| 20 | ул. Фадеева | Устройство и очистка кювета | Июль |
| 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ | Устройство и очистка кювета | Июль |
| 22 | ул. Свободы,79 кв.1 | Устройство и очистка кювета | Август |
| 23 | ул. Озерная, ул. Заозерная | Устройство и очистка кювета | Август |
| 24 | ул. Комсомольская | Устройство и очистка кювета | Август |
| 25 | ул. 45 лет Октября | Устройство и очистка кювета | Август |
| 26 | ул. Строительная | Устройство и очистка кювета | Август |
| 27 | ул. Школьная | Устройство и очистка кювета | Август |
| 28 | ул. Центральная | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 29 | ул. Пушкина | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 30 | ул. Матросова | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 31 | ул. Театральная | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 32 | пер. Пролетарский | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 33 | ул. Горького | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 34 | ул. Производственная | Устройство и очистка кювета | Сентябрь |
| 35 | ул. Тургенева | Устройство и очистка кювета | Октябрь |
| 36 | ул. Зеленая | Устройство и очистка кювета | Октябрь |
| 37 | ул. Пригородная | Устройство и очистка кювета | Октябрь |
| 38 | ул. Гастелло | Устройство и очистка кювета | Октябрь |