## Проект 007-0003 «Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.33, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования ''Молодежный бюджет''»

***Объект:*** *Спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 33*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- устройство бетонной подготовки;

- устройство покрытия "искусственная трава";

- установка стенда, тренажеров, скамеек, урн для мусора.

**1. Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор присутствует в незначительном количестве.

**2. Выполнение работ:**

Работы выполняются с отставанием от графика, в связи с погодными условиями и введением на территории ЧС.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 22.08.2024 г.