**Проект: Благоустройство дворовой территории Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48 в рамках губернаторской программы «1000 дворов»**

*Благоустройство дворовой территории Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48*

***Объект:*** *ул. Свободы, д. 48, г. Дальнереченск, Приморский край*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| Нет | Нет |

**Описание выявленных недостатков**: Согласно технического задания урны парковые в количестве 8 шт. не соответствуют форме, скамьи парковые в количестве 8 шт. не имеют плавного радиуса округления 3 мм, а так же края и углы деревянных элементов скамеек не ошлифованы.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, на объекте отсутствует строительный мусор.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются с отставанием от графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 19.07.2024 г.