# Проект: Благоустройство общественной территории «Сквер у церкви» в рамках Национального проекта «Формирование комфортной городской среды»

# Благоустройство общественной территории «Сквер у церкви», Приморский край,  г. Дальнереченск, ул. Ленина,99в

# Объект: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина,99в, «Сквер у церкви»

| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| --- | --- |
| Да | Да |

Описание выявленных недостатков: отсутствуют

Проведены работы:

- демонтаж старого бортового камня;

- установка нового бортового камня;

- устройство подстилающих слоев;

- асфальтирование пешеходных дорожек;

- вырубка и корчевание опасных деревьев;

- высадка саженцев ( ель колючая голубая);

- установка современных МАФ (скамейки);

- установка современных МАФ (урны).

1.     Целостность конструкций:

Целостность конструкций не нарушена.

2.     Санитарное состояние:

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

3. Выполнение работ:

Работы выполнены в полном объеме.

Фотоматериалы:

Прилагаются к чек-листу 04.06.2024 г.