**Проект "Благоустройство прилегающей территории возле МБУ ДО «Детская школа искусств» Дальнереченского городского округа в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» г.Дальнереченск, ул.Рябуха Приморский край"**

***Объект:*** *территория возле МБУ ДО «Детская школа искусств» Дальнереченского городского округа*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- демонтаж асфальтового покрытия,

- валка и корчевка деревьев

- устройство основания под зону парковки (устройство подстилающих и выравнивающих слоев, устройство прослойки из нетканого материала).

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 10.06.2025 г.