**Приложение 2.**

**Для публикации в СМИ**

**Реализация ФЦП в регионе**

**Первый мультиплекс**

Сеть цифрового эфирного телевидения в Приморском крае включает 152 передающие станции.

Строительство полностью завершено, все станции транслируют сигнал, охват по системному проекту – 98,7%.

**Региональная врезка (Россия-1, Россия-24)**

Вещание региональных телерадиоканалов ВГТРК в составе первого мультиплекса начато в сентябре 2017 года.

**Второй мультиплекс**

Сеть включает 152 передающие станции, охват по системному проекту составляет 98,7% населения региона. Завершено строительство 152 объектов, 5 из них (Владивосток, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Находка) ведут трансляцию, их охват составляет 63,4% населения региона. Остальные 147 объектов вещания будут включены в конце 2018 года.