Утвержден

решением Председателя

Контрольно-счетной палаты

Дальнереченского городского

округа

от «11» февраля 2019г. № 02

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

по вопросу аудит в сфере закупок по контрактам, заключенным МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в 2018 году на выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории Дальнереченского городского округа

1. Основание для проведения контрольного мероприятия пункт 2.1 раздела II Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2019 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.12.2018 года  № 04, решение председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 18.01.2019 года № 01.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Дальнереченского городского округа, использованные на выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории Дальнереченского городского округа.

3. Объекты  контрольного мероприятия:

-  Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»);

-       Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).

4. Срок проведения контрольного мероприятия с «21» января  2019 года  по «01»  февраля  2019 года.

5. Цели контрольного мероприятия: провести анализ и оценить результаты закупок, определенных статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ).

### Вопросы контрольного мероприятия:

5.1.   Анализ организационного и нормативного обеспечения;

5.2.  Анализ осуществления закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

5.3.  Анализ соответствия стоимости и фактического объема выполненных работ и затрат, утвержденной конкурсной документации.

### 6. Проверяемый период деятельности: 2018 года.

7. Перечень составленных актов: акт проверки от  31.01.2019 года  подписан начальником  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» А.К. Коваль, директором МКУ «Централизованная бухгалтерия ДГО» Касьяновой Е.А.

8. Результаты контрольного мероприятия:

8.1  Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу аудит в сфере закупок по контрактам, заключенным МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в 2018 году на выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории Дальнереченского городского округа подготовлен на основании Акта от 31 января 2019 года.

8.2-8.3 По результатам аудита в сфере закупок по девяти муниципальным контрактам, заключенных между  МКУ «Управлением ЖКХ Дальнереченского городского округа и подрядчиками  на 2018 год на выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории Дальнереченского округа  установлено следующее.

1. По муниципальному контракту от 13.09.2018 года № 0820300018118000051-0734590-01 на сумму 701 124 рубля 47 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик ООО «ПРОКСИ» (срок выполнения работ в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта), установлены следующие нарушения и недостатки:

- в нарушение  пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ)  первичные документы, которыми являются акты о приемке выполненных работ за сентябрь- октябрь 2018 года №№ 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, составлены и подписаны по истечению совершения факта выполненных работ на 70 календарных дней 13.12.2018 года.

МКУ «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в адрес подрядчика, направлена Претензия от 09.11. 2018 года № 295, о ненадлежащем исполнении условий контракта;

-   в актах о приемке выполненных работ от 13.12.2018 года №№ 25-3, 25-5  по графе 3 «Наименование работ» по строке 2 «Изготовление столбов освещения из труб» и по строке 3 «Монтаж столбов освещения» некорректно указано количество столбов освещения;

## - в нарушение п.4.1.1 и п.6.1 Контракта Подрядчик не выполнил работы по ремонту уличного освещения по улице Пионерской. Однако акт о приемке выполненных работ по улице Пионерской от 13.12.2018 года № 25-3 на сумму 145 000 рублей 00 копеек  подписан ответственными лицами и скреплен печатью, со стороны заказчика начальником МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» А.К. Коваль, со стороны подрядчика генеральным директором ООО «ПРОКСИ»  П.А. Невзоров.  Оплата за невыполненные работы по улице Пионерской произведена платежным поручением от 28.12.2018 года № 846588.

## В соответствии с ч. 1 п. 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку выполненных работ, предусмотренных контрактом. В виду того, что работы по ремонту уличного освещения по улице Пионерской не выполнены, контракт считается неисполненным.

2. По муниципальному контракту  от 24.05.2018 года № 0820300018118000025-0734590-01 на сумму 460 000 рублей 00 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик  ООО «ПРОКСИ» (срок выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта), установлены следующие нарушения:

- в нарушение  пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ первичные документы, которыми являются акты о приемке выполненных работ за май-июнь 2018 года №№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, составлены и подписаны по истечению совершения факта выполненных работ на 18 календарных дней 22.06.2018 года.

По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию.

3. По муниципальному контракту  от 27.04.2018 года № 0820300018118000020-0734590-02 на сумму 130 000 рублей 00 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик ООО «ПРОКСИ» (срок выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта), установлены следующие нарушения:

- в нарушение  пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ первичный документ, которым является акт о приемке выполненных работ за май 2018 года № 2, составлен и подписан по истечению совершения факта выполненных работ на 6 календарных дней 14.05.2018 года.

По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию.

4. По муниципальный контракт от 20.06.2018 года № 0820300018118000031-0734590-01 на сумму 362 840 рублей 13 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович, установлены следующие нарушения и недостатки:

- в нарушение пунктов 2.1, 5.2 муниципального контракта, согласно подписанных заказчиком и подрядчиком  актов о приемке выполненных работ от 24.07.2018 года №№ 070/02 и  071/02 окончательные работы по ремонту уличного освещения завершены 24.07.2018 года (срок выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта). По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию;

-  в актах о приемке выполненных работ от 24.07.2018 года №№  070/02 и 071/02 по графе 3 «Наименование работ» по строке 2  неверно указано наименование работ и по строке 3 «Монтаж столбов освещения» некорректно указано количество столбов освещения, что не соответствует техническому заданию.

5. По муниципальному контракту от 20.06.2018 года № 0820300018118000030-0734590-01 на сумму 353 574 рубля 41 копейка, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович, установлены следующие нарушения:

- в нарушение пунктов 2.1, 5.2 муниципального контракта, согласно подписанных заказчиком и подрядчиком  актов о приемке выполненных работ от 17.07.2018 года №№ 60/02 и  61/02 окончательные работы по ремонту уличного освещения завершены 12.07.2018 года (срок выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта). По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию.

6. По муниципальному контракту от 18.12.2018 года № 0820300018118000071-0734590-01 на сумму 340 000 рублей 00 копеек за, счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик  ООО «ПРОКСИ», установлены следующие недостатки:

-   в актах  о приемке выполненных работ №№ 27-2, 27-3, 27-5, 27-6, 27-7, 27-8 от 21.12.2018 года неверно подсчитан итог «Всего по акту», который не влечет за собой переплату бюджетных средств;

-   в акте о приемке выполненных работ № 27-6 от 21.12.2018 года по строке 1 «Замена светильников СКУ-70» установлены следующие недостатки, которые не влекут за собой переплату бюджетных средств:

- по графе 6  неверно указано количество светильников;

- по графе 7 некорректно отражена цена за единицу;

- по графе 8 неверно подсчитана стоимость выполненных работ;

-  в акте о приемке выполненных работ № 27-1 от 21.12.2018 года неверно отражен номер дома объекта.

7. По муниципальному контракту  от 16.08.2018 года № 0820300018118000039-0734590-01 на сумму 743 747 рублей 07 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович, установлены следующие нарушения и недостатки:

-  в нарушение пунктов 2.1, 5.2 муниципального контракта, согласно подписанных заказчиком и подрядчиком  актов о приемке выполненных работ от 13.11.2018 года №№ 110/02, 101/03, 110/04, 110/05, 110/06,  окончательные работы по ремонту уличного освещения завершены 13.11.2018 года (срок выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта). МКУ «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в адрес подрядчика, направлена Претензия от 12.11. 2018 года № 300, о ненадлежащем исполнении условий контракта;

-   в актах о приемке выполненных работ от 13.11.2018 года  №№ 110/04, 110/05, 110/06 по графе 3 «Наименование работ» по строке 2 «Изготовление столбов освещения из труб» некорректно указано количество столбов освещения;

-   в актах о приемке выполненных работ от 13.11.2018 года  №№ 110/02, 110/05, 110/06 по графе 3 «Наименование работ» по строке 3 «Монтаж столбов освещения» некорректно указано количество столбов освещения.

8. По муниципальному контракту  от 02.10.2018 года № 0820300018118000058-0734590-01 на сумму 560 513 рублей 60 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик  ООО «ПРОКСИ» (срок выполнения работ с момента заключения  контракта и до 20 октября 2018 года) установлены следующие нарушения и недостатки:

- в нарушение  пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ первичные документы, которыми являются акты о приемке выполненных работ за октябрь 2018 года  №№ 23-1, 23-2, составлены и подписаны по истечению совершения факта выполненных работ на 52 календарных дня  13.12.2018 года. МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в адрес подрядчика, направлена Претензия от 08.11.2018 года № 291, о ненадлежащем исполнении условий контракта;

- в акте о приемке выполненных работ № 23-2 от 13.12.2018 года некорректно заполнено наименование улицы.

## 9. По муниципальному контракту от 05.12.2018 года № 0820300018118000067-0734590-01  на сумму 635 666 рублей 51 копейка, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, подрядчик ООО «Герц» (срок выполнения работ с момента заключения контракта и до 15 декабря 2018 года), установлены следующие нарушения:

-    в нарушение  пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ первичные документы, которыми являются акты о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года  №№ 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7, 32-8, составлены и подписаны по истечению совершения факта выполненных работ на 4календарных дня 21.12.2018 года. По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию;

- в акте о приемке выполненных работ № 32-6 от 21.12.2018 года некорректно заполнены следующие строки и графы, что не влечет за собой переплату бюджетных средств:

-   по строке 6 графе 7 неверно отражена цена за единицу и общая стоимость выполненных работ по графе 8;

-    по строке 8 графе 7 неверно указано количество светильников, по графе 8 цена за единицу и общая стоимость выполненных работ по графе 8.

## Визуальный осмотр уличного освещения, за исключением улицы Пионерской, показал, что ремонт произведен и соответствует выполненным работам, и объемам, указанные в техническом задании.

9. Возражения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объектов  контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  К акту проверки от 31.01.2019 года представлены «Разногласия» от 07.02.2019 года № 22, в форме пояснений по установленным нарушениям.

10. Выводы:

10.1. В нарушение  пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные документы, которыми являются акты о приемке выполненных работ, составлены и подписаны по истечению совершения факта  выполненных работ от 4 до 70 календарных дней, из них:

-  акт о приемке выполненных работ от 14.05.2018 года № 2 (муниципальный контракт от 27.04.2018 года № 082030001818000020-0734590-02, подрядчик ООО «ПРОКСИ») на 6 календарных дней.  По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию;

-  акты о приемке выполненных работ от 22.06.2018 года №№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 (муниципальный контракт от 24.05.2018 года № 082030001818000025-0734590-01, подрядчик  ООО «ПРОКСИ») на 18 календарных дней. По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию;

-  акты о приемке выполненных работ от 13.12.2018 года №№ 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5 (муниципальный контракт от 13.09.2018 года № 082030001818000051-0734590-01, подрядчик ООО «ПРОКСИ») на 70 календарных дней. МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», в адрес подрядчика, направлена Претензия от 09.11. 2018 года № 295, о ненадлежащем исполнении условий контракта;

- акты о приемке выполненных работ от 13.12.2018 года №№ 23-1, 23-2 (муниципальный контракт от 02.10.2018 года № 082030001818000058-0734590-01, подрядчик  ООО «ПРОКСИ») на 52 календарных дня. МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в адрес подрядчика, направлена Претензия от 08.11.2018 года № 291, о ненадлежащем исполнении условий контракта;

-  акты о приемке выполненных работ от 21.12.2018 года №№ 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7, 32-8 (муниципальный контракт от 05.12.2018 года № 082030001818000067-0734590-01, подрядчик ООО «Герц») на 4 календарных дня.  По данному факту МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» не направляло подрядчику Претензию;

10.2 При анализе актов о приемке выполненных работ установлено некорректное заполнение граф и строк:

-  в актах о приемке выполненных работ от 13.12.2018 года №№ 25-3, 25-5  по графе 3 «Наименование работ» по строке 2 «Изготовление столбов освещения из труб» и по строке 3 «Монтаж столбов освещения» некорректно указано количество столбов освещения (муниципальный контракт от 13.09.2018 года № 0820300018118000051-0734590-01, подрядчик  ООО «ПРОКСИ»);

-  в актах о приемке выполненных работ от 24.07.2018 года №№  070/02 и 071/02 по графе 3 «Наименование работ» по строке 2  неверно указано наименование работ и по строке 3 «Монтаж столбов освещения» некорректно указано количество столбов освещения, что не соответствует техническому заданию (муниципальный контракт от 20.06.2018 года № 0820300018118000031-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович);

-  в акте о приемке выполненных работ № 27-1 от 21.12.2018 года неверно отражен номер дома объекта (муниципальный контракт от 18.12.2018 года № 0820300018118000071-0734590-01, подрядчик  ООО «ПРОКСИ»);

-  в актах о приемке выполненных работ от 13.11.2018 года  №№ 110/04, 110/05, 110/06 по графе 3 «Наименование работ» по строке 2 «Изготовление столбов освещения из труб»  и от 13.11.2018 года  №№ 110/02, 110/05, 110/06 по графе 3 «Наименование работ» по строке 3 «Монтаж столбов освещения» некорректно указано количество столбов освещения (муниципальный контракт от 16.08.2018 года № 082030001818000039-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович);

## 10.3  По результатам проверки фактического объема выполненных работ по муниципальному контракту от 13.09.2018 года № 0820300018118000051-0734590-01, подрядчик ООО «ПРОКСИ», установлено, что работы по ремонту уличного освещения по улице Пионерской не осуществлялись.  Однако оплата за не выполненные работы по улице Пионерской произведена платежным поручением от  28.12.2018 года № 846588, на основании подписанного заказчиком и  подрядчиком акта о приемке выполненных работ от 13.12.2018 года № 25-3 на сумму 145 000 рублей 00 копеек.

## В соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, исполнение контракта включает в себя приемку выполненных работ, предусмотренных контрактом.  В связи с тем, что работы по ремонту уличного освещения улицы Пионерской не выполнены, контракт считается неисполненным;

10.4 В нарушение обязательств Подрядчиками не соблюдались сроки выполнения работ по следующим муниципальным контрактам:

-  от 20.06.2018 года № 0820300018118000030-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович;

-  от 20.06.2018 года № 0820300018118000031-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович;

- от 16.08.2018 года № 0820300018118000039-0734590-01, подрядчик ИП Мокий Сергей Валентинович. По данному контракту МКУ «Управлением ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в адрес подрядчика, направлена Претензия от 12.11. 2018 года № 300, о ненадлежащем исполнении условий контракта.

11. Предложения (рекомендации):

11.1 Ответственным лицам МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»:

-  в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 101 Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлять контроль за  исполнением подрядчиками условий  муниципальных контрактов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-    в соответствии с требованиями п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» осуществлять контроль над своевременным предоставлением подрядчиками актов о приемке выполненных работ, согласно условиям контрактов;

11.2 Начальнику МКУ «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа»:

-  принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим своими действиями (бездействиями) нарушение, повлекшее за собой последствия в виде неисполнения муниципального контракта от 13.09.2018 года № 0820300018118000051-0734590-01 и возместить незаконно расходованные бюджетные средства в сумме 145 000 рублей 00 копеек за счет виновных лиц;

- возложить обязанности на должностных лиц МКУ «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа», под персональную ответственность, по проверке предоставленных подрядчиками актов о приемке выполненных работ на соответствие условиям технической документации к муниципальным контрактам, а также  правильности заполнения граф и строк актов.

11.3 Контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа по результатам контрольного мероприятия направить представление в МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа».

Главный инспектор

Контрольно-счетной палаты                                                             О.А. Марченко