Утверждена

постановлением администрации Дальнереченского городского округа от «____» ____________ 2017 года № ____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения»; 2. Основное мероприятие: «Обустройство городского парка» |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа; 3. Благоустройство места массового отдыха населения (городского парка) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Площадь обустроенного места массового отдыха населения (городского парка), кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в 5 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 372 105 174,72 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 72 564 395,62 руб., 2019 год – 69 600 407,17 руб., 2020 год – 73 010 827,12 руб., 2021 год – 76 588 357,65 руб., 2022 год – 80 341 187,17 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 296 184 555,94 руб., в том числе по годам: 2018 год – 57 759 081,98 руб., 2019 год – 55 399 836,10 руб., 2020 год – 58 114 428,06 руб., 2021 год – 60 962 035,04 руб., 2022 год – 63 949 174,76 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета на финансирование Программы — 60 664 306,63 руб., в том числе по годам: 2018 год – 11 830 173,42 руб., 2019 год – 11 346 954,38 руб., 2020 год – 11 902 955,14 руб., 2021 год – 12 486 199,95 руб., 2022 год – 13 098 023,74 руб. Объем средств местного бюджета на финансирование Программы — 15 256 312,15 руб., в том числе по годам: 2018 год – 2 975 140,22 руб., 2019 год – 2 853 616,69 руб., 2020 год – 2 993 443,91 руб., 2021 год – 3 140 122,66 руб., 2022 год – 3 293 988,67 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 160 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа; 3. Обустроить 1 место массового отдыха населения (городской парк) городского округа. |

_________________________________

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

В настоящее время место массового отдыха населения (городской парк), нуждается в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест городского округа позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

В связи с этим разработана программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа;

3. Обустройство места массового отдыха населения (городского парка).

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Площадь обустроенного места массового отдыха населения (городского парка), кв.м.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить160 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа;

3. Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городского парка) городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в Приложении              № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

2. Основное мероприятие: «Обустройство городского парка»:

2.1 Обустройство территории городского парка.

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территория городского парка, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах приведены в приложении № 4 к Программе.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство каждой внутриквартальной территории многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после прохождения ценовой экспертизы.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов:

I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

6.2. Реализация Программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- краевого бюджета;

- местного бюджета.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 10 октября 2013 года № 1246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского округа».

7. Объем средств местного бюджета на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Прогнозная оценка финансового обеспечения Программы на 2018 - 2022 годы год составляет всего 372 105 174,72 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 296 184 555,94 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 60 664 306,63 |
| средства местного бюджета | – | 15 256 312,15 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2018 году – 72 564 395,62 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 57 759 081,98 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 11 830 173,42 |
| средства местного бюджета | – | 2 975 140,22 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2019 году – 69 600 407,17 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 55 399 836,10 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 11 346 954,38 |
| средства местного бюджета | – | 2 853 616,69 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2020 году – 73 010 827,12 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 58 114 428,06 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 11 902 955,14 |
| средства местного бюджета | – | 2 993 443,91 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2021 году – 76 588 357,65 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 60 962 035,04 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 12 486 199,95 |
| средства местного бюджета | – | 3 140 122,66 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2022 году – 80 341 187,17 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 63 949 174,76 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 13 098 023,74 |
| средства местного бюджета | – | 3 293 988,67 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы представлено в Приложении № 3 к Программе.

__________________________

__________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 38 | 70 | 102 | 134 | 166 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Площадь обустроенного места массового отдыха населения (городского парка) (нарастающим итогом) | кв.м. | 7150 | 28600 |  |  |  |  |

________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 365 953 381,35 | 66 412 602,26 | 69 600 407,17 | 73 010 827,12 | 76 588 357,65 | 80 341 187,17 | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018-2022 |
|  | федеральный бюджет | 291 287 912,98 | 52 862 439,02 | 55 399 836,10 | 58 114 428,06 | 60 962 035,04 | 63 949 174,76 |  |  |
|  | краевой бюджет | 59 661 379,76 | 10 827 246,55 | 11 346 954,38 | 11 902 955,14 | 12 486 199,95 | 13 098 023,74 |  |  |
|  | местный бюджет | 15 004 088,62 | 2 722 916,69 | 2 853 616,69 | 2 993 443,91 | 3 140 122,66 | 3 293 988,67 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 271 535 607,79 | 49 277 824,00 | 51 643 159,55 | 54 173 674,37 | 56 828 184,41 | 59 612 765,45 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 216 134 197,73 | 39 223 669,57 | 41 106 405,71 | 43 120 619,59 | 45 233 529,95 | 47 449 972,92 |  |  |
|  | краевой бюджет | 44 268 450,14 | 8 033 763,65 | 8 419 384,30 | 8 831 934,13 | 9 264 698,91 | 9 718 669,15 |  |  |
|  | местный бюджет | 11 132 959,92 | 2 020 390,78 | 2 117 369,54 | 2 221 120,65 | 2 329 955,56 | 2 444 123,38 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа, всего | 94 417 773,57 | 17 134 778,26 | 17 957 247,61 | 18 837 152,75 | 19 760 173,23 | 20 728 421,72 | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018-2022 |
|  | федеральный бюджет | 75 153 715,25 | 13 638 769,45 | 14 293 430,39 | 14 993 808,48 | 15 728 505,09 | 16 499 201,84 |  |  |
|  | краевой бюджет | 15 392 929,62 | 2 793 482,90 | 2 927 570,08 | 3 071 021,01 | 3 221 501,04 | 3 379 354,59 |  |  |
|  | местный бюджет | 3 871 128,70 | 702 525,91 | 736 247,15 | 772 323,26 | 810 167,10 | 849 865,29 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Обустройство места массового отдыха населения (городского парка), всего | 6 151 793,36 | 6 151 793,36 |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 |
|  | федеральный бюджет | 4 896 642,96 | 4 896 642,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1 002 926,87 | 1 002 926,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 252 223,53 | 252 223,53 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: по Программе: в том числе: |  | 372 105 174,72 | 72 564 395,62 | 69 600 407,17 | 73 010 827,12 | 76 588 357,65 | 80 341 187,17 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 296 184 555,94 | 57 759 081,98 | 55 399 836,10 | 58 114 428,06 | 60 962 035,04 | 63 949 174,76 |  |  |
| краевой бюджет |  | 60 664 306,63 | 11 830 173,42 | 11 346 954,38 | 11 902 955,14 | 12 486 199,95 | 13 098 023,74 |  |  |
| местный бюджет |  | 15 256 312,15 | 2 975 140,22 | 2 853 616,69 | 2 993 443,91 | 3 140 122,66 | 3 293 988,67 |  |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды

Дальнереченского городского округа "

на 2018-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы "Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа " на 2018-2022 годы за счет средств бюджетов всех уровней

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» | Х | Х | Х | Х | 72 564 395,62 | 69 600 407,17 | 73 010 827,12 | 76 588 357,65 | 80 341 187,17 |
| 1.1 | благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 04601R5550 04601R5550 04601L5550 | 244 244 244 | 39 223 669,57 8 033 763,65 2 020 390,78 | 41 106 405,71 8 419 384,30 2 117 369,54 | 43 120 619,59 8 831 934,13 2 221 120,65 | 45 233 529,95 9 264 698,91 2 329 955,56 | 47 449 972,92 9 718 669,15 2 444 123,38 |
| 1.2 | благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 04601R5550 04601R5550 04601L5550 | 244 244 244 | 13 638 769,45 2 793 482,90 702 525,91 | 14 293 430,39 2 927 570,08 736 247,15 | 14 993 808,48 3 071 021,01 772 323,26 | 15 728 505,09 3 221 501,04 810 167,10 | 16 499 201,84 3 379 354,59 849 865,29 |
| 1.3 | обустройство места массового отдыха населения (городского парка) |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 04601R5600 04601R5600 04601L5600 | 244 244 244 | 4 896 642,96 1 002 926,87 252 223,53 |  |  |  |  |

_______________________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

Перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территории городского парка, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах

| № п/п | Наименование территории, адрес | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 40 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 30 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2а | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С.Лазо, 29а | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С.Лазо, 35а | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 52 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 21 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 64 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 31 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 17 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 4 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 69 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 54 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Заводская, 25 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Заводская, 27 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 9 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 19 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы, 5а | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 21 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 23 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1а | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 2 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 3 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 5 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 7 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 9 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 28 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 30 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 66 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Полевая,1 | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Полевая, 1а | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 6 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 13 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15а | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 75 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 14 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 86 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 8 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71а | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. с. Лазо, ул. Советская, 54 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Графская, 6 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 84 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 11а | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 14 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 17 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 47 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 49 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 51 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 53 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 11 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 11 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 13 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 15 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 23 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 25 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 27 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уткина, 18 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 68 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 69 | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 8а | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Авиаторская, 1а | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 32 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 34 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 36а | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 16 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 27 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 27а | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы, 5 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 6 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 8 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 16 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 18 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 10 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 4 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 6 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 8 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 11 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 13 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 14 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 16 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 1 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 3 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 5 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 18 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Серышева, 5 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 50 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 5 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, Центральная, 30 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 10 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 12 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 14 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 22 | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 3 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 29 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 32 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 7 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 15 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 18а | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 5 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Шевченко, 78 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 33а | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы, 1 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 3 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 5 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 13 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 87 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 89 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 27 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 13 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 16 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 17 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 18 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 20 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 25 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 37 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 50а | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 57 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15б | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, 2 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 35 | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Краснознаменная, 1а | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 42 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59а | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 61 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 67 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, 39 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 13 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 19 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 14 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 19 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 6 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 17 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Чапаева, 57 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 2 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 4 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 6 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 11 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 12 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 14 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 48 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 15 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Киевская, 53 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 34 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 63 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 82а | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 22 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 18 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 20 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22 | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22а | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 26 | 2022 |
| Территории общего пользования |  |  |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской, ориентир здание – автовокзала, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 64 до пересечения с ул. Красной, ориентир здание – магазин, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная,7, (Аллея Победы) | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, сквер у церкви | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, угол ул. Украинской и ул. Полтавской, сквер Молодежный | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, угол ул. Украинской и ул. Полтавской, сквер | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, сквер | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, сквер «Семьи», ул. Тухачевского | 2022 |
| Территория городского парка |  |  |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а, (городской парк): |  |
| 1.1 | - благоустройство центральной аллеи парка | 2018 |
| 1.2 | - благоустройство тротуаров и газонов в парке | 2018 |
| 1.3 | - устройство освещения | 2018 |

Данный перечень подлежит корректировке после проведения общественных обсуждений.

_________________________