Приложение № 7

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от 22 августа  2017 г.   № 654

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды» Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы

- Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Дальнереченского городского округа включаемого в программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы(далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

– дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

– дизайн-проект - графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

– заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

– уполномоченное лицо – лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо).

2. Разработка дизайн-проектов

1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Дальнереченского городского округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа, осуществляется заинтересованными лицами с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, и утвержденных протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, прошедших  оценку общественной комиссией,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместных предложений заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

б) разработка дизайн - проекта;

в) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с представителем заинтересованных лиц;

г) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, заинтересованное лицо уведомляют уполномоченное лицо, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы, о готовности дизайн-проекта в течение трех рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

2. Уполномоченное лицо рассматривает представленный дизайн-проект и в срок не превышающий 3 календарных дней с момента его получения представляет в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной комиссией в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

4. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

5. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие в заседании, и подлежит размещению на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского округа: http://dalnerokrug.ru/.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, второй экземпляр направляется в МКУ «Управление ЖКХ ДГО» для подготовки проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа об утверждении программы, включающего, в том числе перечень работ предлагаемых к выполнению на территории городского парка.

Приложение № 8

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от 22 августа  2017 г.   № 654

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования и

дизайн-проекта обустройства места массового отдыха населения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и обустройства места массового отдыха населения, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Порядок).

2. В дизайн-проекты благоустройства территории общего пользования и обустройства городского парка включается текстовое и визуальное описание проекта с учетом концепции проекта и перечня, в том числе визуализированного, элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования и городского парка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. Разработка дизайн-пректа обеспечивается администрацией Дальнереченского городского округа с учетом нормативов градостроительного проектирования.

4. Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования, перечня мероприятий по благоустройству территории общего пользования и  обустройству городского парка, подлежащих реализации в 2017 году, организуется и проводится администрацией  Дальнереченского городского округа. Проведение мероприятий по благоустройству территории общего пользования и мероприятий по обустройству городского парка предполагает  их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Общественное обсуждение осуществляется в отношении дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и обустройства городского парка, разработанных по результатам рассмотрения предложений граждан и организаций о выборе территории общего пользования и мероприятий по обустройству  городского парка в 2018 году.

6. Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и перечня мероприятий по обустройству городского парка, подлежащих реализации в 2018 году, осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

7. Для организации общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и перечня мероприятий по обустройству городского парка, подлежащих реализации в 2017 году, администрация Дальнереченского городского округа размещает на официальном сайте следующую информацию:

7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения дизайн–проектов благоустройства территории общего пользования и обустройства городского парка.

7.2. Дизайн–проекты благоустройства территории общего пользования и обустройства городского парка.

8. Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству городского парка должна составлять не менее 30 календарных дней.

9. Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и перечня мероприятий по обустройству городского парка носят рекомендательный характер.

10. Общественная комиссия обобщает и анализирует предложения (замечания) к дизайн-проектам благоустройства территории общего пользования, обустройства городского парка и перечню мероприятий по обустройству городского парка, поступившие в рамках общественного обсуждения.

11. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

12. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими участие в заседании, и подлежит размещению на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского округа: http://dalnerokrug.ru/.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, второй экземпляр направляется в МКУ «Управление ЖКХ ДГО» для подготовки проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа об утверждении программы, включающего, в том числе перечень работ предлагаемых к выполнению на территории городского парка.