

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2024 года. г. Дальнереченск 432-па

**О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа Приморского края**

**от 29.06.2021 № 600-па «Об утверждении муниципальной**

**программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2024 годы»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнереченского городского округа Приморского края от 29.06.2021 № 600–па «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 - 2024 годы»» следующие изменения:

1.1. Наименование постановление изложить в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы»» и далее по тексту считать период действия муниципальной программы 2022-2026 годы.

1.2. Изложить приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы»» к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 - 2026 годы» (далее муниципальная программа) в новой редакции (приложение №1).

1.3. Изложить приложение № 2 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» к муниципальной программе в новой редакции (приложение № 2).

1.4. Изложить приложение № 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы»» к муниципальной программе в новой редакции (приложение № 3).

1.5. Изложить приложение № 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2026 годы» к муниципальной программе в новой редакции (приложение № 4).

1.6. Изложить приложение № 6 «План–график реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024 год»» к муниципальной программе в новой редакции (приложение № 5).

2. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Михайлова Н.А.) обнародовать настоящее постановление.

3. Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Димова М.Л.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

И.о. главы Дальнереченского

городского округа Е.А.Старикова

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27.03.2024 № 432-па

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

Паспорт муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022 - 2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 - 2026 |
| Основания разработки муниципальной программы | Государственная программа Приморского края» «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па» |
| Руководитель муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа Старикова Е.А. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» |
| Структура муниципальной программы (подпрограммы и отдельные мероприятия) | Подпрограмма «Реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» |
| Цели муниципальной программы | Защита от наводнений и паводков населенных пунктов Дальнереченского городского округа;  бесперебойное жизнеобеспечение населения в зоне ЧС ;  минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарови происшествий |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.  Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы(с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа  Общий объем финансирования программы составит: 85460,44145 тыс. руб. в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0 тыс.руб., в том числе по годам:  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 0 тыс. руб.;  2026 год – 0 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 78002,10151 тыс.руб., в том числе по годам:  2022 год – 9182,74151 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 33307,320 тыс. руб.;  2026 год – 35512,040 тыс. руб.;  Местный бюджет – 7458,33994 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 1023,91924 тыс. руб.;  2023 год – 1186,74886 тыс. руб.;  2024 год – 4739,03955 тыс. руб.;  2025 год – 248,77665 тыс. руб.;  2026 год – 259,85564 тыс. руб.. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;  2. Проведение работ пореконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;  3.Приобретение пожарного шлюза-регулятора №1 ДО-1;  4. Страхование гидротехнических сооружений;  5. Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров;  6. Приобретение противопожарного имущества;  7. Информирование населения;  8. Проведение противопожарных мероприятий;  9. Приобретение генераторов;  10. Формирование неприкосновенного запаса (кровати, подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паёк и т.д.);  11.Ремонт гидрантов;  12.Техническое задание на устройство шлюзовых камер на трубные переходы. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений;  количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;  обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах. |

**1.Общая характеристика реализации муниципальной программы**

**(в том числе основных проблем) и прогноз ее развития**

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов, расположенных на водозащитной дамбе ДО-1 направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и предотвращение затоплений жилого сектора микрорайона Первомайский, улицы Советская, улицы Береговая, микрорайона Каменушка паводковыми водами реки Большая Уссурка.

Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера направлена на предотвращение затоплений жилого сектора микрорайона ЛДК и микрорайона Первомайский г. Дальнереченска от паводковых вод реки Большая Уссурка путём выполнения работ по укреплению полотна дамб и устройству водосливных шлюзов, а также на проведение на территории Дальнереченского городского округа противопожарных мероприятий.

Реализация предусмотренных мероприятий будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом доверия к органам муниципальной власти Дальнереченского городского округа со стороны населения.

**2. Цели и задачи**

Цели - защита от наводнений и паводков населенных пунктов Дальнереченского городского округа, бесперебойное жизнеобеспечение населения в зоне ЧС, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.

2. Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**3. Результаты реализации программы**

Результаты реализации программы с указанием целевого показателя (индикатора) и планируемых значений целевого показателя (индикатора) по годам приведены в приложении № 2 к Программе.

Индикаторы могут оцениваться ежегодно на основе данных формы федерального статистического наблюдения.

**4. Основные мероприятия муниципальной программы**

1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;

2. Проведение работ пореконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;

3.Приобретение пожарного шлюза-регулятора №1 ДО-1;

4. Страхование гидротехнических сооружений;

5. Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров;

6. Приобретение противопожарного имущества;

7. Информирование населения;

8. Проведение противопожарных мероприятий;

9. Приобретение генераторов;

10. Формирование неприкосновенного запаса (кровати, подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паёк и т.д.);

11.Ремонт гидрантов;

12.Техническое задание на устройство шлюзовых камер на трубные переходы.

**5. Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий программы.

Основные мероприятия программы ««Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 - 2026 годы» реализуются за счет средств краевого и местного бюджета Дальнереченского городского округа.

**6. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы**

**(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)**

Финансовое обеспечение Программы составляют средства из краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа.

Общий объем финансирования программы составит: 85460,44145 тыс. руб. в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 78002,10151 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 9182,74151 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 33307,32 тыс. руб.;

2026 год – 35512,04 тыс. руб.;

Местный бюджет – 7458,33994 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 1023,91924 тыс. руб.;

2023 год – 1186,74886 тыс. руб.;

2024 год – 4739,03955 тыс. руб.;

2025 год – 248,77665 тыс. руб.;

2026 год – 259,85564 тыс. руб..

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период**.**

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 3 к Программе.

В Программе не предусмотрено мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета и иных источников.

**7. Реализация и контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие Дальнереченского городского округа, который представлен проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Обязательным условием реализации Программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов в установленные сроки.

Для контроля используются следующие критерии:

а) результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы;

б) степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Дальнереченского городского округа;

в) эффективность использования средств бюджета Дальнереченского городского округа.

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности показателей в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, не парированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

При формировании муниципальной программы и внесении в нее изменений указывается ее планируемая эффективность и результативность в зависимости от планируемых целевых показателей (индикаторов) и тенденций социально-экономического развития на прогнозируемый период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы в целом.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывается информация (сведения) годового отчета отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий и информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в следующей последовательности:

а) оценивается степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), направленных на увеличение значений:

СПi = П факт/П план,

для показателей (индикаторов), направленных на снижение значений:

СПi = П план /П факт,

где:

СПi - степень достижения планового значения i- го показателя (индикатора);

П факт- фактическое значение i - го показателя (индикатора);

П план - плановое значение i - го показателя (индикатора);

б) оценивается степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)муниципальной программы в целом по следующей формуле:

СПМП =∑ СПi//n,

где:

СПМП - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

n - количество показателей (индикаторов) программы;

в) оценивается степень соответствия уровню расходов программы по следующей формуле:

СПМП = Pфакт/Рплан,

где:

СПМП - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

Pфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Рплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию программы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в решении о бюджете Дальнереченского городского округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

г) оценивается эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы по следующей формуле:

ЭБС = СМмп / СРмп,

где:

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы;

СМмп - степень реализации мероприятий программы;

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

СМмп=Мв/М,

где:

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

д) Оценивается эффективность реализации программы по следующей формуле:

Эмп = СПмп\*ЭБС,

где:

Эмп - эффективность реализации программы;

СПмп - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,60.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности программы по итогам текущего финансового года не проводится при наличии заключенных долгосрочных муниципальных контрактов (на срок более года), предусматривающих реализацию мероприятий инвестиционного характера.

**8. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы – 2022 по 2026 годы.

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27.03.2024 № 432-па

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округана2022-2026 годы |
| Основания разработки муниципальной подпрограммы | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники муниципальной подпрограммы | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» |
| Цели муниципальной подпрограммы | Защита от наводнений и паводков населенных пунктов Дальнереченского городского округа |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2022 - 2026 годах |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа  Общий объем финансирования программы составит: 78521,98182 тыс. руб. в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования:  Федеральный бюджет – 0 тыс.руб., в том числе по годам:  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 0 тыс. руб.;  2026 год – 0 тыс. руб.;  Краевой бюджет – 78002,10151 тыс.руб., в том числе по годам:  2022 год – 9182,74151тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 33307,320 тыс. руб.;  2026 год – 35512,040 тыс. руб.;  Местный бюджет – 519,88031 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 174,05438 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 167,37347 тыс. руб.;  2026 год – 178,45246 тыс. руб.. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | 1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;  2. Проведение работ пореконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений;  количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;  обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах. |

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27.03.2024 № 432-па

Приложение № 4

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022-2026 годы

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме)  (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего: | 85460,44145 | 10206,66075 | 1186,74886 | 4739,03955 | 33556,09665 | 35771,89564 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств краевого бюджета | 78002,10151 | 9182,74151 | 0 | 0 | 33307,32 | 35512,04 |
| средств местного бюджета | 7458,33994 | 1023,91924 | 1186,74886 | 4739,03955 | 248,77665 | 259,85564 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них по главным распределителям: |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» | | | | | | |
| Всего: | 79371,84668 | 10206,66075 | 0 | 0 | 33474,69347 | 35690,49246 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств краевого бюджета | 78002,10151 | 9182,74151 | 0 | 0 | 33307,320 | 35512,040 |
| средств местного бюджета | 1369,74517 | 1023,91924 | 0 | 0 | 167,37347 | 178,45246 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Дальнереченского городского округа (отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа) | | | | | | |
| Всего: | 6080,59477 | 0 | 1186,74886 | 4739,03955 | 81,40318 | 81,40318 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств местного бюджета | 6088,59477 | 0 | 1186,74886 | 4739,03955 | 81,40318 | 81,40318 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27.03.2024 № 432-па

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2026 годы | | | | | | | | |
| Задача № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | | | |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мероприятия по задаче 2. «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 5

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27.03.2024 № 432-па

Приложение № 5

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

Перечень

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2026 годы

| №  п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | В том числе по годам | | | | | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Мероприятия по задаче № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  | Всего | | 78771,98182 | | 9356,  79589 | 0 | 250 | 33474,69347 | 35690,49246 | 01.01.2022  31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 769,88031 | | 174,  05438 | 0 | 250 | 167,37347 | 178,45246 |
| средств прочих бюджетов | | 78002,10151 | | 9182,  74151 | 0 | 0 | 33307,320 | 35512,040 |
| внебюджетные средства | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | 014.  0406.  09101S2130.  414,244  014.  0406.  0910192130.  414 | Всего | | 9356,79589 | | 9356,  79589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2022  31.12.2022 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (С.Н. Луцук,  В.Е.Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 174,05438 | | 174,  05438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 9182,74151 | | 9182,  74151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение работ по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | 014.  0406.  09101S2130.  414,244  014.  0406.  0910192130.  414  014.  0406.  0940292130.  414  014.  0406.  09402S2130.  414 | Всего | | 69165,18593 | | 0 | 0 | 0 | 33474,69347 | 35690,49246 | 01.01.2025  31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 345,82593 | | 0 | 0 | 0 | 167,37347 | 178,45246 |
| средств прочих бюджетов | | 68819,36 | | 0 | 0 | 0 | 33307,320 | 35512,040 |
| внебюджетные средства | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение пожарного шлюза-регулятора №1 ДО-1 | 005.  0310.  0940120320.  244 | Всего | | 250 | | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 01.01.2024  31.12.2024 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 250 | | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по задаче 2. «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | | Всего | | 6688,45963 | 849,  86486 | 1186,74886 | 4489,03955 | 81,40318 | 81,40318 | 01.01.2022  31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 6688,45963 | 849,  86486 | 1186,74886 | 4489,03955 | 81,40318 | 81,40318 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Страхование гидротехнических сооружений | 014/005  0310  0990120320/  0940120320  244 | | Всего | | 197,44 | 39,44 | 78 | 80 | 0 | 0 | 01.01.2022  31.12. 2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 197,44 | 39,44 | 78 | 80 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров | 014/005  0310  0990120320/  0940120320  244 | | Всего | | 4042,08718 | 275,  34756 | 988,23962 | 2778,5 | 0 | 0 | 01.01.2022  31.12.2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 4042,08718 | 275,  34756 | 988,23962 | 2778,5 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение противопожарного имущества | 014/005  0310  0940120320  244 | | Всего | | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2022  31.12.2022 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Информирование населения | 014/005  0310  0990120320/  0940120320  244 | | Всего | | 196,30924 | 45,3 | 120,50924 | 30,5 | 0 | 0 | 01.01.2022  31.12.2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 196,30924 | 45,3 | 120,50924 | 30,5 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Проведение противопожарных мероприятий | 005  0310  0990120320/  0940120320  244 | | Всего | | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 01.01.2024  31.12.2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Приобретение генераторов | 014  0310  0990120320  244 | | Всего | | 50,8689 | 50,  8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2022  31.12.2022 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (С.Н. Луцук,  В.Е. Бражников )  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 50,8689 | 50,  8689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Формирование неприкосновенного запаса (кровати,подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паек и т.д.) | 014  0310  0990120320  244  005  0310  09403S2760  244 | | Всего | | 735,35431 | 433,  5084 | 0 | 139,03955 | 81,40318 | 81,40318 | 01.01.2022  31.12.2026 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (С.Н. Луцук,  В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 735,35431 | 433,  5084 | 0 | 139,03955 | 81,40318 | 81,40318 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Ремонт гидрантов | 014/005  0310  0990120320  244 | | Всего | | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 01.01.2024  31.12.2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Техническое задание на устройство шлюзовых камер на трубные переходы | 014/005  0310  0990120320  244 | | Всего | | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 01.01.2024  31.12.2024 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  (В.Е. Бражников)  Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа (Гуль А.И.) |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 |
| средств прочих бюджетов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | | Всего по программе: | | 85460,44145 | 10206,  66075 | 1186,74886 | 4739,03955 | 33556,09665 | 35771,89564 |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | | 7458,33994 | 1023,91924 | 1186,74886 | 4739,03955 | 248,77665 | 259,85564 |
| средств прочих бюджетов | | 78002,10151 | 9182,74151 | 0 | 0 | 33307,32 | 35512,04 |
| внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27.03.2024 № 432-па

Приложение № 6

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.06.2021 № 600-па

План - график реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы» на 2024 год

| №  п/п | Наименование  программы  (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события) | Код бюджетной квалификации | | | | Ответственный за исполнение  мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Сроки реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | начало | окончание | Всего | в том числе | | | |
|  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | внебюджетные средства |
| Всего по муниципальной программе ««Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2026 годы» на 2024 год | | | | | | | | | | 4739,03955 | 0 | 0 | 4739,03955 | 0 |
| Задача № 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты | | | | | | | | | | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты | | | | | | | | | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 1.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение работ по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. №19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение пожарного шлюза-регулятора №1 ДО-1 | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Задача № 2. Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | 4489,03955 | 0 | 0 | 4489,03955 | 0 |
| 2 | Мероприятия для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | 4489,03955 | 0 | 0 | 4489,03955 | 0 |
| 2.1 | Страхование гидротехнических сооружений | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного характера | 01.01. 2024 | 31.12.  2024 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 2.2 | Опашка минерализованных полос, земляные работы по устройству водоотводных каналов, работы по покосу травы, организационные противопожарные мероприятия, устройство пожарных резервуаров | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 2778,5 | 0 | 0 | 2778,5 | 0 |
| 2.3 | Приобретение противопожарного имущества | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Информирование населения | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 30,5 | 0 | 0 | 30,5 | 0 |
| 2.5 | Проведение противопожарных мероприятий | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2.6 | Приобретение генераторов | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Формирование неприкосновенного запаса (кровати,подушки, матрацы, полотенца, постельные принадлежности, сухой паек и т.д.) | 005 | 0310 | 09403S2760 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 139,03955 | 0 | 0 | 139,03955 | 0 |
| 2.8 | Ремонт гидрантов | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2.9 | Техническое задание на устройство шлюзовых камер на трубные переходы | 005 | 0310 | 0940120320 | 244 | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа  (Гуль А.И.) | Защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 |