Приложение

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 26.02.2015 № 289

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Дальнереченского городского округа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Проектная мощность*:* количество групп/ мест | Срок ввода в эксплуатацию (год, квартал) | Ответственный |
| 1. | Строительство дошкольного учреждения по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 35 | 6 групп / 120 мест | III квартал  2015 г | Начальник МКУ «Управление образования»  Г. А. Балакина |
| 2. | Реконструкция здания с целью создания дошкольного учреждения в военном городке Лазо. | 1 группа / 25 мест | 2017 год | Начальник МКУ «Управление образования»  Г. А. Балакина |
| 2.1 | Выделение помещений для реконструкции здания с целью создания дошкольного учреждения в военном городке Лазо |  | 2015 год | Начальник МКУ «Управление образования»  Г. А. Балакина  Начальник отдела муниципального имущества  С. Н. Газдик |
| 2.2 | Подготовка проектно-сметной документации для реконструкции здания дошкольного учреждения в военном городке Лазо |  | 2016 год | Начальник МКУ «Управление образования»  Г. А. Балакина |
| 2.3 | Реконструкция здания дошкольного учреждения в военном городке Лазо |  | 2017 год | Начальник МКУ «Управление образования»  Г. А. Балакина |
| 3. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования | 3 группы / 42 места | III квартал  2015 г | Начальник МКУ «Управление образования»  Г. А. Балакина  Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка  В. Н. Матюшкина |
|  | ИТОГО | 10 групп / 187 мест |  |  |