|  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 27 февраля 2015 № 292 |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И

- РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2017 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие газоснабжения

в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы (далее - программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Структура программы | - Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы, приложение № 1 к муниципальной программе. - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы, приложение № 2 к муниципальной программе. |  |  |  |
| Исполнители программы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства, финансовое управление, организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе |  |  |  |
| Цели программы | - Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа 2. Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа; |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  | приведены в приложении № 3, № 4, №5 к муниципальной программе |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  | 2014-2017 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  | Прогнозная оценка финансовых средств на реализацию целей программы составляет 20920,403 тыс. рублей, в том числе: Краевой бюджет 6370,903 тыс. руб.: в том числе 2014 год – 6370,903 тыс. руб. 2015 год – 0 тыс. руб. 2016 год – 0 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. Местный бюджет 14549,5 тыс. руб.: в том числе 2014 год – 9649,5 тыс. руб. 2015 год – 900,00 тыс. руб. 2016 год – 2000,00 тыс. руб. 2017 год – 2000,00 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы, объемы финансирования корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год |  |  |
| Контроль за исполнением программы |  |  | Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства, финансовое управление, организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе. |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, прогноз её развития

  - Общая характеристика Дальнереченского городского округа

Дальнереченский городской округ расположен в центре Приморского края в 430 км к северу от Владивостока на границе с КНР. В городской округ входит г.Дальнереченск, с. Лазо, с. Грушевое, д. Краснояровка и п. Кольцевой. Территории городского округа  занимает площадь 108.5 км².

Через город проходит транссибирская железнодорожная магистраль, связывающая его со всей страной и краевым центром – Владивостоком,  автомобильная  дорога общего пользования федерального значения М-60 от Хабаровска до Владивостока.

Территория Дальнереченского городского округа относится к Амуро-Уссурийскому климатическому району, который входит в Тихоокеанскую муссонную область умеренной зоны. Климат в целом характеризуется как летне-теплый (сумма температур за вегетационный период 2500°С) и влажный (индекс сухости 0,45–1,00) с умеренно холодной и более сухой зимой. Весна поздняя и сухая. Засушливость  весеннего  периода  связанна  с  вторжением из Северного Китая сухих континентальных масс воздуха («весенние суховеи»).

По данным многолетних наблюдений метеорологической станции «г.Дальнереченск» самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой +21,1 ºС, самым холодным – январь - 20,2 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 211–217 дней. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние – до 20 мая. Пять месяцев в году - с ноября по март наблюдаются отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь - положительные.

1.2. Потребление топливно-энергетических ресурсов  на территории  Дальнереченского городского округа

Дальнереченский городской округ является потребителем топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР). Основными видами ТЭР, потребляемыми в городском округе, являются: электрическая и тепловая энергии, нефтепродукты, уголь, древесное топливо и сжиженный газ.	Приход в Дальнереченский городской округ природного газа позволит диверсифицировать структуру топливно-энергетического баланса города и таким образом повысить энергетическую безопасность.

1.3. Общая характеристика газоснабжения Дальнереченского городского округа

Развитие в Дальнереченском городском округе газовой отрасли связано, в первую очередь, с  вводом в действие первой очереди магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток и началом поставок в Приморский край природного газа.

До 2025 года планируется газифицировать 5 населенных пунктов городского округа. Для этого построят 81,6  километров газораспределительных сетей: 59,5 км. газопроводов высокого давления, 22,1 км. газопроводов среднего давления, годовой расход газа составит 54 740 637 м³/год. Это позволит повысить уровень жизни населения Дальнереченского городского округа за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции  предприятиями. Развитие новой для Дальнереченского городского округа  отрасли позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.

Более подробно характеристика газоснабжения Дальнереченского городского округа и прогноз развития рассмотрены в подпрограмме «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы муниципальной  программы.

1.4. Текущее состояние энергосбережения и эффективности производства  и  потребления топливно-энергетических ресурсов в Дальнереченском городском округе

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием ТЭР на территории Дальнереченского городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей организаций, снижения расходов, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, мероприятия муниципальной программы должны быть, направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в  жилищно-коммунальной сфере.

Более подробно характеристика текущего состояния энергосбережения и эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в Дальнереченском городском округе рассмотрена в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы муниципальной программы.

2. Реализация муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом реализации муниципальной программы является превращение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, инвестиционно- привлекательный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс – надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики региона и позволяющий решать задачи социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Реализация муниципальной программы сводится к развитию систем энергоснабжения и газоснабжения для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа и повышению эффективности использования ТЭР на территории городского округа.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации  следующих задач:

1.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа

2. Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа.

Решение указанных задач обуславливают выделение двух отдельных подпрограмм в рамках муниципальной программы:

подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы (приложение № 1 к муниципальной  программе);

подпрограмма № 2 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы (приложение № 2 к муниципальной  программе).

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности муниципальной  программы и их значения приведены в приложениях № 3, № 4 и № 5 к муниципальной программе и составлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы. К основным показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

показатели социально-экономической (общественной) эффективности реализации муниципальной  программы:

объем потребления  электрической энергии, тыс. кВтч.;

объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал.;

объем потребления воды, тыс. куб.м;

объем потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета

количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед.;

объем потребления природного газа.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм

Каждая подпрограмма направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

Реализации подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы направлена на решение следующей задачи:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа

Реализации подпрограммы № 2 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы направлена на решение задач:

- реализация схемы газоснабжения Дальнереченского городского округа;

- проектирование сетей   газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы;

- перевод действующих котельных на газ;

- строительство новых котельных

5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. В целях реализации муниципальной программы органы местного самоуправления Дальнереченского городского округа исполняют и корректируют соответствующие подпрограммы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде".

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, в том числе посредством получения субсидий Дальнереченскому городскому округу из краевого бюджета на мероприятия:

энергоресурсосбережения и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа;

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства подпрограмму «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

На муниципальном уровне определяется сумма финансовых средств                        на капитальные вложения для реализации подпрограммы на соответствующий срок и утверждается перечень объектов, предусмотренных к строительству  в рамках подпрограммы за счет средств городского бюджета, готовятся заявки  для включения объектов газификации за счет средств краевого бюджета.

5.2. Координацию мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

- Объем финансирования за счет средств местного бюджета  – 14549,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 9649,5 тыс. рублей;

- 2015 год – 900,00 тыс. рублей;

- 2016 год – 2000,00 тыс. рублей;

- 2017 год – 2000,00 тыс. рублей.

- Прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию целей муниципальной программы:

- за счет средств краевого бюджета – 6370,903 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 6370,903 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного и краевого бюджетов с расшифровкой по годам приведено в приложении программы № 6 к муниципальной программе.

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа реализуется в один этап в 2014-2017 годы.

Приложение №2 к муниципальной программе

«Энергоэфективность и развитие газоснабжения в

Дальнереченском городском округе на 2014-2017»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

Паспорт
муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Дальнереченского городского округа»

на 2014-2017 годы

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» (далее - подпрограмма) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | приведены в приложении № 3, №4, № 5 к муниципальной программе |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | 2014-2017 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  | Общий объем финансирования Программы носит прогнозный характер и составляет 21031,063 тыс. рублей, в том числе: Финансирование; 2014; 2015; 2016; 2017; Всего. Краевой бюджет, тыс. руб.; 6370,903; 0,0; 0,0; 0,0; 6370,903. Местный бюджет, тыс. руб.; 9449,5; 0,0; 0,0; 0,0; 9449,5. Всего, тыс. руб.; 15820,403; 0,0; 0,0; 0,0; 15820,403. Основные мероприятия подпрограммы, объемы финансирования корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год. |  |
| Контроль за исполнением подпрограммы |  |  | Координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением организациями бюджетной сферы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции приводят к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности на территории Дальнереченского городского округа является жилищно-  коммунальная сферы, так как именно в этой сфере расходуется большая часть бюджетных средств - 8,9 % (15 % на электроэнергию, 76 % на тепловую энергию и 9 % на водоснабжение). Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей организаций, снижения расходов, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, мероприятия подпрограммы должны быть, направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.

Решение проблем экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

# Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. Значения ожидаемых конечных результатов подпрограммы приведены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

# 3. Описание мероприятий подпрограммы

Каждое мероприятие в подпрограмме направлено на решение одной или нескольких задач подпрограммы. Решение задач подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы.

Перечень основных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде" направлен на реализацию задачи подпрограммы и включает в себя следующие мероприятия (приложение № 1 к подпрограмме).

# 3.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами  в системе коммунальной инфраструктуры

Актуальность проблемы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре  и жилищном фонде существует давно. Зимой порывы в теплотрассах оставляют людей в домах без тепла, старение систем теплоснабжения, количество серьезных аварий на системах теплоснабжения растет в геометрической прогрессии, что указывает на огромный износ всей инфраструктуры.

В Дальнереченском городском округе проблематикой энергосбережения и износом инфраструктуры занимаются постоянно, но для более детального анализа причин износа систем теплоснабжения было разработано основное мероприятие   "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде".

Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности на территории Дальнереченского городского округа являются социальная и жилищно- коммунальная сферы, так как именно в этих сферах расходуется большая часть бюджетных средств - 8,9 % (15 % на электроэнергию, 76 % на тепловую энергию и 9 % на водоснабжение). В состав организаций коммунального комплекса Дальнереченского городского округа (далее - ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов.

Перечень мероприятий по объектам системы теплоснабжения, сформирован в первую очередь с точки зрения бесперебойного обеспечения теплом конечных потребителей.

Мероприятия разработаны в целях экономичного и надежного обеспечения населения города тепловой энергией.

При разработке мероприятий  учтены основные положения:

- Концепции развития топливно-энергетического комплекса Дальнереченского городского округа  на 2014 – 2017 годы.

- Энергосбережения в системе теплоснабжения города.

- Модернизации, реконструкции ремонт котельных.

- Переход котельных на более дешевое топливо (газ).

- Результаты реализации Подпрограммы.

# 3.2. Текущее состояние системы транспортировки и распределения

# тепловой энергии.

Город Дальнереченск характеризуется преобладанием значительной доли централизованного теплоснабжения. Система теплоснабжения города – закрытая, с двумя видами схем присоединения нагрузки отопления: зависимой и независимой. Производство тепловой энергии осуществляется двумя поставщиками: КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Абсолют-сервис», ООО «Возрождение».

Деятельностью теплоснабжающих организаций является:

- Организация содержания и эксплуатации жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в городе.

- Определение технической политики в области теплоэнергетики, эксплуатации объектов  жилищно-коммунальной и организаций бюджетной сферы, водоснабжения, утилизации мусора и энергоресурсосбережения.

- Определение перспектив развития и совершенствования жилищно-коммунального хозяйства.

- Участие в формировании заказов и лимитов потребления на сырье, оборудование, промышленную продукцию для предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства города за счет бюджетных средств.

- Содействие развитию и конкуренции предприятий и организаций различных форм собственности в решении проблем жилищно-коммунального.

- Составление прогнозов развития со всеми необходимыми расчетами и предоставление их в администрацию города Дальнереченска.

Население города оплачивает энергоресурсы энергоснабжающим организациям в соответствии с договорами на приобретение тепловой энергии по нормативному или фактическому потреблению, по данным общедомовых узлов учета, установленных в многоквартирных жилых домах. Приборами учета тепловой энергии на сегодняшний день оснащены 75 многоквартирных домов.

Объем ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются по коллективным приборам учета в общем объеме потребленных ресурсов в многоквартирных домах  составляют:

- тепловая энергия - 91 % от общего объема потребления;

- электрическая энергия - 100 % от общего объема потребления;

- воды - 33 % от общего объема потребления.

В городе преобладает канальная прокладка тепловых сетей, 50% тепловых сетей  имеют срок эксплуатации свыше 30 лет. В связи с этим, заметно увеличились общие показатели по аварийности и нормативному сроку службы тепловых сетей.

Основными причинами выхода из строя сетей отопления является затопление каналов тепловых сетей ввиду отсутствия или засорения дренажа. Основными причинами затопления каналов являются порывы тепловых и водопроводных сетей, дожди, весеннее таяние снегов. Это приводит не только к высокому износу тепловых сетей, необходимости ежегодного ремонта, но и  к тому, что тепловые потери в тепловых сетях ряда теплоисточников сравнимы с общей тепловой нагрузкой потребителей по этому теплоисточнику.

- 3.3 “Анализ мероприятий по использованию в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов  и возобновляемых источников энергии”.

- В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ к вторичным энергетическим ресурсам относятся энергетические ресурсы, полученные в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования.

- В понятие “возобновляемые источники энергии” включаются следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия и другие.

- В настоящее время на территории Дальнереченского городского округа возобновляемые источники энергии не используются. Это объясняется дороговизной оборудования, отсутствием наглядных примеров.

- А вот примером использования вторичного энергетического ресурса являлась котельная № 39. Вид топлива – щепа, опилки. Данная котельная принадлежала и была введена в эксплуатацию деревоперерабатывающим предприятием. Это был оправданный ход - возможность оптимизировать расходы на утилизацию отходов, при этом получив от этого выгоду. В 2010 году котельная перешла в собственность муниципального образования.

- Сырьевой базы городского округа (щепа, опилки) для перевода других котельных недостаточно. Решение проблемы улучшения экономического и надёжного обеспечения города тепловой энергией необходимо решать в рамках муниципальной целевой программы.

# 3.4 Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами  в системе коммунальной инфраструктуры

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

-активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

-обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

В Дальнереченском городском округе жилые многоквартирные дома потребляют значительную часть тепловой, электрической энергии и других ресурсов в коммунально-бытовом хозяйстве. Рациональный подход к использованию ресурсов потребителями позволяет получить экономию в среднем 10 процентов.

Посредством широкой пропаганды и информирования коммунально-бытовых потребителей о мероприятиях, возможных к применению для реализации потенциала энергосбережения, можно добиться значительных результатов.

Для реализации комплекса энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по направлениям:

-сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

-проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

-распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергетических ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

-проведение энергетических обследований с выдачей актов энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-получение энергетических паспортов;

-реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов с применением современных материалов;

-утепление фасадов многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а так же внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

-размещение   на   фасадах   многоквартирных   домов   указателей   классов   их энергетической эффективности;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

-повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

-утепление трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

-модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов.

-теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в не отапливаемых подвалах и чердаках;

Одним из важнейших элементов жилищно-коммунальной реформы является энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ), что может уменьшить расходы населения на оплату тепла, воды и электричества при улучшении социально-бытовых условий.

Возможности экономии энергоресурсов в ЖКХ города Дальнереченска связаны с улучшением теплоизоляции зданий, модернизацией источников тепла и инженерных систем, обеспечением подомового и поквартирного учета и регулирования тепла.

Значительное количество жилых зданий города составляют дома из сборного железобетона, являющиеся самыми энергорасточительными. А фактические теплопотери в этих домах на 20 - 30% выше из-за низкого качества материалов и строительных работ.

Наиболее значительные теплопотери в зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42% и 49% для 5-ти этажных зданий) и оконные проемы (32% и 35% соответственно).

Здания имеют промерзающие наружные ограждающие конструкции. Теплопотери в жилых зданиях усугубляются значительным износом жилищного фонда, около 35% которого требует капитального ремонта, а около 10% - реконструкции и модернизации.

Потребление холодной и горячей воды населением превышает нормативное. Это связано с низким качеством санитарно-технической арматуры, приводящим к большим утечкам воды и отсутствием заинтересованности населения в бережном отношении к воде и теплу из-за отсутствия приборов учета потребления холодной и горячей воды.

# 3.5 Основные мероприятия, их реализация и планируемый результат

Для достижения вышеуказанных целей был разработан перечень  мероприятий (Приложение № 1 к подпрограмме). Внедрение каждого мероприятия направлено на удовлетворение одной или нескольких из поставленных целей. Уже были определены те проблемы и способы их устранения, которые отвечают критерию минимизации затрат при максимальной отдаче. Все мероприятия реализуются на протяжении 2014 – 2017 годов.  В случае получения или отсутствия дополнительного финансирования период реализации изменится.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, посредством получения субсидий Дальнереченскому городскому округу из краевого бюджета на мероприятия:

энергоресурсосбережения и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа;

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования  подпрограммы носит прогнозный характер и составляет 15820,4 тыс. рублей, в том числе:

| Финансирование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 6370,903 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6370,903 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 9449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9449,50 |
| Всего, тыс. руб. | 15820,403 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15820,403 |

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого и местного бюджета представлены в приложении № 1 к подпрограмме. Мероприятия подпрограммы, объемы финансирования подпрограммы корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014-2017 годы.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе "Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе" на 2014-2017 годы |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

# «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы

# Паспорт
муниципальной подпрограммы "Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы

| Наименование подпрограммы | «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014- 2017 годы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Заказчик подпрограммы | администрация Дальнереченского городского округа |
| Разработчик подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
| Исполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства, финансовое управление, организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе |
| Цели подпрограммы | - создание системы устойчивого снабжения природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий; - качественное повышение уровня жизни населения; - создание условий для широкого использования газа в качестве топлива; - уменьшение вредных выбросов в атмосферу; - создание высокооплачиваемых рабочих мест; - обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Дальнереченского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | - реализация схемы газоснабжения Дальнереченского городского округа; - проектирование сетей газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы; - Перевод действующих котельных на газ; - Строительство новых котельных |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | приведены в приложении № 5 к муниципальной программе; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозная оценка финансовых средств на реализацию целей подпрограммы составляет 5100,0 тыс. рублей, в том числе: Местный бюджет: в том числе 2014 год – 200,0 тыс. руб. 2015 год – 900,0 тыс. руб. 2016 год – 2000,0 тыс. руб. 2017 год – 2000,0 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы, объемы финансирования корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства, финансовое управление, организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе. |

- Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению

на программной основе

Территория Дальнереченского городского округа занимает 29 662 га, где проживают 30148 человек. В состав Дальнереченского городского округа включены: город Дальнереченск, село Грушевое, село Лазо, поселок Кольцевой, деревня Краснояровка.

На территории Дальнереченского городского округа на подачу тепла  работает 27 котельных, из них:  20 котельных отапливают объекты социальной сферы и жилищный фонд,

-  присоединенная нагрузка – 47,03 Гкал/час;

- основной вид топлива уголь и мазут, на твердом топливе работает 19 котельных, план заготовки угля на год 16223 тн. На жидком топливе работает 2 котельные (№ 18, 27), план заготовки мазута на год 7248 тн, одна электротельная (Киевская, 53) и две котельных работают на дровах (м-н «Каменушка, п. Грушевое).

Применение угля и мазута в сфере теплоснабжения имеет ряд недостатков:

неудовлетворительная энергетическая эффективность;

низкое качество местного твердого топлива;

значительная нагрузка на окружающую среду;

требуется большое количество обслуживающего персонала;

высокая стоимость используемого мазута и дизельного топлива и т.д.

Потребность Дальнереченского городского округа в тепловой энергии составляет 79,47 тыс. Гкал/год, ежегодно до 20 % отпущенной тепловой энергии теряется при транспортировке потребителям.

С учетом природно-климатических условий, расходы на отопление объектов социальной сферы в Дальнереченском городском округе составляют значительную долю бюджетных расходов.

Газификация объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию  имеет огромное социально-экономическое значение для всего округа.

В Дальнереченском  городском округе природного газа нет. Для газоснабжения населения используется сжиженный газ от емкостных установок в многоэтажном фонде и от баллонных установок в индивидуальном. Его используют для приготовления пищи и горячей воды, для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах индивидуальной застройки. Магистральный и уличных газовых сетей в городе нет.

Жилищное хозяйство города составляет 679,3 тыс. м² жилого фонда. Всего на территории города находится 143  многоквартирных жилых дома.

Эксплуатацию газового хозяйства Дальнерченского городского округа осуществляет филиал «Уссурийскмежрайгаз»  ОАО «Приморский газ».

В 2012 году разработана схема газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2025 год. Строительство газораспределительной сети Дальнереченского городского округа предусматривается в 7 этапов. Газификация округа должна  осуществляться согласно разработанной схеме.

- Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы  являются:

- создание системы устойчивого снабжения природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий;

- качественное повышение уровня жизни населения;

- создание условий для широкого использования газа в качестве топлива;

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу;

- создание высокооплачиваемых рабочих мест;

- обеспечение технического прогресса и создание условий для развития экономики на территории Дальнереченского городского округа.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация схемы газоснабжения Дальнереченского городского округа;

- проектирование сетей   газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы, промышленных предприятий городского округа;

- выполнение  строительства новых или перевод на газ действующих котельных.

- установка газовой аппаратуры в домах.

В течение 15 лет по подпрограмме газификации в  Дальнереченском городском округе  построят 59,5 км. газопроводов высокого давления, 22,1 км. газопроводов среднего давления, годовой расход газа составит 54 740 637 м³/год.

- Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Определены следующие целевые индикаторы и показатели:

1) Объем потребления природного газа.

2)  Количество населенных пунктов газифицированных природным газом.

Значения целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения муниципальной целевой подпрограммы, представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Перечень мероприятий и работ по реализации подпрограммы

Перечень мероприятий, выполняемых по подпрограмме газификации представлен в приложении №1 муниципальной подпрограммы.

- Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает участие: отдела жилищно-коммунального хозяйства, отдела архитектуры и градостроительства, финансового управления, организаций и предприятий, определяемые на конкурсной основе

На муниципальном уровне определяется сумма финансовых средств на капитальные вложения для реализации подпрограммы на соответствующий срок и утверждается перечень объектов, предусмотренных к строительству в рамках подпрограммы за счет средств городского бюджета, готовятся заявки  для включения объектов газификации за счет средств краевого бюджета.

Механизм реализации подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- корректировку подпрограммы;

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых                   в текущем году за счет средств всех источников финансирования.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Для реализации мероприятий настоящей подпрограммы необходимо привлечь      5100,0 тыс. рублей, на:

- проведение ремонта и технического обслуживания газового оборудования и ГРУ, фасадных и подземных газопроводов;

- составление проектирования и рабочей документации для объекта «Система газоснабжения МКД в г. Дальнереченске»;

- регистрацию опасных производственных объектов-групповых резервуарных установок №168, №169, 397, №704, в Ростехнадзоре их диагностику (экспертизу промышленной безопасности), страхование риска ответственности;

- кредиторскую задолженность за 2014 год .

Объемы финансирования и строительства, перечень населенных пунктов, внесенных в подпрограмму  подлежат корректировке и уточнению в процессе ее реализации.

Предложения об объемах финансирования подпрограммы на соответствующий год за счет средств городского бюджета вносятся с проектом городского бюджета на соответствующий год.

Перечень объектов, строительство которых предусматривается в рамках подпрограммы, утверждается ежегодно на соответствующий год.

Использование средств населения в рамках подпрограммы предусматривается в финансировании разработки проектно-сметной документации и строительства разводящих уличных сетей низкого давления. Газификация жилых домов также обеспечивается за счет средств их владельцев.

Участие в финансировании подпрограммы средств населения определяется договорами  граждан с органами местного самоуправления.

- Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

Реализация 	подпрограммы позволит:

- построить 81,6  километров газораспределительных сетей;

- оптимизировать структуру топливного баланса;

- обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной сферы городского округа;

- снизить себестоимость выработки тепловой и электрической энергии;

- стимулировать внедрение энергосберегающих технологий;

- улучшить социально-бытовые условия проживания населения городского округа;

- обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены  твердого топлива на природный газ;

- повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2017 годы.

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе # «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» на 2014-2017 годы |
| --- | --- |

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления природного газа | тыс. куб. м. | 8807,684 | 13250,95 | 15145,371 | 15145,371 |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Модернизация систем коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов на водогрейные на котельных | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |
| --- | --- |

Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой

| № п/п | Наименование мероприятий по энергосбережению | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации: перевод котельной № 18 с мазута на газ. |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до котельной № 18. |  |  |  |  | Всего |
| 3. | Перевод котельной № 18 с мазута на газ |  |  |  |  | Всего |
| 4. | Проведение ремонта и технического обслуживания газового оборудования и ГРУ, фасадных и подземных газопроводов и кредиторская задолженность | 130,987 | 300,0 | 2000,0 | 2000,0 | Местный бюджет |
| 5. | Проектная и рабочая документация для объекта «Система газоснабжения МКД в г. Дальнереченске» | 69,013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 6. | Регистрация опасных производственных объектов-групповых резервуарных установок №168, №169, 397, №704, в Ростехнадзоре их диагностику (экспертизу промышленной безопасности), страхование риска ответственности | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО | 200,00 | 900,0 | 2000,0 | 2000,0 | Всего |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
|  |  | 200,00 | 900,0 | 2000,0 | 2000,0 | Местный бюджет |