Приложение

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 09 августа 2017 г. №  616

ПОДПРОГРАММА 6

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГООКРУГА»

НА 2017 ГОД

(Утверждена постановлением

администрации Дальнереченского городского округа

от 22.05.2017г № 399)

Паспорт

подпрограммы «Формирование современной городской среды

Дальнереченского городского округа»

на 2017 год

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители Подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники Подпрограммы | управляющие организации, жители многоквартирных домов, общественные организации, политические партии |
| Цели Подпрограммы | повышение уровня благоустройства территории Дальнереченского городского округа |
| Задачи Подпрограммы | – обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа (городской парк, Аллея Победы); – создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей города; – повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнереченского городского округа; – повышение обустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа; – повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дальнереченского городского округа. |
| Целевые показатели Подпрограммы | – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; – количество и площадь благоустроенных территорий общего пользования (Аллея Победы); – количество и площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городской парк). |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 год Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 14 788 421,61 рубль, в том числе: средства федерального бюджета – 11 771 135,93 рублей; средства краевого бюджета – 2 410 960,39 рублей; средства местного бюджета – 606 325,29 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания жителей города, решить проблемы эстетического состояния города. В ходе реализации программы планируется выполнить благоустройство: - 6 дворовых территории многоквартирных домов ДГО; - 1 территории общего пользования (Аллея Победы); - 1 места массового отдыха населения (городской парк). |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Дальнереченского городского округа.

На территории Дальнереченского городского округа расположено 166 многоквартирных домов, их которых 153 дома – в городе Дальнереченске, 8 домов в  с. Лазо, 5 домов в м-не Графский.

Благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в полном объеме соответствующим действующим Правилам благоустройства на территории городского округа, крайне мало. Малые архитектурные формы, установленные застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию, устарели морально и физически. Деревянные игровые формы во время эксплуатации давно пришли в негодность и демонтированы, стальные сварные конструкции демонтируются во дворах по мере замены на современные МАФ, соответствующие всем действующим требованиям безопасности.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета проводились частично, в условиях ограниченного финансирования по причине низкой доходности бюджета Дальнереченского городского округа. Часть мероприятий выполнена за счет средств внебюджетных источников.

Благоустройство – совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, созданию внешнего облика города Дальнереченска.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа.

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается организация и проведение основных мероприятий (приложение № 1 к Подпрограмме):

–  благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов;

– благоустройство территории общего пользования Аллея Победы   (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской, ориентир здание – автовокзала, адрес ориентира: Приморский край,                          г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 64 до пересечения с ул. Красной, ориентир здание – магазин, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная,7);

– обустройство места массового отдыха населения - городской парк (Приморский край, г. Дальнереченск,  ул. Ленина, 92-а).

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Дальнереченского городского округа в подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от  24 марта  2017 г. № 221, проведен отбор дворовых территорий. По результатам отбора администрацией Дальнереченского городского округа сформирован Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму и подлежат благоустройству в 2017 году, состоящий из 6 дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 2 к Подпрограмме).

Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет 8 808 002,20 рубля.

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2017 № 132-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году»  Дальнереченскому городскому округу предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в размере 8 446 874,11 рублей.

Текущее состояние сектора благоустройства дворовых

территорий Дальнереченского городского округа

Таблица 1

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2015 | По состоянию на 01.01.2016 | По состоянию на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | 5 | 10 | 10 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м² | 1834 | 2494 | 2976 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 3 | 4,25 | 4,78 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования),% | 0,022 | 0,023 | 0,024 |

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Дальнереченского городского округа, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 24 марта  2017 г. № 222 проведен отбор наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. По результатам отбора принято решение включить в перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году объект Аллея Победы (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской, ориентир здание – автовокзала, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 64 до пересечения с улицей Красной, ориентир здание – магазин, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная, 7).

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2017 № 132-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году»  Дальнереченскому городскому округу предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году на благоустройство общественных территорий в размере 2 610 780,59 рублей.

Благоустройство мест общего пользования

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь благоустроенной территории | 9604 м2 |
| 2. | Площадь дорог с искусственным покрытием | 488 тыс. м2 |
| 3. | Общая площадь тротуаров | 11488 м2 |

Обустройство мест массового отдыха населения - городской парк  (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а) Дальнереченского городского округа – третье направление Подпрограммы.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Подпрограмма разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей Дальнереченского городского округа.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения (городской парк, Аллея Победы), расположенные на территории Дальнереченского городского округа, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Подпрограммы цели.

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 14.04.2017 № 118-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году» Дальнереченскому городскому округу предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году на обустройство мест массового отдыха населения -  городской парк (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а) в размере 3 124 441,62 рубль.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и

постановка задач муниципальной подпрограммы

Основным приоритетом и целью Подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа (городской парк, Аллея Победы);

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей города.

- повысить уровень благоустройства дворовых территории многоквартирных домов Дальнереченского городского округа;

- повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дальнереченского городского округа.

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной подпрограммы.

3. Положения, включаемые в Подпрограмму

Минимальный перечень видов работ:

а) ремонт дворовых проездов,

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установку скамеек и  урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, размещен в приложении    № 5 к Подпрограмме.

Дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий;

г) иные виды работ некапитального характера.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации минимального перечня работ. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству предполагает трудовое участие при выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается:

а) отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

б) иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 33.2004) в редакции 2014 года – ресурсным методом в текущих ценах на 1 квартал 2017 года.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Нормативная стоимость работ составляет по минимальному перечню:

Таблица 3.1.

| Вид работ | единица измерения | сумма на ед. изм., не более, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| ремонт дворового проезда | 1 м2 | 2,63 |
| установка скамеек | шт | 17,2 |
| установка урн для мусора | шт | 3,5 |
| освещение | 1 светильник | 22,36 |

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Дальнереченского городского округа в подпрограмму  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» в 2017 году утвержден постановлением администрации ДГО от 24 марта 2017 года № 221 и Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Дальнереченского городского округа, на которых планируется благоустройство в подпрограмму  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» в 2017 году утвержден постановлением администрации ДГО от 24 марта 2017года № 222.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе территорий МКД  и наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Предложений граждан, организаций с целью обустройства места массового отдыха населения - городского парка (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а) принимаются в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о мероприятиях по обустройству места массового отдыха населения (приложение № 6 к Подпрограмме)

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Подпрограмму, подлежит обсуждению и утверждению до 01 июля 2017 года представителями заинтересованных лиц в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения ДГО» на 2014-2020 годы (приложение № 7 к Подпрограмме).

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства с  учетом концепции проекта и перечня, в том числе визуализированного,  элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения подлежат обсуждению и утверждению до 01 июля 2017 года, в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов территории общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения (приложение № 8 к Подпрограмме).

Работы по устройству асфальтобетонного покрытия предусмотрены без установки бордюрного камня, что соответствует требованиям обеспечения пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

– Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 70 предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 1157,7 м2, устройство бортовых камней 113 п.м., установку скамеек в количестве 4 шт., установку урн для мусора в количестве 8 шт., а также установку светильников СКУ-100 в количестве 6 шт;

– Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная, 113 предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 1030 м2, установку скамеек в количестве    6 шт., установку урн для мусора в количестве 12 шт., а также установку светильников СКУ-100 в количестве 2 шт.

– Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Прямой, 7 предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 476 м2,  установка бортовых камней  20 п.м., установку скамеек в количестве 4 шт., установку урн для мусора в количестве 8 шт., а также установку светильников СКУ-100 в количестве 4 шт.

– Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Графская, 8 предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 1296,5 м2, устройство бортовых камней    176 п.м., установку скамеек в количестве 5 шт., установку урн для мусора в количестве 10 шт., а также установку светильников СКУ-100 в количестве 6 шт.

– Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50 предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 2100 м2, устройство бортовых камней      62 п.м., установку скамеек в количестве 2 шт., установку урн для мусора в количестве 2 шт., а также установку светильников СКУ-100 в количестве 6 шт.

– Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 3 предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 1328 м2, установку скамеек в количестве   8 шт., установку урн для мусора в количестве       16 шт., а также установку светильников СКУ-100 в количестве 7шт.

Благоустройство территории общего пользования Аллея Победы предусматривает установку бортового камня (865 м.п.), а также замену семи люков ливневых колодцев.

Обустройство места массового отдыха населения - городской парк предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия площадью 1098 м2 с установкой бортового камня   (734 м.п.), установку скамеек в количестве 13 шт., установку урн для мусора в количестве 26 шт., а также устройство узла учета электрической энергии.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов

Результатом реализации Подпрограммы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа. Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- формирование положительного имиджа Дальнереченского городского округа.

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 6 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 7 564 |
| 3. | Количество благоустроенных территорий общего пользования (Аллея Победы) | ед. | 1 |
| 4. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городской парк) | ед. | 1 |
| 5. | Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городской парк) | кв.м | 7 150 |

5. Перечень мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация трех направлений:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территории общего пользования Аллея Победы;

- обустройство места массового отдыха населения - городской парк.

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 1.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны общественной комиссией в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму представлен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Благоустройство территории общего пользования Аллея Победы предусматривает выполнение работ по замене бортовых камней (865 м), замене люков колодцев и камер (ливневых решеток) – 7 шт.

При обустройстве места массового отдыха населения - городской парк предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия (1098 м2) с установкой бортовых камней (734 м), а также установка урн для мусора в количестве 26 шт. и скамеек – 13 шт.

Сроки   реализации  мероприятий  Подпрограммы отражены    в   приложении № 3.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить за счет предоставленных в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Дальнереченского городского округа, а также средств бюджета Дальнереченского городского округа.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Дальнереченского городского округа на поддержку муниципальной подпрограммы Дальнереченского городского округа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 14 788,42 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 771,14 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 2 410,96 тыс. рублей, за счет местного бюджета 606,33 тыс. рублей.

В разрезе мероприятий Подпрограммы объем финансирования распределен следующим образом:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дальнереченского городского округа – 8 808,00 тыс. рублей;

- благоустройство  территории общего пользования  Аллея Победы  – 2 722,40 тыс. рублей;

- обустройство места массового отдыха населения - городской парк – 3 258,02 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на 2017 год представлено в приложении № 4.

7. Система управления реализацией Подпрограммы

Руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Подпрограммой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Подпрограммы.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Подпрограммы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению оценки эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с установленным порядком.

Контроль хода реализации Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Дальнереченского городского округа.

8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и

описание мер управления рисками

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски;

- управленческие риски;

- изменение федерального и регионального законодательства;

- природно-климатические факторы.

Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов финансирования. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Подпрограммы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитии социальной сферы.

Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Подпрограммы.

Основными мерами управления и минимизации влияния указанных рисков на достижение целей Подпрограммы являются:

- регулярный мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы;

- открытость и подотчетность;

- методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации;

- создание общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц, осуществляющей обсуждение мероприятий по благоустройству территорий, которые войдут в муниципальную Подпрограмму, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией Подпрограммы после ее утверждения.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.