Подпрограмма № 1

«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подрограммы | отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа |
| Структура муниципальной подпрограммы | Мероприятия по проведению капитального ремонта шлюз-регуляторов водозащитной дамбы ДО-1 |
| Цели подпрограммы | - защита населения Дальнереченского городского округа и его территории от негативного воздействия поверхностных и паводковых вод, повышение эксплуатационной надёжности запорных устройств шлюз-регуляторов, расположенных на защитной дамбе ДО-1 в период наводнений и паводков; - жизнеобеспечение населения в зоне ЧС. |
| Задачи подпрограммы | - сделать оценку технического состояния 4-х шлюз-регуляторов водозащитной дамбы ДО-1; - разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и реконструкцию 4-х шлюз-регуляторов водозащитной дамбы ДО-1; - осуществить работы по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов водозащитной дамбы ДО-1; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество обследованных шлюз-регуляторов (штук) 2. Количество на капитальный ремонт, реконструкцию шлюз-регуляторов (штук). 3. Количество отремонтированных шлюз-регуляторов (штук). 4. Количество шлюз-регуляторов, на которых осуществляются работы по капитальному ремонту (штук). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2019 - 2021 годах |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет 4545,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 45,5 тыс. рублей 2019 год – 45,5 тыс. рублей; краевой бюджет – 4500,0 тыс.руб. 2019 год – 4500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммных мероприятий будут выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов, расположенных на водозащитной дамбе ДО-1, предотвращающих подтопление жилого сектора микрорайона Первомайский, улицы Советская, улицы Береговая, микрорайона Каменушка паводковыми водами реки Большая Уссурка, в результате чего, повысится уровень будут предотвращены чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением перечисленных территорий в результате паводков и атмосферных осадков, а также снизится социальная напряжённость среди населения |

1.Общая характеристика реализации подпрограммы

(в том числе основных проблем) и прогноз ее развития

Общая характеристика реализации подпрограммы складывается из краткого анализа планируемых мероприятий.

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов, расположенных на водозащитной дамбе ДО-1 направлены на предупреждение   чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  и  предотвращение затоплений жилого сектора микрорайона Первомайский, улицы Советская, улицы Береговая, микрорайона Каменушка паводковыми водами реки  Большая Уссурка.

Реализация предусмотренных мероприятий будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом доверия к органам муниципальной власти Дальнереченского городского округа  со стороны населения.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель  подпрограммы:

- сделать оценку технического состояния 4-х шлюз-регуляторов  водозащитной дамбы ДО-1;

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и реконструкцию 4-х шлюз-регуляторов  водозащитной дамбы ДО-1;

- осуществить работы по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов  водозащитной дамбы ДО-1.

Задачи подпрограммы:

- сделать оценку технического состояния 4-х шлюз-регуляторов  водозащитной дамбы ДО-1;

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и реконструкцию 4-х шлюз-регуляторов  водозащитной дамбы ДО-1;

- осуществить работы по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов  водозащитной дамбы ДО-1.

3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Управление реализацией программы осуществляет отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации  Дальнереченского городского округа.

4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Количество обследованных  шлюз-регуляторов (штук)

2. Количество на капитальный ремонт, реконструкцию   шлюз-регуляторов (штук).

3. Количество отремонтированных шлюз-регуляторов (штук).

4. Количество шлюз-регуляторов, на которых осуществляются работы по капитальному ремонту (штук).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями городского округа муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счёт средств бюджета Дальнереченского городского округа и средств бюджета Приморского края.

6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 4545,5 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет – 45,5 тыс. рублей,

2019 год – 45,5 тыс. рублей;

краевой бюджет -4500,0 тыс.руб.,

2019 год – 4500,0 тыс. рублей.

7. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Программа реализуется в один этап в 2016  - 2021 годы.

Отдельные мероприятия

Планирование и проведение технического обслуживания шлюз-регуляторов.

Планирование и проведение текущего ремонта  шлюз-регуляторов.

Проведение осмотров с составлением акта.