Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы | | | | | | |
| Задача № 1 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Задача № 2 «Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на  мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | в том числе по годам (тыс.руб.) | | |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 188966,0 | 15300,0 | 86833,0 | 86833,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 171284,7 | 0,0 | 85642,35 | 85642,35 |
| средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 2999,7 | 618,4 | 1190,65 | 1190,65 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из них  по главным распорядителям: |  |  |  |  |
| МКУ «Управление ЖКХДальнереченского городского округа», в т.ч. | 188966,0 | 15300,0 | 86833,0 | 86833,0 |
| средства федерального бюджета | 171284,7 | 0,0 | 85642,35 | 85642,35 |
| средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 2999,7 | 618,4 | 1190,65 | 1190,65 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

План–график

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|  | начало | окончание | Всего: | в том числе | | | |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные  средства |
|  | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид  расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | 188966,0 | 171284,7 | 14681,6 | 2999,7 | 0,0 |
| Задача № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | | | | | 187466,0 | 171284,7 | 14681,6 | 1499,7 | 0,0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ | 014 | 0406 | 0910192310  09101S2310 | 414 | Гуль А.И. | 100 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14800,0 | 0,0 | 14681,6 | 118,4 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта и реконструкции защитной дамбы ДО-1 | 014 | 0406 | 0910192310  09101S2310 | 414 | Гуль А.И. | 100 % | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 172666,0 | 171284,7 | 0,0 | 1381,3 | 0,0 |
| Задача № 2 «Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2.1 | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | 014 | 0310 | 0990120320 | 244 | Гуль А.И. , Ибрагимов Э.И. | 100 % | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»на 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | | | Срок исполнения | Исполнители |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 187466,0 | 14800,0 | 86333,0 | 86333,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1499,7 | 118,4 | 690,65 | 690,65 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 171284,7 |  | 85642,35 | 85642,35 |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Капитальный ремонт и реконструкция защитной дамбы ДО-1, рег.№ 19025Т721130017, реки Большая Уссурка, реки Малиновка и шлюз-регуляторов № 1,2,3,4» |  | Всего | 14800,0 | 14800,0 |  |  | 31.12.2022 | Отдел ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 014.0406.0910192310.414 | средства местного бюджета | 118,4 | 118,4 |  |  |  |
| 014.0406.09101S2310.414 | средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта и реконструкции защитной дамбы ДО-1, рег.№ 19025Т721130017, реки Большая Уссурка, реки Малиновка и шлюз-регуляторов № 1,2,3,4 |  | Всего | 172666,0 |  | 86333,0 | 86333,0 | 31.12.2024 | Отдел ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 014.0406.09101S2310.414 | средства местного бюджета | 1381,3 |  | 690,65 | 690,65 |
|  | средства краевого бюджета | - |  |  |  |
| 014.0406.0910192310.414 | средства федерального бюджета | 171284,7 |  | 85642,35 | 85642,35 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2«Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |  | Всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 31.12.2024 | Отдел ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 014.0310.0990120320.244 | средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |