Таблица 12

# Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная целевая Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы (наименование муниципальной программы) за год |
| --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | План7 | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
|  | Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы | Тыс.руб. |  | 18378,87 | 11611,1 |  |
| Подпрограмма |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |

Начальник

отдела благоустройства

и дорожного хозяйства

МКУ «Управление ЖКХ ДГО »                                               В.Н. Тарасенко

Таблица 13

Форма

# Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы

| Муниципальная целевая Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы (наименование муниципальной программы) за год |
| --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполняемые работы . |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт) в г. Дальнереченск | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 3кв. | 100% | 100% | Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 2311 м² |
| 2 | Техническое содержание дорог в летний период на териририи ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 3кв. | 100% | 100% | Грейдирование дорог 4362000 м², подсыпка ПГС 2610м³, |
| 3 | Техническое содержание дорог в зимний период на териририи ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 1кв. | 4кв. | 100% | 100% | Мех уборка улиц в зимний период16007585 м², подсыпка ПСС 641538 м² |
| 4 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 3кв. | 100% | 100% | Нанесена дорожная разметка тип зебра «Зебра» 1944м², горизонтальная разметка 686,9 м², |
| 5 | Светофорные объекты содержание и обслуживание на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 1 кв. | 4кв. | 100% | 100% | Содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 5 шт. |
| 6 | Содержание и установка дорожных знаков на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 3 кв. | 4кв. | 100% |  |  |
| 7 | Прохождение государственной экспертизы ПСД «Рыбозаводской-1» | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 2кв. | 100% | 100% | Получено отрицательное заключение |
| 8 | Проектирование, реконструкция дорог на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 4кв. | 100% |  |  |
| 9 | Ремонт трубных переходов | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 4кв. | 100% |  |  |
| 10 | Проектирование дисклокация дорожных знаков | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 4кв. | 100% |  |  |
| 11 | Строительство дороги пер. Рыбозаводской | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 4кв. | 100% |  |  |
| 12 | Приобретение е холодного асфальта | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2015г. | 2015г. | 2 кв. | 2кв. | 100% | 100% | Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 800м² по ул. Ленина, ул. Рябуха, ул. Тухачевского |

Начальник

отдела благоустройства

и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО »                                                                       В.Н. Тарасенко

Таблица 14

Форма

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная целевая Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы (наименование муниципальной программы) за год |
| --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | (исполнено на сумму) | Задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 18378,87 | 18378,87 | 11611,09 | 10874,72 | 2668,72 |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт) в г. Дальнереченск | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 2325,0 | 2325,0 |  | 2325,0 | 2325,0 |
| 2. | Техническое содержание дорог в летний период на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 2496,8 | 2496,8 | 2495,39 | 2495,39 |  |
| 3 | Техническое содержание дорог в зимний период на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 4009,5 | 4009,5 | 3996,45 | 3996,45 |  |
| 4 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 877,2 | 877,2 | 830,6 | 830,6 |  |
| 5 | Светофорные объекты содержание и обслуживание на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 602,0 | 602,0 | 601,0 | 601,0 |  |
| 6 | Содержание и установка дорожных знаков на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 306,4 | 306,1 |  |  |  |
| 9 | Прохождение государственной экспертизы ПСД «Рыбозаводской-1» | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212049 | 244 | 549,2 | 549,2 | 549,2 | 549,2 |  |
| 10 | Проектирование, строительство дороги пер. Рыбозаводской реконструкция дорог на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0219238 | 244 | 3240,0 |  |  |  | Возврат денежных средств |
| 11 | Проектирование дисклокация дорожных знаков | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 248,7 |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение е холодного асфальта | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 77,08 | 77,08 | 77,08 | 77,08 |  |
| 12 | Отчистка и ремонт ливневых колодцев, ливневой канализации на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 241,9 |  |  |  |  |
| 13 | Кредиторская задолженность | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0409 | 0212004 | 244 | 3405,01 | 3405,09 | 3061,37 |  | 343,72 |

Начальник отдела благоустройства и

дорожного хозяйства  администрации  ДГО

дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО»                                                                                В.Н. Тарасенко

Таблица 15

Форма

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная целевая Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы (наименование муниципальной программы) за год |
| --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | всего | 18378,87 | 11611,1 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3240 |  |
|  |  | местный бюджет | 15138,87 | 11611,1 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |

Начальник отдела  благоустройства и

дорожного хозяйства  администрации ДГО

МКУ «Управление ЖКХ ДГО»                                                           В.Н. Тарасенко