АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29 » марта  2021 г.              г. Дальнереченск                            №291-па

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 – 2023 годы

В соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Федерального закона от 07.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с  Уставом Дальнереченского городского округа, постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 года № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы (прилагается).

2. Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 годы» и постановление администрации Дальнереченского городского округа от 28.02.2020 года № 185 «О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16 февраля 2018 года № 118» признать утратившими силу.

3. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа настоящее постановление обнародовать.

4. Организационно-информационному отделу настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» В.Н.Тарасенко.

Глава

Дальнереченского городского округа                                                        С.В.Старков

Утверждена

постановлением

администрации Дальнереченского

городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

Муниципальная программа

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского

городского округа» на 2021 – 2023 годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021-2023 годы.

| Наименование программы | Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки | Перечень программ утвержденный постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 года № 757 |
| Руководитель муниципальной программы | Начальник управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа» Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Структура программы (подпрограммы отдельные мероприятия) | Подпрограмма №1 «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы (приложение №2 к программе); Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» |
| Цели программы | Комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Целью предоставления субсидий является возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению |
| Задачи программы | - реализация мероприятий в соответствии с Генеральным планом Дальнереченского городского округа; - комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; - предоставление субсидий на возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению; - развитие системы пассажирских автобусных перевозок. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в 2021-2023 годах |
| Объем бюджетных ассигнований программы | общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет в сумме 55 435,30511 тыс.руб., в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования: объем средств за счет краевого бюджета Приморского края составляет 15 000,00 тыс. руб., из них по годам: 2021 год – 15 000,00 тыс. руб.; 2022 год – 0,00тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб. - объем средств за счет бюджета Дальнереченского городского округа в сумме - 40 435,30511 тыс.руб., из них по годам: 2021 – 15 635,30511 тыс. руб.; 2022 – 12 400,00 тыс. руб.; 2023 – 12 400,00 тыс. руб. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |
| Основные мероприятия программы | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к 2023 году до 42,72 %; |
| Целевые показатели(индикаторы) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит: 2021 г. – 80,73 км (42,715 %) 2022 г. – 80,70 км (42,71 %) 2023 г. – 80,69 км (42,69 %) |

1.Общая характеристика сферы реализации программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Дальнереченского городского округа. Объемы пассажирских перевозок, как правило, развиваются под воздействием следующих рыночных факторов:

- изменение реальных доходов населения, повышение деловой активности и развитие миграционных процессов, изменение уровня безработицы, что в конечном итоге влияет на подвижность населения;

- изменение демографической ситуации;

- развитие дорожной сети;

- изменение спроса на новые виды перевозочных услуг (включая международный транзит), развитие сервиса и привлекательности общественного транспорта;

- рост количества личного автотранспорта, рост стоимости топлива;

- развитие конкуренции между различными видами пассажирского транспорта, а также ценовая конкуренция между личным и общественным транспортом и т.д.

Перспективы роста в сфере пассажирских перевозок связаны не только с социально-экономическим развитием Дальнереченского городского округа, но и с развитием дорог и всех видов транспорта, что позволит интегрировать Дальнереченский городской округ в международный туристический бизнес и транспортную сеть. В таких условиях прогнозы развития объемов пассажирских перевозок на территории Дальнереченского городского округа не могут иметь высокую надежность.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе по техническим категориям дорог, (км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | I | II | III | IV | V |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе: | 189 |  |  | 189 |  |  |
| с усовершенствованным покрытием | 48 |  |  | 48 |  |  |
| Щебеночные, гравийные | 71 |  |  | 71 |  |  |
| грунтовые | 71 |  |  | 71 |  |  |
| Мосты (шт.) (п.м.) | 2 48 |  |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы (шт.) (п.м.) | 18 265 |  |  |  |  |  |

Техническое состояние отдельных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Данная проблема, характерная для всех субъектов Российской Федерации, в Дальнереченском городском округе усиливается последствиями существовавших  на протяжении более 80 лет условий экономической изоляции. В области автомобильных дорог это привело к занижению роли автотранспортной инфраструктуры. Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

Автомобильные дороги местного значения имеют по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств. Свыше половины протяженности автомобильных дорог местного значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Дальнереченский городской округ в 2-3 раза отстает от субъектов западной  части Российской Федерации по протяженности и плотности дорожной сети. Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах, по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог, приводит к росту уровня аварийности. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

Серьезной проблемой является состояние внутриквартальных дорог в жилой застройке, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии по причине несоблюдения межремонтных сроков вследствие отсутствия финансирования на эти цели.

Главными транспортными проблемами являются:

- несоответствие пропускной способности дорог существующей интенсивности движения транспортных средств, в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- перегруженность и низкая транспортная доступность различных районов города Дальнереченск и округа в целом;

- увеличение износа дорог, вследствие их загруженности.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети округа привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время значительно возросла интенсивность движения транспортных средств, увеличилась плотность транспортных потоков, что в свою очередь увеличило нагрузку на дорожное полотно и его преждевременный износ. Данные факторы, наряду с низкой дисциплиной участников дорожного движения, приводят к росту уровня аварийности по причине неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.

Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая интенсивность движения транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна);

- ежегодный, на протяжении многих лет, дефицит финансовых средств для выполнения капитального и текущего ремонтов городских дорог.

Существует необходимость выполнения значительного объема работ по ремонту внутриквартальных проездов вследствие осуществления их ремонтов по остаточному принципу.

Существующая проблема аварийности на дорогах Дальнереченского городского округа, вызвана также несоответствием дорожно - транспортной инфраструктуры потребностями населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Организация движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети в настоящее время имеется ряд недостатков, одним из которых является недостаточная оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения:

- дорожными знаками, светофорами, пешеходными ограждениями и т.д.

Объем средств бюджета Дальнереченского городского округа, выделяемых на ремонт дорог, не позволяет решить крайне важные вопросы по реконструкции и перспективному развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом реальных потребностей, что требует привлечения дополнительных источников финансирования.

В прогнозной оценке расходов муниципальной программы предварительно запланированы денежные средства на ремонт дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из краевого бюджета по государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы на осуществление дорожной деятельности по направлению «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов».

Для создания более благоприятных условий проживания жителей Дальнереченского городского округа необходимо повысить уровень летнего и зимнего содержания дорог общего пользования местного значения. Часть дорог, а это в основном дороги, являющиеся улицами в жилой застройке, расположенные в жилых микрорайонах, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для обеспечения безопасности транспортного сообщения в районах индивидуальной жилой застройки необходимо увеличение периодичности обслуживания дорог с грунтовым покрытием, которые подвержены размыву в период сильных дождей из-за больших продольных уклонов.

Таким образом, для обеспечения социально-экономического развития Дальнереченского городского округа требуется ремонт мостовых сооружений,  увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, улучшения уровня содержания дорог и элементов обустройства дорог. С учетом большого объема работ и высокой капиталоемкости работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог и дорожных сооружений, их содержанию, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Дальнереченского городского округа не может быть решено только за счет средств местного бюджета в рамках текущего финансирования. Для решения поставленных задач при реализации программы необходимо  привлечение средств из краевого бюджета.

Целесообразность разработки муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы, реализующей программно-целевой метод решения проблем дорожной деятельности, определяется наличием сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в дорожной сфере, что определяет необходимость системного подхода к их решению, определения целей, задач и запланированных результатов, а также реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.

При реализации муниципальной программы возможны следующие риски:

- Финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы может привести к тому, что показатели программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, ухудшение технических характеристик состояния дорожной сети Дальнереченского городского округа. Преодоление финансовых рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования программы согласно утвержденному бюджету и выделения дополнительного финансирования в рамках прогнозной оценки расходов муниципальной программы.

- Рост цен на работы и оборудование.

- Недостаточная квалификация подрядчиков и исполнителей.

- Организационные риски.

Уровень решения поставленных задач зависит не только от органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа, но и от органов исполнительной власти Приморского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляет функции по дорожной деятельности в рамках своих полномочий.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Приморского края в дорожной сфере. Статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог отнесено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основными приоритетами муниципальной политики при осуществлении дорожной деятельности являются:

- увеличение пропускной способности дорог общего пользования местного значения, развитие транспортной инфраструктуры для дальнейшего освоения территорий Дальнереченского городского округа;

- обеспечение комплексной безопасности дорожного движения, дальнейшее совершенствование организации движения автотранспорта и пешеходов.

С учетом указанных долгосрочных стратегических приоритетов целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Достижение указанной цели программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения на дорогах местного значения.

Одной из главных стратегических целей для перехода к качественно новому этапу формирования современного города является существенное улучшение качества городской среды, повышение привлекательности Дальнереченского городского округа, как места жизни. Поддержание автомобильных дорог  местного значения на уровне, соответствующем нормативным требованиям, позволит повысить транспортную доступность территорий Дальнереченского городского округа, улучшить качество городской среды, создать комфортные и благоприятные условия для проживания жителей Дальнереченского городского округа.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели и задачи

Приоритеты государственной политики в сфере развития транспортного комплекса Приморского края, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, перечнях поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 года, по реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N ПР-3410 и перечне поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р, государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па.

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере транспорта включают:

- сбалансированное и эффективное развитие  транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности транспортной сети, устранения разрывов и узких мест, развития крупных транспортных узлов;

- транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территории Российской Федерации, в том числе развитие автомобильных дорог, являющихся ключевыми в развитии регионов России, развитие транспортных систем городских агломераций;

- реализацию крупномасштабных транспортных проектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, обеспечивающих разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи, главным образом в Сибири, на Дальнем Востоке и на континентальном шельфе;

- формирование и распространение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг, включая развитие скоростных автомобильных дорог, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, обеспечение современным информационно-техническим оснащением и системами навигации транспортных узлов и коммуникаций, внедрение перспективных наземных, бортовых и космических средств и систем связи, навигации, внедрение прогрессивных товаротранспортных технологий, в том числе с использованием логистических систем;

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности, безопасности дорожного движения, снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду на основе увеличения числа экономичных и экологичных автомобилей, переход в процессе эксплуатации автомобильного транспорта на мировые экологические стандарты и перевод транспорта на новые виды топлива.

Государственная политика субъектов Российской Федерации в сфере транспортного комплекса является составной частью государственной политики Российской Федерации в сфере транспорта и должна быть основана на общих принципах и подходах, определенных государственными стратегическими документами, с учетом:

- максимального учета и отражения особенностей социально-экономического развития и транспортных потребностей регионов Российской Федерации;

- планирования развития транспортной инфраструктуры на основе транспортно-экономического баланса, который должен формироваться на федеральном,  региональном и муниципальном уровнях;

- синхронизации планов по развитию транспортной инфраструктуры регионов Российской Федерации с целями и задачами долгосрочного развития страны, а также механизмами их реализации, заложенными в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;

- разграничения полномочий в сфере транспорта между федеральными и региональными органами государственной власти.

Дальневосточный федеральный округ характеризуется самой низкой в России плотностью населения и чрезвычайно низким уровнем инфраструктурной обеспеченности, в том числе транспортной инфраструктурой.

Важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока является развитие международных коридоров, включающих инфраструктуру пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, автомобильные и железные дороги, припортовые станции, стивидорные и портовые мощности.

Среди основных приоритетов развития транспортной системы и задач государства в области развития транспорта сформулированы следующие направления и ориентиры развития транспортной системы:

- формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры. Это означает, что должны быть устранены территориальные  и структурные  диспропорции в развитии транспорта, в том числе в азиатской части страны.

Зонами опережающего развития транспорта обозначены Юг России, Сибирь, Дальний Восток и другие регионы, пока не реализовавшие свой потенциал;

- обеспечение качества, доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг на уровне потребностей инновационного развития экономики. Для эффективной работы транспорта недостаточно физической инфраструктуры нужны современные технологии, организация, управление, взаимодействие т.д.;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, это означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач государства;

- интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны. Транспортное пространства страны – это не только проблема в развитии экономики, но и огромный ресурс, который пока не реализован должным образом. Наличие транзита является естественным критерием сравнительной эффективности транспортной системы. Транзитные перевозки являются важным элементом интеграции российского транспорта в международную транспортную систему, поэтому транзитные перевозки в России должны и будут развиваться;

- повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду. Это современный уровень безопасности грузов и перевозок, защита от терроризма, экологическая безопасность и т.д.

Среди прочих важных, согласованных с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, можно выделить такие документы,  как государственная программа «Развитие транспортной системы России» (2018 – 2024 гг.).

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года предусматриваются основные цели:

- развитие современной и  эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па. Стратегической цели развития Приморского края до 2030 года являются повышение конкурентоспособности экономики региона и обеспечение высокого уровня качества жизни на территории края.

Приоритетами в развитии транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа являются:

- развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения на территории Дальнереченского городского округа в перевозках грузов (товаров) и людей;

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры (в составе транспортного комплекса, системы), обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек во всех сферах экономики на территории Дальнереченского городского округа;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности на территории Дальнереченского городского округа;

- обеспечение комплексной безопасности, экологичности и устойчивости транспортной системы на территории Дальнереченского городского округа;

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по содержанию и ремонту дорог;

- повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения на территории Дальнереченского городского округа.

3. Целевые показатели (индикаторы) программы

Состав целевых показателей(индикаторов) Программы сформирован с учетом возможности проверки и подведения достижения целей и решения задач Программы. При формировании системы целевых показателей (индикаторов) учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав целевых показателей(индикаторов)  Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества. Показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортной системы.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Для оценки эффективности реализации государственной программы  используются следующие целевые показатели (индикаторы):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

- сведения о целевых показателях(индикаторах) программы представлены в приложении №3  к программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы.

Ресурсное обеспечение отдельных мероприятий «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» представлено в приложении № 4.

4. Описание мероприятий программы

Перечень и краткое описание мероприятий программы представлено в приложении №5 к подпрограмме «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021- 2023 годы к программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы.

Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения на территории Дальнереченского городского округа включает в себя организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, которые осуществляются по двум направлениям:

- учет и анализ дорожно-транспортных происшествий с выявлением мест их концентрации;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование  организации дорожного движения, в том числе предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, путем проведения несложных инженерных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- восстановление надземных пешеходных переходов, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, установка дорожных знаков, уширение проезжей части с устройством виражей на кривых малого радиуса, улучшение условий видимости, уширение земляного полотна, устройство тротуаров и пешеходных дорожек, дополнительных полос для организации левого поворота в районе пересечений и примыканий, переходно-скоростных полос, дополнительных полос движения на подъем, обустройство дорожными ограждениями, восстановление наружного освещения, устройство автобусных остановок, нанесение повторной горизонтальной разметки и другие.

- Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- последствия субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

- Оценка применения мер регулирования в сфере реализации программы и сведения об основных мерах правового регулирования

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования не предусмотрены.

В сфере реализации программы  изменений правового регулирования не планируется.

- Ресурсное обеспечение программы

Объем и источники финансирования программы: Приложение № 4

Прогнозный общий объем финансирования программы:

за счет средств краевого бюджета Приморского края составит -

15 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год – 15 000,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 00,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 00,00 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составит – 40 435,30511 тыс.руб.

2021 год – 15 635,30511 тыс.руб.

2022 год – 12 400,00 тыс.руб.

2023 год – 12 400,00 тыс.руб.

В случае реализации в рамках муниципальных программ мероприятий подпрограммы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов средства бюджета Дальнереченского городского округа выделяемые на данные цели, предусматриваются как источник финансирования программы.

Привлечение средств на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем на договорной основе.

- Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы 2021 - 2023 годы в один этап.

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021- 2023 годы

| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджетной классифика ции | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе по годам |  |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 (тыс.руб) | 2022 (тыс.руб.) | 2023 (тыс.руб) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы |  | всего | 55 435,30511 | 30 635,30511 | 12 400,00000 | 12 400,00000 | 2021-2023 г. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 15 000,00 | 15 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 40 435,30511 | 15 635,30511 | 12 400,00000 | 12 400,00000 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021- 2023 годы |  | всего | 55 340,30511 | 30 540,30511 | 12 400,00000 | 12 400,00000 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 40 340,30511 | 15 540,30511 | 12 400,00 | 12 400,00 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210192390244 014040902101S2390244 | всего | 15 463,91753 | 15 463,91753 | 0,00 | 0,00 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 463,91753 | 463,91753 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 – 2023 г. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | 01404090210120040244 | всего | 8 714,44982 | 3 876,33834 | 2 419,05574 | 2 419,05574 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 8714,44982 | 3 876,33834 | 2 419,05574 | 2 419,05574 |  |  |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210120040244 | всего | 10 401,62918 | 3 700,00000 | 3 350,81459 | 3 350,81459 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 10 401,62918 | 3 700,00000 | 3 350,81459 | 3 350,81459 |  |  |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210120040244 | всего | 10 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 10 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |  |  |
| 1.6 | Приобретение (заготовка)песко-соляной смеси | 01404090210120040244 | всего | 1 400,00000 | 600,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 1 400,00000 | 600,00000 | 400,00000 | 400,00000 |  |  |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210120040244 | всего | 1 632,58092 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 1 632,58092 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |  |  |
| 1.8 | Изготовление, установка и обслуживание дорожных знаков, изготовление и установка указателей улиц на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210120040244 | всего | 1 740,00000 | 740,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа | 1 740,00000 | 740,00000 | 500,00000 | 500,00000 |  |  |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210120040244 | всего | 2 187,56680 | 735,85560 | 725,85560 | 725,85560 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 2 187,56680 | 735,85560 | 725,85560 | 725,85560 |  |  |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210120040244 | всего | 1 430,00000 | 530,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 1 430,00000 | 530,00000 | 450,00000 | 450,00000 |  |  |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | 01404090210120040244 | всего | 1 870,16086 | 850,00000 | 510,08043 | 510,08043 | 2021 – 2023 г. |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 1 870,16086 | 850,00000 | 510,08043 | 510,08043 |  |  |
| 2 | Отдельные мероприятия | 01404080290120470811 | всего | 95,00000 | 95,00000 | 0,00 | 0,00 | 2021 – 2023 г. | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 95,00000 | 95,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021- 2023 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,72 | 42,715 | 42,71 | 42,69 |
|  |  | км | 80,74 | 80,73 | 80,70 | 80,69 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

Финансовое обеспечение  муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы

«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021- 2023 годы

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы |  |  |  |  |
| всего | 55 435,30511 | 30 635,30511 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 40 435,30511 | 15 635,30511 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021- 2023 годы |  |  |  |  |
| всего | 55 340,30511 | 30 540,30511 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - | - | - |
| средства краевого бюджета | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 40 340,30511 | 15 540,30511 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| Отдельные мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» |  |  |  |  |
| всего | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

План – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2023 годы подпрограммы

«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021- 2023 годы

на 2021 год

| № | наименование | Код бюджетной |  |  |  | Ответст-венный за исполне-ние мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | начало | окончание | Всего тыс.руб. | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 635,30511 | - | 15000,00 | 15635,30511 | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021- 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 540,30511 | - | 15000,00 | 15 540,30511 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории ДГО | 014 | 0409 | 02101S2390/0210192390 | 244 | Тарасенко В.Н. | 18660 м² | 01.02.2021 | 31.08.2021 | 15463,91753 | - | 15000,00 | 463,91753 | - |
| 1.2 | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | 014 | 0409 | 02101S2380/0210120040 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 2720 м² | 10.05.2021 | 31.10.2021 | 3 876,33834 |  |  | 3 876,33834 |  |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в летний период | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | Грейдирование – 4424994 м² Подсыпка – 3245 м³ | 01.04.2021 | 31.10.2021 | 3700,00 |  |  | 3700,00 |  |
| 1.5 | Техническое содержание дорог в зимний период | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 9728900 м² | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |
| 1.6 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 80 тн (песко-солевая) 200 м³ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |
| 1.7 | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 3546 м² | 01.05.2021 | 15.09.2021 | 544,19364 |  |  | 544,19364 |  |
| 1.8 | Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 67 шт. | 01.06.2021 | 30.10.2021 | 740,00 |  |  | 740,00 |  |
| 1.9 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 100% | 27.01.2021 | 31.12.2021 | 735,85560 |  |  | 735,85560 |  |
| 1.10 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 117 шт. | 01.06.2021 | 30.09.2021 | 530,00 |  |  | 530,00 |  |
| 1.11 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | Тарасенко В.Н. | 4 (пешеходных перехода) | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 850,00 |  |  | 850,00 |  |
| 2. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 014 | 0408 | 0290120470 | 811 | Мельник Н.Н. |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа» на

2021-2023 годы

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «29» марта 2021 г. № 291-па

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы №1

| Наименование подпрограммы | «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной программы | Перечень программ утвержденный постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 года № 757. |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнитель программы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа» Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа» Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Цели подпрограммы | Комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствие с действующими нормативными требованиями |
| Задачи подпрограммы | Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2021 – 2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе по годам | Объем бюджетных ассигнований, привлекаемых на реализацию целей муниципальной подпрограммы, составляет: - средства краевого бюджета Приморского края - 15 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 15 000,00 тыс. руб.; 2022 год – 00,00 тыс. руб.; 2023 год – 00,00 тыс. руб.; - средств бюджета Дальнереченского городского округа – 40 340,30511 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 15 540,30511 тыс. руб.; 2022 год – 12 400,00 тыс. руб.; 2023 год – 12 400,00 тыс. руб. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |
| Основные мероприятия | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к 2023 году до 42,72 %; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит: 2021 г. – 80,73 км (42,715 %) 2022 г. – 80,70 км (42,71 %) 2023 г. – 80,69 км (42,69 %) |

- Общая характеристика реализации подпрограммы.

Дорожная сеть является одним из важнейших элементов городской инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества ее состояния.

На пропускную способность дорожной сети и скорость движения транспортных средств в условиях города оказывают воздействие большое количество факторов, основными из которых являются: погодно-климатические условия; геометрические параметры улиц, эксплуатационное состояние, условия для движения транспорта и другие. А нынешнее состояние дорожной сети города не в полной мере отвечает потребностям жителей города и ежегодному приросту автомобильного транспорта.

Качество дорожных покрытий многих улиц не соответствует эксплуатационным требованиям. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи.

Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Практически на всех улицах требуется ремонт дорожного полотна, устранение дефектов проезжей части, ремонт и устройство ливневой канализации.

- Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы, ресурсное

обеспечение подпрограммы

Основной целью подпрограммы является формирование дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям.

Достижение этих целей обеспечивается за счет решения следующей задачи – обеспечение своевременного проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнереченского городского округа на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение необходимо ежегодно выполнять работы по усилению дорожного покрытия. В случае непринятия мер по поддержанию нормативного технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа (текущего содержания и ремонта) вероятна ситуация со значительным ухудшением общего состояния улично-дорожной сети Дальнереченского городского округа, что крайне негативно скажется на нормальной жизнедеятельности города, на его дальнейшем социально-экономическом развитии.

3. Целевые показатели(индикаторы) подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о целевых показателях(индикаторах)  подпрограммы представлены в приложении №3 к программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы.

- Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- предоставления субсидий из краевого бюджета бюджету Дальнереченского городского округа Приморского края на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Оценка применения мер регулирования в сфере реализации программы и сведения об основных мерах правового регулирования

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования не предусмотрены.

В сфере реализации программы  изменений правового регулирования не планируется.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем и источники финансирования подпрограммы: Приложение №4

Прогнозный общий объем финансирования программы:

- средства краевого бюджета Приморского края

- 15 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год – 15 000,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 00,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 00,00 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составит – 40 340,30511 тыс.руб.

- 2021 год – 15 540,30511 тыс.руб.

- 2022 год – 12 400,00 тыс.руб.

- 2023 год – 12 400,00 тыс.руб.

В случае реализации в рамках муниципальных программ мероприятий подпрограммы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов средства бюджета Дальнереченского городского округа выделяемые на данные цели, предусматриваются как источник финансирования программы.

Привлечение средств на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем на договорной основе.

7.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы в один этап.

ПАСПОРТ

Отдельного мероприятия

«Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям,

оказывающие пассажирские перевозки населению»

| Наименование отдельного мероприятия | «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающие пассажирские перевозки населению» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель отдельного мероприятия (соисполнитель отдельного мероприятия) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа» Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Участники отдельного мероприятия | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Цели отдельного мероприятия | Целью предоставления субсидий является возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению |
| Этапы и сроки реализации отдельного мероприятия | В один этап с 2021 – 2023 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований отдельного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований отдельного мероприятия - средства бюджета Дальнереченского городского округа – 95,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 95,00 тыс.руб.; 2022 год – 00,00 тыс.руб.; 2023 год – 00,00 тыс.руб.Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей отдельного мероприятия не планируется. |

- Общая характеристика реализации отдельного мероприятия.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах, в соответствии с Уставом Дальнереченского городского округа финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа перечисляет субсидии из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных участках МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа».

МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» перечисляет субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах автотранспортным предприятием.

- Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия.

Источником финансирования отдельного мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» является бюджет Дальнереченского городского округа. Общий объем финансирования отдельного мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» составляет 95,00 тыс.руб.

Сведения о ресурсном обеспечении отдельного мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» представлены в приложении № 4 к программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы.

- Сроки и этапы реализации отдельного мероприятия.

Срок реализации отдельного мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» 2021 – 2023 годы.