**Годовой отчет**

**О реализации муниципальной программы**

**Муниципальная программа Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы**

**за 2021 год**

Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы

Отчетный период за 2021 год (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименова | Ответствен | Дата наступления контрольного | | | | Фактичес | Расходы бюджета на реализацию | | | Заключено |
| п/п | ние | ный | события | | | | кий | муниципальной программы, тыс. руб. | | | контрактов на |
|  | основного | исполни | Плано | Фактичес | | Ожидае | результат |  | | | отчетную |
|  | мероприя | тель | вая | кая | | мая | реализаци | Сводная | Предусмот | Кассовое | дату, тыс. |
|  | тия, |  |  |  | |  | и | бюджетная | рено | исполнение | руб. |
|  | мероприя |  |  |  | |  | мероприя | роспись на | муниципа | на |  |
|  | тия, |  |  |  | |  | тия | отчетную | льной | отчетную |  |
|  | контроль |  |  |  | |  |  | дату, тыс. | програм | дату, тыс. |  |
|  | ного |  |  |  | |  |  | руб. | мой, тыс. | руб. |  |
|  | события |  |  |  | |  |  |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | *3* | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на  2021-2022 годы | МКУ  «Управление  ЖКХ Дальнереченского городского округа» | 31.12.2021 | | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 2 100, 000 | 2 100, 000 | 0,00 | 2 100, 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприя тия, мероприя тия, контроль но го события | Ответственный исполни тель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализаци и мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плано вая | Фактиче  ская | Ожидае мая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципа льной програм мой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприя тие 1.1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.2 | Контроль ное событие |  |  |  |  | X | | X | X | X | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
|  | …. | | | | | | | | | | |
|  | N |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| год, предшеству-  ющий  отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке | жилое  помещение | 1 | 1 | 1 | не имеется |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

- Эффективность высокая.

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | |
|  |  | | |  | | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на  2021-2022 годы | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен-  ского городского округа»,  МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченс-  кого городского округа» | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 1 жилое помещение | | 1 жилое помещение |
| 1.1 | Мероприятие (наименование) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | Контрольное событие (наименование) | | |  | | X | |  | | X | |  | | X | | X |
|  |  | | |  | | X | |  | | X | |  | | X | | X |
|  | | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | | Оценка  исполнения, (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | Оценка исполнения, (%) | | |
|  | | всего | 2 100, 000 | | 2 100, 000 | |  | | всего | | 2 100, 000 | | 2 100, 000 | | 100% | | |
|  | | Средства Фонда | 1790,3804 | | 1790,3804 | |  | | Федеральный бюджет | | 1790,3804 | | 1790,3804 | | 100% | | |
|  | | Краевой бюджет | 307,9396 | | 307,9396 | |  | | Краевой бюджет | | 307,9396 | | 307,9396 | | 100% | | |
|  | | Местный бюджет | 1,68000 | | 1,68500 | |  | | Местный бюджет | | 1,68000 | | 1,68000 | | 100% | | |
|  | | Внебюджетные источники |  | |  | |  | | Внебюджетные источники | |  | |  | |  | | |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Переселение** **граждан из аварийного жилищного фонда**

**в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы**

Целью программы является расселение жилого помещения по адресу: г.Дальнереченск, ул.Пионерская, д.13 кв.4, расположенного в аварийном многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 01 января 2017 года, путем приобретения благоустроенного жилого помещения, у лиц, не являющихся застройщиком.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) | Отчетный 2021 год | | % выполнения | Обоснование отклонения |
| план | факт |
| Приобретение жилого  помещения | 1 | 1 | 100% | выполнено |

На реализацию программы на 2021 год запланировано 2 100,000 тыс.руб. в том числе:

из Фонда содействия реформированию – 1790,3804 тыс.руб.

из краевого бюджета -307,9396 тыс.руб.

из местного бюджета- 1,68000 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнереченском городском округе» на 2021-2022 годы составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

Начальник отдела учета и распределения

жилья МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа» Е.С. Шарафутдинова