УТВЕРЖДЕН

Глава администрации

Дальнереченского городского округа

________________ С.И.Васильев

от 25 сентября 2015 года

ОТЧЕТ

об обеспечении земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам,

имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой на территории

Дальнереченского городского округа

(утвержден распоряжением Администрации Приморского края от 15 июня 2015 года № 155-ра)

| Земельный участок | Транспортная инфраструктура | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрические сети | водоснабжение | водоотведение |
| Кадаст-ровый номер участка, место-положе- ние | Кол-во участков | дата начала разработки проектной документации | строительство | дата начала разработки проектной документации | строительство | дата начала разработки проектной документации | строительство | дата начала разработки проектной документации | строительство |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  | дата начала | дата окончания |  | дата начала | дата окончания |  | Дата начала | дата окончания |
| Массив Рыбозаводской 25:29:010301:814 – 25:29:010301:817 | 4 | Обеспечены транспортной инфраструктурой | Обеспечены электрическими сетями | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Массив Рыбозаводской – 1 25:29:010301:895 – 25:29:010301:920 | 26 | Проект разработан в 2015 году, отрицательное заключение госэкспертизы от 15.07.2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Массив Рыбозаводской 2 25:29:010301:932 25:29:010301:934 25:29:010301:935 25:29:010301:938 25:29:010301:942 25:29:010301:944 25:29:010301:946 25:29:010301:948 25:29:010301:949 25:29:010301:950 25:29:010301:950 25:29:010301:951 25:29:010301:952 25:29:010301:953 25:29:010301:954 25:29:010301:955 25:29:010301:956 25:29:010301:957 25:29:010301:958 25:29:010301:959 25:29:010301:960 25:29:010301:961 25:29:010301:962 25:29:010301:963 25:29:010301:964 25:29:010301:965 25:29:010301:966 | 25:29:010301:967 25:29:010301:968 25:29:010301:970 25:29:010301:971 25:29:010301:972 25:29:010301:974 25:29:010301:975 25:29:010301:976 25:29:010301:978 25:29:010301:979 25:29:010301:998 25:29:010301:1000 25:29:010301:1000 25:29:010301:1001 25:29:010301:1002 25:29:010301:1003 25:29:010301:1004 25:29:010301:1005 25:29:010301:1006 25:29:010301:1017 | 47 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Контактные данные лиц, ответственных за исполнение каждого этапа строительства |  | Управление МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Начальник управления Коваль А.К 8(42356)25182 Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Начальник отдела Тарасенко В.Н. 8(42356)25555(127) | Управление МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Начальник управления Коваль А.К 8(42356)25182 |  |  |

Мероприятия по контролю за строительством и подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства сетям инженерно-технического обеспечения – в рамках Законодательства Российской Федерации